SKELBIMAS

Pranešame , kad nuo 2025 05 26  UAB „Transvada“  vykdys melioracijos darbus, pagal projektą "Nemaitonių seniūnijos melioracijos projekto P11-1981 griovio Nr. 7 bei jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.". Suinteresuoti asmenys (žemės savininkai) gali kreiptis tel. 061638838.

" Nemaitonių seniūnijos melioracijos projekto P11-1981 griovio Nr. 7 bei jame esančių melioracijos statinių remonto darbai.“

(objekto pavadinimas, kaimas, seniūnija, savivaldybė)

MELIORACIJOS DARBŲ KALENDORINIS ATLIKIMO GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Kaimas, naudotojo žemės sklypo, kuriame atliekami melioracijos darbai, unikalus numeris | Numatoma darbų pradžia (metai, mėn., diena) | Numatoma darbų pabaiga (metai, mėn., diena) | Pastabos* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4962-0001-0063 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 2 | 4962-0001-0040 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 3 | 4400-2798-6454 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 4 | 4400-2798-6405 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 5 | 4400-2798-6370 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 6 | 4962-0001-0023 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 7 | 4400-2893-3637 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 8 | 4400-2200-3145 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 9 | 4400-0199-2903 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |
| 10 | 4962-0001-0047 | 2025-05-26 | 2026-01-21 | Griovio valymas nuo sąnašų, drenažo žiočių remontas, pagriovių sutvarkymas |

*Žemių sklaidymo darbai, planuojami vykdyti rudenį, po derliaus nuėmimo.

| Objekto statybos darbų vadovas | _____________ (parašas) | Tel. 061638838 Julius Mačiulaitis (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |

Objekto schema