KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kaišiadorys, 2025

Gerbiami  kaišiadoriečiai,

2025-ieji Kaišiadorių rajone buvo nuoseklios plėtros ir kryptingų sprendimų metai. Tęsdami pradėtus darbus, siekėme gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, stiprinti paslaugų prieinamumą ir kurti patogią bei saugią aplinką.

Vienas svarbiausių prioritetų išliko judumo infrastruktūros plėtra. Buvo toliau vystomi pėsčiųjų ir dviračių takai – pradėti tako prie Lomenos upės įrengimo darbai, įrengtas takas nuo Gedimino g. iki Girelės II tvenkinio, taip pat vykdyti esamų takų remonto darbai. Įgyvendinti ir reikšmingi gatvių infrastruktūros projektai: baigti Pramonės g. (I etapas) Kaišiadoryse, Tiesos g. Stasiūnų kaime, Vajakiškių g. Rumšiškėse darbai, pradėti Žvejų, Žiežmarių, Dirbtuvių ir Vasario 16-osios gatvių atnaujinimo darbai. Taip pat atnaujinti vietinės reikšmės keliai, įrengiamos pėsčiųjų perėjos.

Sveikatos srityje, įgyvendinant Europos Sąjungos projektus, pradėtas skubios pagalbos pastato architektūrinis projektavimas, rengiami Sveikatos centro filialų remonto techniniai projektai. Kaišiadorių sveikatos centras įsigijo 6 elektromobilius ir įrengė 5 įkrovimo stoteles. 2025 m. taip pat finansuotos 11 medicinos studijų studentų (bendrosios praktikos slaugos ir slaugos studijų) studijos pagal trišales sutartis su SMK Aukštąja mokykla, įpareigojančias studentus ne trumpiau kaip dvejus metus dirbti Kaišiadorių rajono sveikatos centre. Baigtas įgyvendinti projektas „Mobilios komandos Kaišiadorių r. savivaldybėje aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, kurio metu įsigytas elektromobilis su įkrovimo stotele bei medicininė ir kita įranga, reikalinga ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai.

Švietimo srityje vykdomi projektai „Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas“, „Tūkstantmečio mokyklų“ programa, plėtojamos neformaliojo švietimo iniciatyvos, įskaitant informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektus. Skiriamas finansavimas vaikų užimtumui bei suaugusiųjų švietimui. Vykdomas Rumšiškių darželio projektavimas.

Socialinėje srityje, įgyvendinant Europos Sąjungos projektus, vykdytas Girelės g. 53 pastato projektavimas – planuojama 3–5 aukštuose įrengti ne mažiau kaip 20 butų, pritaikytų asmenims su negalia ir gausių šeimų poreikiams. Žiežmariuose įsigytas apsaugotas būstas, skirtas asmenų su psichikos ar intelekto negalia integracijai į bendruomenę ir savarankiško gyvenimo stiprinimui. Pradėtas patalpų remontas Faustinos socialinėse dirbtuvėse. Taip pat rengiami naujų pastatų (senelių namų) ir ilgalaikės priežiūros infrastruktūros statybos techniniai projektai.

Toliau remiamos bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos, tęsiamas būsto pritaikymas asmenims su negalia, aktyviai įgyvendinama smulkaus verslo rėmimo programa.

Aplinkos srityje vykdomi melioracijos ir atliekų tvarkymo projektai. Rumšiškių seniūnijoje, Užtakų kaime, atidaryta nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.

Kultūros srityje paminėtos Kaišiadorių rajono 435 metų metinės, o įgyvendinant kultūros infrastruktūros projektą 2025 metų pabaigoje pradėtos muziejaus statybos.

Bendruomeniškumą stiprina dalyvaujamasis biudžetas ir gyventojų iniciatyvos. 2025 m. įgyvendinti projektai apėmė poilsio ir kultūros erdvių kūrimą Rumšiškėse, Žiežmariuose ir Stasiūnuose – įrengtos modernios aikštelės, maudyklos, bendruomenių susibūrimo vietos. Taip pat investuota į gyventojų saugumą ir paveldo išsaugojimą – įrengtas gatvių apšvietimas Vaitkūnuose, atnaujinta Darsūniškio vartų infrastruktūra.

Saugumo srityje organizuoti civilinės saugos mokymai. Administracinėje srityje užbaigta savivaldybės pastato renovacija, įgyvendintos bendruomenei svarbios iniciatyvos. Pasirašyta projekto „Priedangų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ finansavimo sutartis, numatanti pritaikyti Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos, Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ ir Rumšiškių kultūros centro rūsių patalpas priedangoms.

Rajono ekonominė plėtra stiprėja – veiklą pradeda naujos įmonės, tarp jų UAB „Komfovent“, modernizuojamas viešasis transportas, atnaujinamas autobusų parkas – šiuo metu rajone jau eksploatuojama 15 elektrinių autobusų.

Visus nuveiktus darbus kviečiame išsamiai susipažinti šioje ataskaitoje. Tai nuoseklaus darbo rezultatas, kuriantis tvirtą pagrindą tolesnei rajono plėtrai.

Dėkojame visiems, prisidedantiems prie mūsų krašto augimo.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras

Šarūnas Čėsna

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktorius

Karolis Petkevičius

I. SAVIVALDYBĖS TARYBA

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba yra vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri sudaryta iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų 25 savivaldybės bendruomenės atstovų.

Savivaldybės tarybą sudaro 9 moterys (36 proc. visų Tarybos narių) ir 16 vyrų (64 proc. visų Tarybos narių).

Savivaldybės gyventojai apie Tarybos posėdžių sušaukimo laiką, darbotvarkes bei sprendimų projektus informuojami savivaldybės interneto svetainėje. Visi Tarybos komitetai ir Tarybos posėdžiai vieši – vyksta tiesioginės transliacijos internetu.

|  | Raimondas Gincas Gintaras Gružauskas Ieva Mažulienė Kęstas Moroza Vytautas Čėsna Ramūnas Urmilevičius | 24 % |
| --- | --- | --- |
| TĖVYNĖS SĄJUNGA – LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI | Vaida Babeckienė Rimvydas Dekas Rugilė Grendaitė Tautvydas Krilavičius Daiva Nasevičienė Vytenis Tomkus | 24 % |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Borisas Geicenas Aurelija Lankelienė Laima Rudienė Vytautas Silvanavičius | 16 % |
| VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA | Jolanta Armonavičienė Voldemaras Maziliauskas Darius Vilimas | 12 % |
|  | Eugenijus Cikanavičius Romualdas Kubiakas Giedrė Pavasarytė | 12 % |
|  | Virginijus Ceslevičius Aušra Gerulaitienė | 8 % |
|  | Mindaugas Kuklierius | 4 % |

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryboje 2025 metais veikė 5 frakcijos:

- TĖVYNĖS SĄJUNGOS–LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ (Frakcijos seniūnė – Vaida Babeckienė) – 6 nariai;

- LIBERALŲ SĄJŪDŽIO (Frakcijos seniūnas – Kęstas Moroza) – 6 nariai;

- SOCIALDEMOKRATŲ (Frakcijos seniūnė – Aurelija Lankelienė) – 4 nariai;

- REGIONŲ (Frakcijos seniūnas – Eugenijus Cikanavičius) – 3 nariai;

- LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS (Frakcijos seniūnė – Jolanta Armonavičienė) – 3 nariai.

Į jokią frakciją ar Tarybos narių grupę nesusivieniję 3 Tarybos nariai.

- FINANSŲ, EKONOMIKOS, KAIMO REIKALŲ IR INVESTICIJŲ KOMITETAS (pirmininkas Eugenijus Cikanavičius);

- SOCIALINĖS APSAUGOS, SVEIKATOS IR BENDRUOMENIŲ REIKALŲ KOMITETAS (pirmininkas Darius Vilimas);

- ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR VIEŠOSIOS TVARKOS KOMITETAS (pirmininkė Ieva Mažulienė);

- KONTROLĖS KOMITETAS (pirmininkas Vytenis Tomkus);

- ETIKOS KOMISIJA (pirmininkas Rimvydas Dekas);

- ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA (pirmininkas Mindaugas Kuklierius);

- ISTORINĖS ATMINTIES ĮAMŽINIMO KOMISIJA (pirmininkė Rugilė Grendaitė);

- PETICIJŲ KOMISIJA (pirmininkė Aušra Gerulaitienė).

- NARKOTIKŲ, TABAKO, ALKOHOLIO KONTROLĖS KOMISIJA (Pirmininkas Virginijus Ceslevičius).

2025 metais Taryba į eilinius posėdžius rinkosi 11 kartų. Taip pat vyko 31 komitetų posėdis, 13 Kontrolės komiteto posėdžių, 3 Antikorupcijos komisijos posėdžiai, 7 Etikos komisijos posėdžiai, 2 Istorinės atminties įamžinimo komisijos posėdžiai.

Buvo parengti 323 Tarybos sprendimų projektai, Taryba priėmė 318 sprendimų.

II. BENDRA INFORMACIJA

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

Valstybės duomenų agentūros (toliau – VDA) duomenimis, Kaišiadorių r. savivaldybėje 2025 m.  nuolatinių gyventojų buvo 28 358  (mieste – 39,5 proc., kaime – 60,5 proc.). Moterų sudarė 51 proc., vyrų – 49 proc.

1 pav. Nuolatinių gyventojų skaičius pagal lytį nuo 2011 m. (Šaltinis:VDA duomenys).

Kaišiadorių rajone 2025 m. pradžioje gyveno maždaug 550 užsienio piliečių. Tai sudaro apie 2 % visų rajono gyventojų.

Kaišiadorių r. savivaldybėje amžiaus mediana yra 48 metai. Tai reiškia, kad pusė gyventojų yra vyresni nei 48 metų, o kita pusė – jaunesni. Tuo tarpu visos Lietuvos amžiaus mediana buvo apie 45 metus.

2 pav. Deklaruotų gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus duomenimis,  2025 m. įregistruota 160 gimimų:  83 berniukai ir 77 mergaitės, iš jų 19 vaikų gimė užsienyje ir vienas įrašas atkurtas.

2025 m. daugiausia gimimų įregistruota rugpjūtį (20), mažiausia – kovą (6).

3  pav. Įregistruoti gimimai 2021–2025 m.

Populiariausi 2025 m. savivaldybėje registruotų naujagimių vardai:

|  | Izabelė, Kamilė, Austėja, Amelija |
| --- | --- |
|  | Nojus, Vytis, Benas ir Herkus (Benas buvo tarp populiariausių ir 2024 m.) |

2025 m. įregistruoti 42 tėvystės pripažinimai – vienas mažiausių skaičių per penkerius metus. Daugiau vaikų gimsta susituokusioms poroms. Palyginimui: 2024 m. – 61, 2023 m. – 51, 2022 m. – 54, 2021 m. – 59.

Naujagimiams išdalyti 138 „Kūdikio kraiteliai“, 2024 m. – 139, 2023 m. – 140, 2022 m. – 172.

2025 m. susituokė 153 poros, iš jų: 42 bažnyčioje, 9  užsienyje, 36  Pravieniškių kalėjime. 18 porų pasirinko tuoktis pasirinktoje vietoje – tai didžiausias skaičius nuo 2021 m.

4 pav. Savivaldybės santuokų registravimas

2021–2025 m. 2025 m. išsituokė 105 poros, sudaryti 105 santuokų nutraukimai, iš jų 20 patvirtinta notarų sudarytomis sutartimis. Didelę dalį sudarė Pravieniškių kalėjime sudarytų santuokų nutraukimai. 2025 m. išsituokė 49  poros, arba 47 proc.

5 pav. Savivaldybės santuokų ir ištuokų skaičiaus palyginimas 2021–2025 m.

2025 m. sudaryti 402 mirties įrašai, tai 33 mažiau nei 2024 m., iš jų 17 asmenų mirė užsienyje.

6 pav. Įregistruotos mirtys 2021–2025 m.

2025 m. daugiausia mirčių įregistruota spalį (48), o mažiausiai – balandį ir rugpjūtį (po 26). 2024 m. daugiausia mirčių fiksuota sausį (57), mažiausiai – rugsėjį (25).

2025 m. įregistruota 59 civilinės būklės akto pakeitimo, papildymo ar ištaisymo įrašai. 2024 m. – 71, 2023 m. – 86, 2022 m. – 86, 2021 m. – 90.  Sudaryta 34 bylos dėl vardo, pavardės, tautybės, gimimo datų ištaisymo, pakeitimo ar papildymo. Išduotas 721 civilinės būklės akto išrašą liudijantis išrašas.  Išduota 10 pažymų apie kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

VERSLO APLINKA

2025 m. pradžioje Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikė 764 mažos ir vidutinės verslo įmonės (2025 m. pradžioje – 712, 2024 m. pradžioje – 680, 2023 m. pradžioje – 548, 2022 m. pradžioje – 490) ir 2 didelės verslo įmonės. Per metus veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius išaugo 7,3 proc.

7 pav. Veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius metų pradžioje Kaišiadorių r. sav.

2015–2026 m.

Veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius metų pradžioje:

| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaičius | 361 | 370 | 391 | 431 | 430 | 454 | 448 | 468 | 482 | 478 | 490 | 548 | 680 | 712 | 764 |

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2026 m. pradžioje veikė 964 ūkio subjektai (2025 m. pradžioje – 901, 2024 m. pradžioje – 841, 2023 m. pradžioje – 730, 2022 m. pradžioje – 644, 2021 m. pradžioje – 642, 2020 m. pradžioje – 645, 2019 m. pradžioje – 625, 2018 m. pradžioje – 609, 2017 m. pradžioje – 621, 2016 m. pradžioje – 575.). Per metus veikiančių ūkio subjektų skaičius išaugo 7 proc.

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradžioje:

| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skaičius | 536 | 552 | 576 | 548 | 575 | 621 | 609 | 625 | 645 | 642 | 644 | 730 | 841 | 901 | 964 |

Auga ir verslumo lygis: mažų ir vidutinių verslo įmonių skaičius, tenkantis 1000-čiui gyventojų 2016 m. buvo 13,66, o 2026 m. pradžioje – 27,21.

Verslumo lygis Kaišiadorių r. sav. metų pradžioje

| Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (verslumo lygis) metų pradžioje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lygis | 13,66 | 14,71 | 14,80 | 15,55 | 16,32 | 16,38 | 16,66 | 18,68 | 23,40 | 24,94 | 27,21 |

Pagal preliminarius skaičiavimus, remiantis VĮ Registrų centro leidinio „Informaciniai pranešimai“ informacija bei pateikta statistika apie juridinius asmenis, 2025 m. Kaišiadorių rajone įregistruotos 83 naujos verslo įmonės (2024 m. – 75, 2023 m. – 68, 2022 m. – 69, 2021 m. – 84, 2020 m. – 63, 2019 m. – 55, 2018 m. – 45, 2017 m. – 41, 2016 m. – 43, 2015 m. – 32). Tarp įkurtų ir jau daugelį metų veikiančių įmonių dominuoja labai mažos įmonės, kuriose dirba iki 9 darbuotojų.

8 pav. Įregistruotų verslo įmonių skaičius per metus Kaišiadorių r. sav. 
2015–2026 m.

Įregistruotų ir išregistruotų verslo įmonių skaičius per metus:

| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įregistruota | 42 | 33 | 32 | 43 | 41 | 45 | 55 | 63 | 84 | 69 | 68 | 75 | 83 |
| Išregistruota | 12 | 23 | 19 | 80 | 17 | 20 | 10 | 11 | 27 | 57 | 80 | N.D. | N.D. |

2025 m. pradžioje Kaišiadorių r. savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų (dar vadinamas verslumo lygiu), siekė maždaug 32,5.

9 pav. Kaišiadorių r. savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičiaus, tenkančio 1000 gyventojų, rodiklio palyginimas su šalies ir apskrities rodikliu 2013–2026 m.

Nors lyginant su šalies ar apskrities vidurkiu esame žemiau, tačiau Kaišiadorių rajonas pastaraisiais metais demonstruoja spartų verslumo augimą. Nuo 2016 m., kai 1000-čiui gyventojų teko tik 13,66 įmonės, šis rodiklis iki 2025 m. daugiau nei padvigubėjo.

2025 m. įregistruotos įmonės vykdo šias veiklas: nekilnojamasis turtas, konsultavimas, transporto paslaugos, projektavimas, statyba, prekyba automobiliais, automobilių remontas ir priežiūra, apželdinimo ir aplinkos tvarkymo paslaugos, moksliniai tyrimai,  miškininkystė, grožio, sveikatos paslaugos, prekyba bei kitos veiklos.

Rajone veikia dvi didelės įmonės – ŽŪB „Nematekas“ (376 darbuotojai) ir AB Kaišiadorių paukštynas (253 darbuotojai).

Iš 964 ūkio subjektų, veikusių 2026 m. pradžioje, 19,8 proc. veikė didmeninės ir mažmeninės prekybos bei variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto srityse, 12 proc. – statybos, 11,6 proc. – kito aptarnavimo, 10,9 proc. – apdirbamosios gamybos, 7,7 proc. – profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, 6,9 proc. – meno, pramogų ir rekreacijos organizavimo, 5 proc. – transporto ir saugojimo, 4,7 proc. – švietimo, 4,5 proc. – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, kiti – įvairiose kitose srityse.

|  | Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą buvo paremti 66 verslo subjektai. Bendra paramos suma – 50 tūkst. Eur |
| --- | --- |
|  | Per 2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybė suteikė mokesčių lengvatų už 176 835 Eur (nekilnojamojo turto – 365 Eur; žemės mokesčių – 139 456 Eur; valstybinės žemės nuomos mokesčių – 25 085 Eur, verslo liudijimų – 11 929 Eur). |
|  | Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –TVIC), savivaldybėje veikiantis jau 23 metus, 2025 m. tiesiogiai padėjo įsteigti 24 juridinius asmenis, suteikė 513 val. konsultacijų verslo temomis, su partneriais suorganizavo 22 nemokamus verslo srities renginius. 2002–2025 m. Kaišiadorių rajone įregistruota 1096 naujos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės, o padedant Kaišiadorių TVIC per šį laikotarpį buvo įsteigta 520 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei kitų juridinių asmenų. |

Nors oficiali statistika už visus 2025 metus dar tik apdorojama, tendencijos ir 2024–2026 m. planai rodo stabilų bendrų investicijų į ilgalaikį materialųjį turtą, tenkančių vienam gyventojui, rodiklio augimą.

9 pav. Kaišiadorių r. bendrosios investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą, tenkančios vienam gyventojui 2020–2024 m.

2025 m. Kaišiadoryse atidaryta UAB „Komfovent“ vėdinimo įrangos surinkimo gamykla, čia jau įdarbinta apie 140 darbuotojų.

Kaišiadorių rajone pastaraisiais metais stebimas nuoseklus tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas, kuris 2024 m. pasiekė apie 25 mln. eurų ribą. Nors tikslūs savivaldybių lygmens 2025 m. pabaigos duomenys dar sisteminami, tendencijos rodo teigiamą kreivę

10 pav. tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas Kaišiadorių r. (mln. Eur)

TURIZMAS

2025-ieji rajonui buvo augimo metai, ypač vienadienių lankytojų ir verslo turizmo srityse. Registruotų turistų (nakvynės), preliminariais duomenimis, apgyvendinimo įstaigose apsistojo apie 2 700–2 800 asmenų. Tai yra maždaug 2 % augimas lyginant su 2024 m. Vienadienių lankytojų buvo didžioji dalis. Bendras lankytojų skaičius (įskaitant muziejų lankytojus ir renginių dalyvius) viršijo 115 000.

Pagrindinis traukos centras: Lietuvos etnografijos muziejus (Rumšiškės) išliko lyderiu, generuojančiu apie 90 % viso rajono turistinio srauto.

2025 metais Kaišiadorių TVIC su partneriais suorganizavo 26 nemokamas ekskursijas, žygius, žurnalistų turus, orientacinius žaidimus, paskaitas bei didesnius renginius kartu su partneriais, 8 parodas ir 57 mokamas užsakomąsias ekskursijas, edukacijas, žygius.

Sukurtos ir paviešintos 28 Kaišiadorių rajono turizmą pristatančios publikacijos, straipsniai, fotoreportažai, pranešimai (dalis po organizuotų žurnalistų turų). Papildytos respublikinės bei vietinės turizmo duomenų bazės ir žemėlapiai 68 naujais ar atnaujintais objektais.

Sukurta ir paviešinta vaizdo medžiaga (13 vnt.) apie Kaišiadorių rajono turizmą, renginius: TV3 laida „Sveiki atvykę“ apie Kaišiadoris (pristatyti Žiežmarių, Kaišiadorių, Žaslių objektai ir pramogos, gravitacinė kalva); filmas apie Kaišiadoris „Diena Kaišiadoryse“, videoklipas apie „Zitos bityno“ edukacijas, trumpi videoklipai apie ežerus (Kriaučiškių, Baltas, Juodas, Varležeris, Bevardis, Norkūnų, Vikabalis, Neprėkšta, Kriaučiškių II, Vilūnų ežerai).

Paskelbti 705 trumpi turizmo pranešimai, nuotraukos socialiniuose tinkluose, interneto svetainėse, renginių kalendoriuje. Teikta informacija apie turizmo objektus ir paslaugas tiesiogiai, el. paštu, telefonu, „Facebook“ žinutėmis, kitais būdais, el. paštu prenumeratoriams siųstos turizmo naujienos.

Sudaryti ir paviešinti 6 turistiniai maršrutai Kaišiadorių rajone: „Lomenos krantais: nuo Neprėkštos iki Tartoko“, „Pėsčiomis po Kaišiadorių miestą“ (papildytas maršrutas naujais objektais), atnaujintas maršrutas pėsčiomis Guronys–Kaišiadorys, „Nemaitonių krašto gamtos takais“, „Kūrėjų Jakševičių pėdomis“, „Dviračiu aplink Kaišiadoris“.

Parengti ir atspausdinti 4 turizmo srities leidiniai (1200 egz.): atnaujintas turistinis žemėlapis lietuvių, anglų, rusų kalbomis, lankstinukas lietuvių-anglų kalbomis „Pėsčiomis po Kaišiadoris/Walking around Kaišiadorys“, knygelė apie pagrindines turistines vietoves „Kaišiadorių kraštas“, knygelė anglų kalba apie pagrindines turistines vietoves „Kaišiadorys region“. Parengtas tekstas apie Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą ir nuotraukos Ukmergėje kuriamo Lietuvos miniatiūrų parko stendui.

Kaišiadorių rajono turizmas pristatytas parodose, mugėse, renginiuose 7 kartus: knygų mugėje Vilniuje, turizmo leidiniai platinti parodoje „Ką pasėsi“ Kaune, „Aitvarų šventėje“ Zapyškyje, festivalyje „Kas čia daros“ Kaišiadoryse, „Traktorių dakare“ Žasliuose, Kaimynų šventėje Pravieniškėse, Rumšiškių miestelio šventėje.

Konkursui „Lietuvos medis 2025“ pateikta paraiška apie Sekionių ąžuolą. Medis pateko tarp finalininkų.

Sekionių ąžuolas (nuotr. G. Streikauskaitė)

III. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 metų biudžetas buvo patvirtintas laiku, nepažeidžiant įstatymu nustatytų terminų. Ataskaitiniais metais biudžetas buvo tikslinamas 7 kartus. Sprendimus pakeisti biudžetą lėmė teisės aktų pakeitimai, gautos papildomos lėšos, asignavimų valdytojų prašymai. 2025 metų Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas pajamų (mokesčių, pajamų ir dotacijų) planas buvo 65627,7 tūkst. eurų. Planas įvykdytas 66616,4 tūkst. eurų arba 101,50 %, t. y. gauta 988,7 tūkst. eurų daugiau negu planuota.  Pajamos gautos iš mokesčių  (įskaičiuojant mokesčius už aplinkos teršimą) – 103,39 % (planas – 34442,1 tūkst. eurų, įvykdyta 35610,0 tūkst. eurų), dotacijų – 99,32 % (planas – 28842,9 tūkst. eurų, įvykdyta 28649,2 tūkst. eurų), kitų pajamų – 98,75 % (planas – 2229,8 tūkst. eurų, įvykdyta 2202,0 tūkst. eurų), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 137,28 % (planas – 113,0 tūkst. eurų, įvykdyta 155,1 tūkst. eurų), finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų priėmimo pajamos – 5,89 % (planas – 9914,8 tūkst. eurų, įvykdyta 584,8 tūkst. eurų).

2025 metais į savivaldybės biudžetą gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 870,6 tūkst. eurų gauta daugiau negu planuota (planas – 31887,0 tūkst. eurų, įvykdyta 32757,6 tūkst. eurų), nekilnojamojo turto mokesčio – 189,4 tūkst. eurų gauta daugiau negu planuota (planas – 1900,0 tūkst. eurų, įvykdyta 2089,4 tūkst. eurų), žemės mokesčio – 93,5 tūkst. eurų gauta daugiau negu planuota (planas – 490,0 tūkst. eurų, įvykdyta 583,5 tūkst. eurų), nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 28,8 tūkst. eurų gauta daugiau negu planuota (planas – 92,0 tūkst. eurų, įvykdyta 120,8 tūkst. eurų).

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 84,07 % (asignavimų planas – 82549,9 tūkst. eurų, įvykdyta – 69396,8 tūkst. eurų).

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 metų patikslinto  biudžeto asignavimų plano įvykdymas pagal funkcijas:

| Valstybės funkcijų klasifikacija | Įvykdyta % |
| --- | --- |
| Bendros valstybės paslaugos | 90,84 |
| Gynyba | 99,31 |
| Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 99,87 |
| Ekonomika | 83,31 |
| Aplinkos apsauga | 22,38 |
| Būstas ir komunalinis ūkis | 84,39 |
| Sveikatos apsauga | 80,25 |
| Poilsis, kultūra ir religija | 86,05 |
| Švietimas | 95,91 |
| Socialinė apsauga | 95,84 |

2025 m. Savivaldybės mero rezervui buvo numatyta 100,0 tūkst. eurų, panaudota 1376,92 euro.

2025 metais į valstybės biudžetą grąžinta nepanaudoto 107969,11 euro:

1) Specialios tikslinės dotacijos – 71275,32 euro, iš to skaičiaus: gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti – 3,18 euro, valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti – 1,96 euro, duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti – 2,90 euro,  dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją – 24,50 euro, priešgaisrinės saugos organizavimui – 0,55 euro, valstybinės kalbos funkcijai vykdyti – 3,03 euro, žemės ūkio funkcijoms atlikti – 53,72 euro, Užimtumo didinimo programai įgyvendinti – 31,36 euro, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 1288,85 euro, socialinei paramai mokiniams teikti – 32487,05 euro, socialinėms paslaugoms finansuoti – 26760,51 euro, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – 4977,84 euro, ugdymo reikmėms finansuoti – 5568,03 euro, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 3,56 euro, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti – 4,05 euro, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos organizavimui – 7,31 euro, savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti – 1,00 euras, savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti – 55,92 euro.

2) Valstybės biudžeto lėšų – 36693,79 euro, iš to skaičiaus: vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 701,23 euro, savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti – 1,72 euro, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje – 26,52 euro, bendruomeninių šeimos namų funkcijai vykdyti – 0,97 cento, plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą (laikino atokvėpio paslaugos) – 1086,00 eurai, akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti – 1621,89 euro, asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 2057,64 euro, organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą asmenims su negalia – 29,16 euro, remti neįgaliųjų reikalų koordinatorių savivaldybėse veiklą – 2120,98 euro, neformaliojo vaikų švietimo programai – 29047,68 euro.

11 pav. 2025 m.  Savivaldybės planuotos ir panaudotos lėšos pagal programas tūkst. Eur

Lėšos asignavimų valdytojams buvo pervedamos pagal poreikį, neviršijant programų sąmatose  numatytų biudžeto asignavimų.

Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. – 4210,6 tūkst. euro, iš to  skaičiaus paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ir pagal ETPT modelį – 89,9 tūkst. eurų. Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 3512,4 tūkst. eurų.

Kreditorinis įsiskolinimas 945026,15 euro susidarė už  2025 m. gruodžio mėnesį biudžetinėms įstaigoms suteiktas paslaugas (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, kanalizacijos, socialinę paramą, išlaidų ir materialiojo ir nematerialiojo turto vykdymo išlaidos).

2025 m. birželio 6 d. UAB „Komfovent“ buvo grąžinta savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka 47779,44 euro. Įmoka buvo gauta į banko sąskaitą 2023 metais. Po visų statybos darbų ši įmoka savivaldybei nepriklausė. Todėl ataskaitoje „Pajam21“ už metus 105 eilutėje esanti suma 7007,4 tūkst. eurų nesutampa su suma metų pradžioje 7055,4 tūkst. eurų.

2025 m. gruodžio 30 d. 206,40 euro buvo grąžinta privačiam asmeniui už neišduotą leidimą statyboms. Todėl ataskaitos „Pajam21“ už metus 106 eilutėje esanti suma 6703,2 tūkst. eurų nesutampa su suma metų pradžioje 6751,2 tūkst. eurų.

Kaišiadorių rajono savivaldybės patvirtinto biudžeto formos, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, tarpiniai ir metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai Lietuvos Respublikos finansų ministerijai buvo pateikti laiku. Ataskaitos už valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ugdymo reikmėms finansuoti ir valstybinėms (valstybės deleguotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudojimą laiku pateiktos šias sritis kuruojančioms ministerijoms.

IV. SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMAS

ASMENŲ APTARNAVIMAS

2025 m. asmenų aptarnavimas išliko intensyvus. Administracijoje užregistruoti 11 935 fizinių ir juridinių asmenų kreipimaisi, iš jų 3 453 – fizinių asmenų, 8 482 – juridinių asmenų. Per metus asmenims išsiųsta 9 513 atsakymų, o per E. pristatymo sistemą dokumentų srautas siekė 4 365.

| 11 935 gauti fizinių ir juridinių asmenų kreipimaisi | 9 513 išsiųsti atsakymai asmenims |
| --- | --- |
| 7 378 užregistruoti buhalteriniai dokumentai | 21,1 % elektroninių gyvenamosios vietos deklaracijų dalis |

Tai rodo, kad elektroninis bendravimas su gyventojais ir institucijomis tampa vis svarbesne kasdienio aptarnavimo dalimi.

Gyvenamosios vietos deklaravimo srityje 2025 m. elektroniniu būdu pateiktos 774 deklaracijos – tai 82 daugiau nei 2024 m., o elektroninių deklaracijų dalis padidėjo nuo 18.8 iki 21.1 proc.

Seniūnijose, neįskaitant Kaišiadorių miesto seniūnijos, elektroninių deklaracijų dalis sudarė net 40.8 proc., todėl būtent čia labiausiai matomas gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis.

Papildomai užregistruoti 737 prašymai dėl centralizuoto vaikų priėmimo ir 177 elektroninės paslaugos, todėl vieno langelio principas išlieka reikšminga gyventojų aptarnavimo dalis.

Aptarnavimo kokybės gerinimui ir toliau Savoivaldybės administracija planuoja plėsti elektroninių paslaugų naudojimą, aiškiai komunikuoti galimybes gyventojams bei stiprinti greitą konsultavimą telefonu, el. paštu ir savivaldybės interneto svetainėje.

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2025 metais teikta pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba, vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatomis. Ši pagalba teikiama visiems savivaldybės gyventojams, neatsižvelgiant į jų turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, siekiant užtikrinti teisės į teisingumą įgyvendinimą bei galimybę ginčus spręsti taikiai ir efektyviai.

Gyventojams buvo teikiama teisinė informacija, teikiamos konsultacijos, rengiami dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms, taip pat procesiniai dokumentai teismui.

Pirminė teisinė pagalba apėmė dokumentų dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu, sutarčių dėl teisinių pasekmių, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimų dėl kreditorių pareiškimų, prašymų dėl išankstinių teismo leidimų (kai sprendžiami klausimai dėl neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų turto) rengimą. Taip pat buvo teikiamos konsultacijos ir pagalba dėl ginčų sprendimo ne teismo tvarka, įskaitant taikos sutarčių rengimą.

Per 2025 metus suteikta:

- 516 pirminės teisinės pagalbos atvejų, iš jų:

- šeimos teisės klausimais – 52;

- privalomosios mediacijos klausimais – 46;

- darbo teisės klausimais – 23;

- socialinės apsaugos klausimais – 22;

- žemės teisės klausimais – 13;

- nuosavybės teisių atkūrimo klausimais – 1;

- administracinės teisės ir administracinio proceso klausimais – 24;

- civilinės teisės ir civilinio proceso klausimais – 270;

- baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso klausimais – 37;

- kitais klausimais – 28.

Taip pat parengta ir pateikta:

- 77 prašymai dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo;

- 46 prašymai vykdyti privalomąją mediaciją;

- 57 dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms;

- 2 taikos sutartys;

- 1 procesinis dokumentas teismui.

JAUNIMO REIKALŲ KOORDINAVIMAS

Remiantis 2025 m. duomenimis bei Valstybės duomenų agentūros oficialiąja statistika, jaunimo (14–29 m.) skaičius Kaišiadorių rajone siekė apie 4 600, o tai sudarė maždaug 14,5 % bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus.

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas. 2025 metais buvo akredituotos naujos savanorius priimančios organizacijos: VšĮ „Meno sienos“, Kaišiadorių kultūros centras ir Kaišiadorių Jono Aisčio viešoji biblioteka. Iš viso yra akredituota 13 savanorius priimančių organizacijų. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir įsitraukti į neformalią savanorišką veiklą ir Jaunimo savanorišką tarnybą buvo suorganizuoti 7 renginiai. 2025 metais pusės metų savanorystę atliko 17 savanorių.

Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius 2025 metais buvo 1046, bendras lankytojų skaičius – 5825. Atlikti atvirojo jaunimo centro ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimai.

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra. Jaunimo organizacijų projektus įgyvendino: FB „Baltai“, Lietuvos moksleivių sąjungos Kaišiadorių skyrius, KK „Žiežmariai“, Žaslių krašto jaunimo bendruomenė, asociacija „Žalieji velniai“.

Savivaldybėje buvo įgyvendinamos priemonės, skirtos jaunų žmonių pilietiškumo ugdymui, pagal Jaunimo reikalų agentūros pateiktas rekomendacijas: vyko 5 pamokos apie partizanus, 2 susitikimai su Jaunimo reikalų tarybos alumnais, jaunimo atstovo į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai. Mokinių dalyvaujamąjį biudžetą įgyvendino 7 mokyklos, joms skirta po 500 Eur.

Jaunimo reikalų taryba organizavo 11 posėdžių, kurių metu nusprendė pateikti pasiūlymus dėl  Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2026–2028 metų veiklos plano priemonių finansavimo, Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimo ir dėl higieninių priemonių prieinamumo problemų sprendimo. Dalyvavo komandos formavimo mokymuose.

Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas. Suburta 7 jaunimo lyderių komanda, pravesta 10 lyderystės pamokų, po pamokų vyko renginys, kurio metu Savivaldybės vadovams ir darbuotojams pasakytos viešosios kalbos jaunimui aktualiomis temomis.

Suorganizuotos 5 karjeros pamokos gimnazijose bendradarbiaujant su  Regioniniu karjeros centru, vyko darbdavių mugė.

Savivaldybėje buvo vykdoma jaunimo  vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Nuo liepos 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos vykusioje programoje dalyvavo 10 įmonių, kurios įdarbino 14 jaunuolių.

MOBILIZACIJA

Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengtas ir patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 metų mobilizacijos planas. Surinkta, susisteminta, apibendrinta ir perduota Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos informacija, reikalinga Valstybės mobilizacinių išteklių katalogo ir Priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui parengti ir atnaujinti. 2025 metais Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo atnaujinta ir papildyta Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės sudėtis. Parengti ir suderinti su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų, mobilizacinių ūkio subjektų pareigybių, kurias užimančių Lietuvos Respublikos piliečių, nurodytų Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje, atliekamos funkcijos būtinos civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos plane numatytiems veiksmams ir (ar) priemonėms įgyvendinti, sąrašai.

Vadovaujantis Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2025 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti vertinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje“, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos specialistai 2025 m. gegužės 12 d. atliko Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir jos pavaldžių subjektų, kurių veiksmai ir priemonės numatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos plane, pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti vertinimą. Vertinimo išvada Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Savivaldybei pavaldūs subjektai, kurių veiksmai ir priemonės numatyti Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos plane, yra gerai pasirengę mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramai teikti.

Vadovaudamiesi Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2025 m. kovo 4 d. raštu Nr. V-44 „Dėl 2025–2027 m. Mobilizacinių ir priimančiosios šalies paramos Mokymų planų patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės mobilizacijos valdymo grupės nariai dalyvavo Nacionalinėse mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybose „Vyčio skliautas 2025“.

2025 m. spalio 1 d. Kaišiadorių rajono savivaldybė ir Lietuvos kariuomenės Karo komendantūrų valdybos Kauno regiono karo komendantūra pasirašė sąveikos planą.

CIVILINĖ SAUGA

2025 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje buvo įgyvendinamos civilinės saugos priemonės, skirtos stiprinti savivaldybės pasirengimą galimoms ekstremaliosioms situacijoms, gerinti institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir didinti gyventojų informuotumą.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdoma civilinės saugos planavimo dokumentų peržiūra ir tikslinimas, koordinuojamas Savivaldybės administracijos, seniūnijų, savivaldybės įstaigų ir kitų atsakingų subjektų pasirengimas atlikti civilinės saugos srityje nustatytas funkcijas. Dėmesys skirtas atsakingų darbuotojų pasirengimo stiprinimui, veiksmų koordinavimo gerinimui ir efektyvesniam reagavimui į galimas grėsmes.

2025 metais buvo tęsiamas darbas priedangų srityje: tikslinama informacija apie savivaldybės teritorijoje esančias priedangas, vertinamas jų prieinamumas, būklė, ženklinimas ir informacijos pateikimas gyventojams. Siekta sudaryti sąlygas gyventojams laiku gauti aiškią informaciją apie apsisaugojimo galimybes bei veiksmus pavojaus atveju.

Svarbi veiklos dalis buvo gyventojų informavimas ir švietimas civilinės saugos klausimais. Savivaldybės interneto svetainėje ir kitomis informavimo priemonėmis buvo viešinama aktuali informacija apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, elgesį gresiant pavojui, evakuacijos principus ir būtiniausių atsargų kaupimą.

Taip pat buvo organizuojamos civilinės saugos žinių stiprinimo veiklos Savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnijų atstovams ir kitų savivaldybės įstaigų darbuotojams. Vykdant civilinės saugos priemones, bendradarbiauta su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos Raudonasis kryžius, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, policija, sveikatos priežiūros, aplinkosaugos ir kitomis institucijomis.

Įgyvendintos priemonės prisidėjo prie savivaldybės pasirengimo stiprinimo, veiksmų koordinavimo gerinimo ir gyventojų informuotumo didinimo.

V. ŠVIETIMAS

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2025 m. rugsėjo 1 d. veikė 3 gimnazijos su 1 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo skyriumi, Suaugusiųjų mokykla su 4 suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriais, progimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi, specialiojo ugdymo centras, 3 pagrindinės mokyklos su daugiafunkciu ir ikimokyklinio ugdymo skyriais, 2 mokyklos-darželiai su 2 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo skyriais, 4 lopšeliai-darželiai, Meno mokykla, Švietimo ir sporto centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba. Iš viso savivaldybėje veikė 18 švietimo įstaigų, iš jų 11 bendrojo ugdymo mokyklų su 10 skyrių.

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, 2025 metais Savivaldybė skyrė mokykloms 20 000,00 eurų mokymosi platformoms EDUKA įsigyti.

Rugsėjo pirmąją visi Kaišiadorių rajono savivaldybės pirmokai gavo mokymosi priemonių rinkinį – pirmoko krepšelį. Pirmoko krepšelis bus parengtas konsultuojantis su pradinių klasių mokytojomis. Buvo nupirkta 230 vnt. būtiniausių mokymo priemonių būsimiems pirmokams, sudarant vienodas sąlygas startuoti visiems Savivaldybės pirmokams, tam skirta 7850,84 euro.

2025 m. lapkričio mėnesį  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistai ir Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius pagal sudarytą grafiką lankėsi savivaldybės švietimo įstaigose ir atliko situacijos analizę dėl švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašų įgyvendinimo švietimo įstaigose. Kiekvieno vizito metu buvo atlikta švietimo įstaigos dokumentų analizė, dokumentų paieška interneto svetainėje, pokalbis su įstaigos administracija, švietimo pagalbos specialistais, Vaiko gerovės komisijos pirmininku. Kiekvienai įstaigai parengta pažyma, kurioje pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl dokumentų atnaujinimo ar papildymo.

2025 m. švietimo įstaigoms buvo skirta 30000 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų pritaikyti /  įrengti ugdymo aplinkas, aprūpinti jas reikiamomis mokymo priemonėmis pagal įtraukiojo ugdymo (universalaus dizaino principai) reikalavimus.

Kaišiadorių rajono savivaldybė pagal Jungtinės veiklos 2023 m. birželio 2 d. sutartį Nr. SUT(E)-109 įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“ dalyvauja ,,Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) programoje, finansuojamoje Europos Sąjungos lėšomis. 2025 m. buvo tęsiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pažangos plano (toliau – Planas) įgyvendinimas.

2023 m. birželio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybė pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. SUT(E)-109 su Europos Sąjungos fondų agentūra dėl dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – TŪM) programoje, kuri finansuojama Europos Sąjungos Next GenerationEu lėšomis, siekiant įgyvendinti mokyklų partnerių – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Vaclovo Giržado progimnazijos, Rumšiškių A. Baranausko ir Žiežmarių gimnazijos – parengtą Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo pažangos planą (toliau – Planas), kurio tikslas – mokyklose sukurti šiuolaikiškas ugdymo(si) sąlygas, kuriose mokytojai, profesionaliai veikdami kartu, darytų tiesioginį poveikį mokinių pasiekimų gerinimui. Planui įgyvendinti buvo skirta 2926900 Eur.

2025 m. liepos 7 d. Planas įgyvendintas: įvykdytos visos mokyklų ir savivaldybės mastu planuotos 68 veiklos, parengta ir patvirtinta ataskaita, numatytas veiklų tęstinumas, parengtas tinklaveikos planas.

Koordinuotam mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų lyderystės kompetencijų stiprinimui panaudota 100 proc. planuotų projekto lėšų, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimui – 99,7 proc., mokyklų pirkimų sutartimis sudarytais sandoriais atnaujintai / naujai įkurtai ir įveiklintai infrastruktūrai, naujai įrangai ir modernioms mokymo priemonėms, tiksliniam savivaldybės mokyklų pedagoginių darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui panaudota:

| Mokyklos pavadinimas | Infrastruktūra, proc. | Įranga ir mokymo priemonės, proc. | Kvalifikacijos tobulinimas, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 106 | 99,9 | 100 |
| Kaišiadorių r. Rumšiškių A. Baranausko gimnazija | 81,4 | 98,5 | 100 |
| Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | 94 | 99 | nenumatyta |
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | 107 | 100,3 | 100 |

Projekto metu pedagoginių darbuotojų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui panaudota 266000 Eur TŪM lėšų. Lyderystės veikiant srities kryptimi organizuoti mokymai Lietuvoje, stažuotės Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Latvijoje, TŪM sričių baigiamosios konferencijos / forumai.  Iš viso organizuota 600 val. mokymų, kuriuose lyderystės ir įtraukiojo, STEAM bei kultūrinio ugdymo profesines kompetencijas patobulino per 800 savivaldybės ugdymo įstaigų pedagoginių darbuotojų.

TŪM mokyklose sukurta arba atnaujinta infrastruktūra už 983580 Eur, įsigyta įrangos ir mokymo priemonių už 1314640 Eur (Algirdo Brazausko gimnazijoje – 887000 Eur, Vaclovo Giržado progimnazijoje – 553000 Eur, Rumšiškių gimnazijoje – 380000 Eur, Žiežmarių gimnazijoje – 478220 Eur). Algirdo Brazausko gimnazijos STEAM centre įrengtos biochemijos, skaitmeninio modeliavimo – robotikos, fizikos, biologijos–chemijos  laboratorijos, atvira STEAM erdvė, įrengtas maisto gamybos technologijų kabinetas-studija, modernizuota aktų salė. Įrengti keltuvai į STEAM centrą neįgaliesiems. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje atnaujinti fizikos, IT kabinetai, įrengta multifunkcė salė, lauko erdvė, atnaujintos dailės ir muzikos studijos. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje atnaujinti STEAM mokslų kabinetai, įrengta nauja STEAM laboratorija (specializuota robotikos, informacinio modeliavimo, grafinio dizaino ir foto laboratorija), pastatyta lauko klasė, įrengta bendruomenės renginiams skirta erdvė (aula), multisensorinė erdvė, įsigyta nauja ugdymuisi įranga ergo ir meno terapijoms bei švietimo pagalbos specialistams. Žiežmarių gimnazijoje įrengta emocijų valdymo terapijos mokiniams erdvė, atnaujintos biologijos ir chemijos klasės / laboratorijos, lietuvių kalbos ir matematikos kabinetai, bendrosios (fojė) erdvės, pastatytos dvi lauko klasės, įrengta bendruomenės diskusijų erdvė.

STEAM ugdymo srityje Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje sukurtas naujas praktinio ugdymo turinys STEAM centrui (58500 Eur). Sukurtose naujose erdvėse organizuojamose 109 edukacinėse veiklose dalyvavo 834 savivaldybės priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 kl. mokiniai su mokytojais. Nuo 2025–2026 m. m. pradžios STEAM centro veiklų turinys pasiekiamas tinklalapyje www.kaisiadorims.lt, kuriame pateikta išsami informacija apie STEAM centro tikslą ir veiklą.  Pasibaigus projektui, per 2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. organizuotose 69 edukacinėse veiklose dalyvavo 1116 mokinių iš savivaldybės darželių ir mokyklų. Žiežmarių gimnazijoje projekto metu įgyvendinta ilgalaikė STEAM edukacinių veiklų su mokslo įstaigomis bei STEAM centrais programa, kurioje dalyvavo 179 mokiniai (panaudota 2800 Eur).

Kultūrinio ugdymo srityje projekto metu Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos mokytojų parengtos ir įgyvendintos 4 kultūrinio ugdymo programos: integruota muzikos/IT/fizikos, vizualinio mąstymo, teatro „Teatras – kūrybos laboratorija“ ir jaunųjų kūrėjų ugdymo programa – naujas iššūkis integruojant kultūrinį ugdymą į bendrąjį formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Įgyvendinant Programą dalyvavo 400 savivaldybės mokyklų mokinių. Jaunųjų kūrėjų ugdymo programa įgyvendinta savivaldybės lygmeniu ir finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis kaip vasaros stovykla, suburiant gabiuosius vaikus iš įvairių mokyklų.

Sukurta įtraukiojo ugdymo savivaldybėje sistema, kurios iki šiol Kaišiadorių rajono savivaldybėje nebuvo. Kaišiadorių rajono savivaldybės ĮU sistemą galima rasti progimnazijos tinklalapyje adresu https://v.girzado-progimnazija.lt/pagalba-mokiniams-ir-tevams/itraukusis-ugdymas. Apie įtraukiojo ugdymo diegimą savivaldybės mokyklose Vaclovo Giržado progimnazija parengė leidinį „Nuo nulio iki mėnulio“, kurį taip pat galima rasti šiuo adresu.

Kaišiadorių rajono švietimo pažangos planas įgyvendintas, planuoti mokinių pasiekimų gerinimo ir mokymosi rodikliai pasiekti, nes stebima švietimo pažanga savivaldybės mokyklose: 2025 m., lyginant su 2024 m., savivaldybėje pagrindinio ugdymo pasiekimų metu matematikos pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių padaugėjo nuo 40,34 iki 61,62 proc., nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (matematikos, skaitymo) mokinių rezultato procentais vidurkis 4 kl. padidėjo apie 1,3 karto, 8 kl. – 1,16 karto, neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių padaugėjo nuo 56,73 iki 80,15 proc.

Rumšiškių IT kabinetas ir Žiežmarių gimnazijos terapijos erdvė

Žiežmarių gimnazijos chemijos kabinetas ir lauko klasės – kupolai

Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos KU programos miuziklo akimirkos

Veiklos STEAM centro maisto studijoje ir biochemijos laboratorijoje

Įgyvendinant ,,Tūkstantmečio mokyklų programos I“ tęstinumą stiprinant tinklaveiką su savivaldybės įstaigomis, planuojant ir organizuojant bendrus renginius / veiklas, parengta ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V1E-195 patvirtinta ilgalaikė Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunųjų kūrėjų ugdymo programa. Šia programa siekta tobulinti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokinių kūrybines, kultūrines ir socialine emocines kompetencijas, stiprinant kūrybinę raišką gimtojo krašto kultūros srityje. Įgyvendinta 95 proc. programoje suplanuotų veiklų. Įgyvendinant programą, 2025 m. rugpjūčio 18–22 d. Lietuvos etnografijos muziejuje ir gimnazijoje vyko jaunųjų kūrėjų kūrybinė-meninė stovykla. Joje dalyvavo 30 rajono gimnazijų, progimnazijos ir pagrindinių mokyklų mokinių iš Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Palomenės ir Žaslių pagrindinių mokyklų. Stovyklos metu mokiniai dalyvavo įvairiose edukacijose, lankėsi muziejuose, artimiau susipažino su gimtojo krašto menininkų kūryba (M. K. Čiurlionio, Kazio Morkūno, Barboros Didžiokienės ir kt.), dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. 2025 m. spalio 30–31 dienomis edukacinėje sodyboje ,,Vėjų fėja“ vyko programos II dalies veiklos: kūrybinė edukacija „Kilimas – spalvų ir raštų kelionė“ bei kūrybinio rašymo edukacija ,,Iš spalvų pasaka plaukia“. Parengtas integruotų kultūrinio ugdymo veiklų, siejamų su Kaišiadorių krašto kultūra, plano projektas. Programai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 6000 Eur.

Visos dienos mokyklos (VDM) projekto įgyvendinimas.

2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti projektą „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Kaišiadorių ir Kėdainių rajono savivaldybėse“. Projekto tikslas – užtikrinti, kad visos dienos mokyklos paslaugos būtų prieinamos ir kokybiškos kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo gebėjimų, poreikių, socialinės ar kultūrinės padėties.

Projekto veiklos orientuotos į visus mokinius – gabius ir turinčius didelį potencialą, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, mokinius iš socialiai, ekonomiškai ar kultūriškai nepalankios aplinkos, turinčius elgesio, emocijų, raidos ar intelekto sutrikimų, migrantus bei tuos, kurie gauna socialinę paramą ar kuriems skirta minimali priežiūros priemonė.

Tiksline projekto grupe tampa ne tik mokiniai (tarp jų ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių), bet ir jų tėvai, globėjai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai bei kiti su ugdymu susiję darbuotojai.

Įgyvendinant projektą, siekiama kurti lanksčias įtraukiojo ugdymo bei pagalbos sistemas, kurios atitiktų skirtingus mokinių poreikius, skatintų jų įsitraukimą į bendrą ugdymo procesą, stiprintų mokyklų bendruomeniškumą ir tarpusavio supratimą. Taip bus gerinama ne tik visos dienos paslaugų prieinamumas ir kokybė, bet ir socialinė integracija, kad kiekvienas vaikas turėtų lygias galimybes augti, tobulėti ir siekti savo tikslų.

Projekte dalyvauja Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla, Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“, Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba.

Bendra projekto išlaidų suma – 1 061 958 Eur, projekto įgyvendinimo trukmė – 2025-06–2028-05.  Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos yra vykdomos 8 bendrojo ugdymo mokyklose ir 4 lopšeliuose-darželiuose.

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2025–2026 mokslo metais veikia 47 ikimokyklinio ugdymo grupės (iš jų 1 mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdosi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai – Palomenės pagrindinėje mokykloje). Pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 2025 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, ugdėsi 659 ugdytiniai (62 vaikais mažiau nei 2024 m.). Savivaldybėje veikia 14 priešmokyklinio ugdymo grupių (3 iš jų jungtinės, kuriose ugdosi priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 1 jungtinė specialioji priešmokyklinio ugdymo grupė šv. Faustinos ugdymo centre), jose ugdoma 206 ugdytiniai (5 mažiau nei 2024 metais).

2025 metais buvo gauti 737 prašymai dėl vaikų priėmimo / išbraukimo į / iš Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių (64 prašymais daugiau nei 2024 metais). Vykdant centralizuotą vaikų priėmimą į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes, nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. buvo priimti 137 ikimokyklinio amžiaus vaikai (58 vaikais mažiaus nei 2024 m.). Kelių vaikų prašymai, patiems tėvams pageidaujant, buvo atidėti (perkelti) 2026 metams.

Į ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 2021–2022 mokslo metų patenka visi pageidaujantys lankyti vaikai (100 proc.). 2026 m. sausio 1 d. duomenimis, visose savivaldybės ugdymo įstaigose (išskyrus Šv. Faustinos ugdymo centrą) buvo 100 laisvų vietų įvairaus ikimokyklinio amžiaus vaikams (2025 m. rugsėjo 15 d. laisvų vietų buvo 113).

- pav. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kaita.

Pradinio ugdymo (1–4) klasių, 2025-09-01 duomenimis, yra 62, lyginant su praėjusiais mokslo metais, 1 klase (61) daugiau. Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal pradinio ugdymo programą mokosi 1023  mokiniai, lyginant su praėjusiais metais – 37 (1060) mokiniais mažiau.

13 pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pirmos klasės mokinių kaita.

2024–2025 m. m. pabaigoje pradinį išsilavinimą įgijo 96,43 proc. mokinių, lyginant su praėjusiais metais – 2,87 proc. (99,3 proc.) mažiau. Pradinio ugdymo programoje (1–4 klasėse) kursą kartoti palikti 5 mokiniai, tai sudaro 0,5 proc. bendro pradinio ugdymo programoje besimokančių mokinių skaičiaus. 2024–2025 m. m. buvo vykdomas 4 klasių mokinių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (toliau – NMPP). 4 klasės mokinių rezultato procentais vidurkis:

| Dalykas | Rezultato procentais vidurkis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Savivaldybės | Šalies | Skirtumas |
| Matematika | 71,1 | 74,9 | -3,8 |
| Skaitymas | 75,8 | 75,5 | 0,3 |

Analizuojant NMPP rezultatus pagal pasiekimo lygius, Kaišiadorių rajono savivaldybės 4 kl. mokinių rezultatai:

| Dalykas | NMPP pasiekimų lygis (proc.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nepasiektas patenkinamas | Patenkinamas | Pagrindinis | Aukštesnysis |
| Matematika | 3,9 | 10,5 | 72,9 | 12,7 |
| Skaitymas | 2 | 13,7 | 62,1 | 22,2 |

Pagrindinis ugdymas

2024–2025 m. m. NMPP buvo vykdomas 8 klasėse. 8 klasės mokinių rezultato procentais vidurkis:

| Dalykas | Rezultato procentais vidurkis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Savivaldybės | Šalies | Skirtumas |
| Matematika | 55,6 | 58,9 | -3,3 |
| Skaitymas | 71,6 | 73,7 | -2,2 |

Analizuojant NMPP rezultatus pagal pasiekimo lygius, Kaišiadorių rajono savivaldybės 8 kl. mokinių rezultatai:

| Dalykas | NMPP pasiekimų lygis (proc.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nepasiektas patenkinamas | Patenkinamas | Pagrindinis | Aukštesnysis |
| Matematika | 2,4 | 24,5 | 47,8 | 7,6 |
| Skaitymas | 20,1 | 6,9 | 74,9 | 15,8 |

2024–2025 m. m. vyko Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (toliau – PUPP). Kaišiadorių rajono savivaldybės  mokinių PUPP surinktų taškų procentais vidurkis:

| Dalykas | Surinktų taškų procentais vidurkis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Savivaldybės | Šalies | Skirtumas |
| Lietuvių kalba ir literatūra | 53 | 55,5 | -2,5 |
| Matematika | 51,9 | 55 | -3,1 |

Apibendrinant NMPP ir PUPP rezultatus, darytina išvada, kad matematikos (4, 8, 10 kl.) rezultatai yra ženkliai žemesni negu šalies, ir situacija nesikeičia kelerius metus iš eilės. Skaitymo gebėjimai 4 kl. mokinių šiek tiek aukštesni nei  šalies vidurkio, 8 kl. nuo šalies vidurkio skiriasi  -2,2 procentine dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad ir PUPP rezultatai yra žemesni už šalies.  Darytina išvada, kad būtina stiprinti matematikos ir skaitymo gebėjimų mokymą tiek pradiniame, tiek pagrindiniame ugdyme.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagrindinį išsilavinimą įgijusiųjų dalis:

|  | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgijo pagrindinį išsilavinimą % | 80,2 | 88,3 | 83,09 |

Pagrindinio ugdymo programoje mokėsi 1697 mokiniai, kursą kartoti palikti 82 mokiniai, tai sudaro 4,8 proc. bendro pagrindinio ugdymo programoje besimokančių mokinių skaičiaus. Daugiausia kartoti  kursą paliko Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla – 68 mokinius (10 klasėje net 36).

Vidurinis ugdymas

2024–2025 mokslo metais pagal vidurinio ugdymo programą (11–12 klasėse) mokėsi 582 mokiniai, iš jų 12 klasėse – 289 mokiniai.

2024–2025 mokslo metų pabaigoje brandos atestatus turėjo gauti 289 mokinai, iš jų  brandos atestatus gavo 146 mokiniai, o 143 mokiniai gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus ir neįgijo vidurinio ugdymo išsilavinimo. Tokiam dideliam negavusių brandos atestatų skaičiui įtakos turi Suaugusiųjų mokyklos mokiniai, nes 137 mokiniai, kurie neįgijo vidurinio išsilavinimo, yra šios mokyklos mokiniai. Atkreiptinas dėmesys, kad kartoti kursą 11 klasėje 9 mokinius paliko tik Suaugusiųjų mokykla.

Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose vidurinį išsilavinimą įgijusiųjų dalis:

|  | 2022–2023 m. m. | 2023–2024 m. m. | 2024–2025 m. m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Įgijo vidurinį išsilavinimą % | 67 | 74,8 | 58,4 |

2025 m. valstybinių brandos egzaminų geriausią įvertinimą (100) gavo 21 mokinys.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 6 mokiniai gavo 10 šimtukų (anglų k., matematika, informatika).

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 13 mokinių gavo 31 šimtuką (anglų k., lietuvių k., matematika, biologija, geografija, fizika, istorija, informatika).

14 pav. Mokinių, gavusių 100 balų įvertinimą, pokytis (vnt.)

Lyginamoji trejų metų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo analizė (proc.):

|  | 2023 m. |  |  | 2024 m. |  |  | 2025 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kan-didatų sk. | Išlai-kiusiųjų proc. | Neišlai-kiusiųjų proc. | Kan-didatų sk. | Išlai-kiusiųjų proc. | Neišlai-kiusiųjų proc. | Kan-didatų sk. | Išlai-kiusiųjų proc. | Neišlai-kiusiųjų proc. |
| Lietuvių k. ir literatūra | 140 | 97,14 | 2,86 | 161 | 94,41 | 5,59 | 121 | 95,87 | 4,13 |
| Anglų k. | 89 | 93,1 | 6,9 | 145 | 97,93 | 2,07 | 130 | 93,85 | 6,15 |
| Rusų k. | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | - | - | - |
| Matematika | 116 | 93,1 | 6,9 | 145 | 89,66 | 10,34 | 86 | 80,23 | 19,77 |
| Informacinės technologijos | 22 | 100 | 0 | 21 | 95,24 | 4,76 | 32 | 100 | 0 |
| Biologija | 59 | 98,31 | 1,69 | 67 | 95,52 | 4,48 | 93 | 86,02 | 13,98 |
| Chemija | 11 | 90,91 | 9,09 | 12 | 100 | 0 | 19 | 84,21 | 15,79 |
| Fizika | 12 | 100 | 0 | 14 | 100 | 0 | 9 | 88,88 | 11,12 |
| Istorija | 74 | 98,65 | 1,35 | 87 | 98,85 | 1,15 | 62 | 90,32 | 9,68 |
| Geografija | 49 | 100 | 0 | 71 | 98,59 | 1,41 | 80 | 91,25 | 8,75 |

Trejų metų analizės duomenys rodo, kad mokinių pasirinktų ir išlaikytų egzaminų santykis

gerėja arba išlieka geras šių valstybinių brandos egzaminų: lietuvių k. ir literatūros, anglų k., informacinių technologijų, istorijos.

Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų ir šalies mokyklų valstybinių brandos egzaminų įvertinimo vidurkių palyginimas:

|  | Lietuvių k. ir literatūra | Matematika | Anglų k. | Biologija | Chemija | Fizika | Istorija | Geografija | Ekonomika ir verslumas | Informacinės technologijos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaišiadorių r. sav. mokyklų vidurkis 2025 m. | 67,8 | 52,4 | 65 | 47,3 | 71,6 | 64,6 | 53,9 | 62,3 | 53,4 | 84,6 |
| Šalies mokyklų vidurkis 2025 m. | 61,4 | 53,2 | 73,2 | 61 | 67 | 59,2 | 70,4 | 73,1 | 59,5 | 72,2 |

Pagal lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad pusės mokomųjų dalykų, išskyrus lietuvių k. ir literatūros, chemijos, fizikos ir informacinių technologijų brandos egzaminų vidurkiai yra mažesni už šalies. Atkreiptinas dėmesys, kad informacinių technologijų egzamino rezultatai jau keletą metų iš eilės lenkia šalies vidurkį.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija

2025 m. buvo gauti 3 švietimo įstaigų vadovų prašymai deleguoti praktinės veiklos vertintojus 5 mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko (3 mokytojai) ir mokytojo eksperto kvalifikaciją (2 mokytojai). Savivaldybė 6 pedagogams iš dalies finansavo perkvalifikavimo studijas, tam skirta 7000,00 eurų.

- pav. Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų (mokytojų, auklėtojų) ir pagalbos specialistų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas

Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra. 2025 metams savivaldybės mokinių ugdymui pagal tikslinio neformaliojo vaikų švietimo finansavimo programas iš valstybės biudžeto skirta 217 tūkst. eurų.

Savivaldybei buvo pateiktos finansuoti 54 akredituotos programos. Finansavimo reikalavimus atitiko 31 teikėjas – laisvieji mokytojai, įstaigos ir organizacijos. Iš viso buvo vykdomos 45 programos, kuriose per metus registruota daugiau kaip 1000 savivaldybės mokinių – 200 mokinių daugiau nei 2024 m. Prie Kaišiadorių rajono savivaldybės NVŠ teikėjų 2025 m. prisijungė 8 nauji teikėjai: VšĮ Šokių studija ,,Imperium“, Kaišiadorių kultūros centras, UAB ,,Bananas“, MB ,,Linksmoji edukacija“, VšĮ ,,Šokių efektas“, asociacija ,,Pravieniškių stipruolis“, MB ,,Loginė seka“, VšĮ Kūrybinių technologijų akademija.

Vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgiant į gautas lėšas, programų vykdymo trukmę, vaikų, dalyvaujančių programose skaičių, programoms, atitinkančioms bent vieną nacionalinį neformaliojo vaikų švietimo prioritetą, vienam vaikui 1 mėnesiui skirtas 25 eurų krepšelis, vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių  ugdymui –50 eurų krepšelis, neatitinkančioms prioritetų – 20 eurų, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams šiose programose – 40 eurų krepšelis.

Iš visų 45 savivaldybėje įgyvendinamų programų 22 programos atitiko prioritetines kryptis: 9 STEAM krypties programos ir 13 į 9–12 klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotos NVŠ programos.

Iš 1000 vaikų, registruotų programose, daugiausia – 300 vaikų – pasirinko sporto programas (futbolą, karatė, krepšinį, tinklinį, lėkščiasvydį ir kt.), 295 – meno (dailės, muzikos, šokių), 130 vaikų buvo užimti techninės kūrybos ugdymu, kiti 275 vaikai dalyvavo saugaus eismo, gamtos klubo, investuotojų, jaunųjų šaulių  ir kt. veiklose.

Bendrojo ugdymo mokyklų 2024–2025 m. m. teikiamo neformaliojo vaikų švietimo programose, įskaitant ir FŠPU, dalyvaujančių mokinių dalis buvo 76,44 %. Daugiausiai mokinių dalyvavo sporto krypčių programose – 76,17 % mokinių, informacinių technologijų krypties programose – 60,55%, turizmo ir kraštotyros programose – 53,85 % , daugiau, kaip 40 % mokinių dalyvavo etnokultūros, gamtos ir ekologijos, kalbų, pilietiškumo, teatro, techninės kūrybos programose.

Vaikų vasaros stovyklos. 2025 metais vaikų vasaros stovykloms iš Savivaldybės biudžeto skirta 40 tūkst. eurų (5 tūkst. eurų daugiau nei 2024 m.). Iš dalies finansuotos 29 švietimo ir kultūros įstaigų organizuotos meno, sporto, STEAM ir kitų krypčių stovyklos; dar 1 sportinė stovykla finansuojama Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų projektų konkurso lėšomis.

Dauguma stovyklų buvo skirtos tikslinėms vaikų grupėms: atskirų klasių ar vietovių, sporto komandų, meno kolektyvų ir kt. vaikams, kitose laisvai galėjo registruotis visos savivaldybės mokiniai.

Iš viso šiose savivaldybės finansuojamose stovyklose stovyklavo 730 mūsų savivaldybės vaikų (2024 m. – 650).

Sportas. Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso būdu finansuoti 22 fizinių ir juridinių asmenų projektai, iš Savivaldybės biudžeto skirti 28 tūkst. eurų – 8 tūkst. eurų daugiau nei 2024 m.

Klubų, kurių komandos dalyvauja  nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybose, projektams skirta 11200 eurų, klubų, kurių komandos dalyvauja rajoninėse ir regioninėse varžybose, projektams – 8400  eurų, olimpinėms sporto šakoms priskiriamų individualių sportininkų, kurie varžosi aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo stovyklose, projektams – 1500 eurų, individualių sporto šakų sportininkų, atstovaujančių Savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, projektams – 2800 eurų, fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto renginių organizavimui – 4100 eurų. Lėšos skirtos komandų startiniams mokesčiams, salių nuomai, dalyvavimui sporto stovyklose, Lietuvos ir Europos čempionatų išlaidoms, smulkiam sportiniam inventoriui ir aprangai įsigyti.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas. Vykdytas neformalusis suaugusiųjų švietimas pagal 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. V17E-339 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2024–2025 metų veiksmų plano ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus patvirtinimo“ patvirtintą veiksmų planą, kuriam įgyvendinti buvo panaudota 11 300 eurų. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo konkursui buvo pateiktos vertinti šios programos:

- Asociacijos Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centro ,,Praviena“  programa ,,Emocinis intelektas Kaišiadoryse: praktinis taikymas“, 30 dalyvių;

- Kaišiadorių švietimo ir sporto centro programa ,,Kvėpavimas ir judesys: nuo ramybės iki šiaurietiško ėjimo“, 31 dalyvis;

- Kaišiadorių meno mokyklos Socialinių, emocinių, meninių kompetencijų ugdymo programa ,,Kūrybiniai prisilietimai“, 15 dalyvių.

Iš viso 3 programose dalyvavo 76 dalyviai, programoms įgyvendinti buvo skirta 2500 Eur iš Savivaldybės biudžeto.

Kaišiadorių meno mokykla 2025 m. vykdė formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir neformaliojo švietimo (toliau – NŠ) programas: pradinio meninio ugdymo (muzika, dailė), pagrindinio meninio ugdymo (muzika, dailė), išplėstinio meninio ugdymo, ankstyvojo meninio ugdymo bei meno mėgėjų ugdymo.

2025 m. spalio 1 d. duomenimis, FŠPU programose mokėsi 407 mokiniai, o NŠ programose – 34 mokiniai. 2025 m. Meno mokyklos FŠPU programas baigė 41 mokinys.

Meno mokykloje, 2025 m. spalio 1 d. duomenimis, dirbo 38 mokytojai: 7 mokytojai, 19 vyresniųjų mokytojų, 12 mokytojų metodininkų, 3 administracijos darbuotojai (direktorius, pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams), 11 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 2025 m. mokytojai ir administracija dalyvavo daugiau kaip 50 kvalifikacijos tobulinimo renginių (konferencijose, seminaruose). 1 mokytojas skaitė metodinį pranešimą.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla bei Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. Taip pat pasirašyta sutartis su Rumšiškių kultūros centru ir dalyvauta plenere „Rumšiškių įkvėpti“.

Meno mokyklos bendruomenės iniciatyva organizuota daug renginių: 169 dalyvių sulaukęs VI respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“, XV respublikinis antrojo instrumento (fortepijono) festivalis-konkursas „Pavasario garsai“ Rumšiškėse, XX sakralinės muzikos festivalis ,,Sakralinis ruduo“ Kruonyje, rajoninis mokinių tapybos darbų konkursas „Mano spalvoti sapnai“. Surengti koncertai miesto erdvėse Gatvės muzikos dienai paminėti ir Meno mokyklos jubiliejaus šventinis koncertas „Prisiminimų gijos“. Miesto bendruomenė buvo įtraukta į Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius bei surengti ilgalaikiai (40 val.) mokymai švietimo darbuotojams „Nerk į meną“.

2025 m. Meno mokyklos ugdytiniai dalyvavo 9 tarptautiniuose ir 23 respublikiniuose konkursuose, įvairiuose festivaliuose.

Laimėti laureatų diplomai ir aukštos vietos:

Grand Prix IV tarptautinis instrumentalistų-vokalistų konkursas „Wings of Music 2025“ Kauno Sakralinės muzikos mokykloje; Grand Prix VII respublikinis vokalinės muzikos konkursas ,,Kol širdyje lakštingala giedos“, I vieta Švenčionėlių meno mokykloje; VI respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“: I vietos – 9, II vietos – 7, III vietos – 4; Respublikinis jaunųjų pianistų etiudo / virtuozinės pjesės konkursas „PRESTO“ I vieta ir 2 II vietos; II respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Melodijos ir ritmai“ Rudaminos meno mokykloje 2 – II vietos, 2 – III vietos; Šalies muzikos ir meno mokyklų antrojo instrumento konkursas „Nuotaikos“ Prienų meno mokykloje I vieta; II respublikinis  antrojo instrumento fortepijono konkursas  „Spalvingi pasažai“ Kauno rajono meno mokykloje I vieta; II respublikinis akordeonistų konkursas „Linksmos natos 2025“ Prienų meno mokykloje I vieta; II respublikinis jaunųjų pianistų ansamblinio muzikavimo konkursas „Nella musica“ Kauno rajono meno mokykloje I vieta; XV respublikinis antro instrumento (fortepijono) festivalis-konkursas „Pavasario garsai“ Rumšiškėse I vieta – 3; XI respublikinis muzikos (meno) mokyklų mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“ Prienuose I vieta; Tarptautinis nuotolinis konkursas „Wings of music 2025“ Kaunas I vieta; Respublikinis virtualus jaunųjų atlikėjų konkursas „Naujieji atradimai 2025“ Utenos meno mokykloje I vieta, II vieta – 4, III vieta; XII tarptautinis vokalinės muzikos konkursas „Lėkime dainų sparnais“ Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje I vieta; XXXII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursas pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais I vieta; I respublikinis akordeonistų konkursas „Acco Summit” 2025 Vilnius I vieta, II vieta; Respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Giesmių giesmelė 2025“ Vilniuje, VDU „Rasos“ gimnazijoje I vieta, III vieta – 2; Respublikinis festivalis-konkursas „Su meile muzikai“ 2025. Organizatorius Tylos muzikos studijoje I vieta; VI respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „@ muzika“ Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje I vieta – 3, II vieta; V Respublikinis Krikščioniškosios sakralinės muzikos konkursas „Garbė visagaliui!“ Vilniuje, I vieta ir nominacija už muzikalumą, specialus prizas už geriausiai atliktą Kristinos Vasiliauskaitės kūrinį; Tarptautinis nuotolinis konkursas „Žiemos pasažai“ Kauno 1-oje muzikos mokykloje I vieta – 2; Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2025“ Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje Vilniuje II vieta, III vieta – 2; Tarptautinis fortepijono konkursas „Lietuvos šalelėj“ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje II vieta; V respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas In Corpore Gargždų muzikos mokykloje II vieta; XXII tarptautinis akordeono solistų ir ansamblių konkursas „Naujene-2025“ Latvijoje II vieta – 2; XXIV respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“ Elektrėnuose II vieta – 6, III vieta; V tarptautinis akordeonistų konkursas „Concord of sounds 2025“ Latvijoje II vieta – 3; XVI nacionalinis Jono Švedo konkursas – 2025 III (nacionalinis) turas Vilniuje II vieta; Tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2025“ II vieta – 2; Lietuviškai atliekamos muzikos festivalis Birštone „Skambančios žvaigždelės 2025“ III vieta; XVI nacionalinis Jono Švedo Kauno krašto konkursas Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje; XXXII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas, Kauno regiono atrankos turas; Tarptautinis konkursas „Žiemos pasažai“ nominacija už M. K. Čiurlionio kūrinio atlikimą Kauno 1-oje muzikos mokykloje; Tarptautinis nuotolinis konkursas „Wings of music 2025“. Nominacija Muzikaliausias atlikėjas.

LRT TV konkurse „Dainų dainelė 2025“ 2 mokinės pateko į II turą, 1 mokinė dainavo televizijoje. Kaišiadorių meno mokyklos kolektyvai praėjo atranką į Lietuvos moksleivių dainų šventę „Laiku. Ratu. Kartu“: Kaišiadorių jaunučių choras, vadovaujamas mokytojos Astos Tamašauskienės; Žiežmarių jaunučių choras – vadovė Vida Jočytė ir Rumšiškių filialo jaunučių ir jaunių chorai, kuriems vadovauja mokytoja Daiva Redžepovienė, Žiežmarių jaunių choras, vadovaujamas mokytojos Renatos Balčiūnienės dalyvavo kartu su Kaišiadorių rajono jungtiniu choru, liaudies instrumentų orkestras, vadovas Stanislovas Straševičius. Akordeonistų orkestras (vadovas Deividas Keraminas) po atrankos prisijungs prie Jungtinio akordeonų orkestro liepos 4 dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje.

Mokiniams surengtos edukacinės išvykos į Kauno muzikinį teatrą, šiuolaikinio meno mugę „Art Vilnius“, šiuolaikinio meno MO muziejų, Stasio Eidrigevičiaus muziejų. Birželio mėn. organizuota vasaros vaikų stovykla (dalyvavo 35 mokiniai).

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti savivaldybės neformaliojo ugdymo veiklą, 2025 metais Kaišiadorių meno mokyklai iš biudžeto  skyrė 1071044,00 Eur, iš valstybės biudžeto specialių tikslinių ir kitų dotacijų (ŲŠPI) lėšos 60610,00Eur, iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti (K) 44424,02 Eur ir surinktos  įstaigos pajamos (Z) – 98200,00 Eur.

Kaišiadorių švietimo ir sporto centre (toliau – Centras) veikia trys skyriai: Sportinio ugdymo skyrius,  Neformaliojo švietimo skyrius (poskyris – Atviras jaunimo centras „Mazgas“), Ūkio veiklos skyrius.

Centro biudžetą 2025 metais sudarė: savivaldybės skirti asignavimai – 879608,43 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 713386,84 Eur); iš valstybės biudžeto gautos lėšos –  88455,67 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 87189,94 Eur); už baseino, pramankštos salės, futbolo aikštės, teniso aikščių, mokymų paslaugas, atlygį už treniruotes surinkta – 119739,82 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 25823,48 Eur); NVŠ lėšos – 4760,00 Eur (iš jų darbo užmokesčiui – 2510,40 Eur); projekto „Ekologijos stebuklas Kaišiadoryse“ gautos lėšos – 1645,60 Eur; projekto „StarTas“ gautos lėšos – 8966,00 Eur; Erasmus+ projekto „Aktyvūs Kaišiadorys“ gautos lėšos – 21856,00 Eur; Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios sveikatos rėmimo projekto lėšos – 8766,00 Eur; paramos lėšos – 5739,59 Eur.

Centras – akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija, per metus priėmė du savanorius.

Centro darbuotojai dalyvavo mokymuose: „Šiuolaikiniai psichologiniai treniravimo aspektai“ (14 pedagoginių darbuotojų, 4 val.), „Supervizijos Centro darbuotojams“ (5 pedagoginiai darbuotojai, 4 specialistai (jaunimo darbuotojai), 15 val.), grupinis komandos pažinimo ir formavimo užsiėmimas „Iš unikalumo į bendrystę“ (5 pedagoginiai darbuotojai, 4 specialistai (jaunimo darbuotojai), 3 val.). Centro  darbuotojai dalyvavo pirmosios pagalbos mokymuose.

Centro direktorius yra Lietuvos savivaldybių sporto vadovų asociacijos valdybos narys, Kaišiadorių rajono savivaldybės trišalės švietimo tarybos narys, Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos narys, Kaišiadorių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimo komisijos narys.

Sportinio ugdymo skyriuje 2025 metais buvo vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo sportinio ugdymo bei Vaikų mokymo plaukti Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose programos, įgyvendinti projektai: vaikų sporto stovykla „Aš atletas 2025“, vaikų sporto stovykla „Delfinas 2025“.

Dziudo, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, regbio, teniso treniruotes 36 sporto šakų grupėse lanko 609 ugdytiniai. Neformaliojo vaikų švietimo programų užsiėmimus 3 grupėse lankė 41 mokinys.

Vaikų mokymo plaukti programą lankė 408 vaikai (2–3 klasių) iš 23 Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų klasių.

Sportinio ugdymo skyriaus įvairių sporto šakų komandos ir sportininkai dalyvavo įvairių sporto šakų Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse, turnyruose, draugiškose varžybose, organizavo įvairius sporto renginius.

Didžiausi organizuoti renginiai: „Žengiu 107 už Kaišiadoris“, „Kartu įveikime!“, Naktinė bėgimo šventė „Kaišiadorys 2025/9“, futbolo turnyrai „Kaišiadorių futbolo taurė 2025“, „E. G. R. Freidgeimų taurė 2025“, „Žiogelis 2025“, „Žiogas 2025“, krepšinio 3x3 turnyras „Ramūno Šiškausko taurė 2025“, krepšinio turnyras „Savingės taurė 2025“, plaukimo varžybos „Plaukimo perlas 2025“, atviras Kaišiadorių rajono savivaldybės plaukimo čempionatas.

Bendradarbiaujant su Lietuvos krepšinio federacija ir Moksleivių krepšinio lyga, buvo testuojamas krepšininkų fizinis ir techninis pasirengimas, įgyvendintas projektas „Tikslas – 60“. 2025 metais buvo organizuotas antrasis Kaišiadorių rajono savivaldybės futbolo 7x7 čempionatas, kuriame dalyvavo 6 komandos. Čempionatas, prasidėjęs gegužės mėnesį, baigėsi rugsėjo pabaigoje. Vyko Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų žaidynės, kuriose seniūnijų komandos varžėsi futbolo, krepšinio, tinklinio, šaškių, šachmatų ir stalo teniso varžybose.

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai aktyviai sportuoja plaukimo baseine, pramankštos salėje, teniso aikštėse, bėgimo takeliuose ir futbolo aikštėje. Per 2025 m. stadione užregistruoti 20754 lankytojai, plaukimo baseine, sporto salėse  –  9186 žmonės. Baseino ir pramankštos salės paslaugomis taip pat naudojasi įvairios Kaišiadorių organizacijos, Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos nariai, Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.

Dėl nustatytos avarinės pastato stogo būklės nuo 2025 m. rugpjūčio 19 d. baseino patalpomis naudotis negalima. Šiuo metu atliekami pastato baseino patalpų denginio konstrukcijų projektavimo darbai, projekto ekspertizė, vėliau – remonto darbai.

Neformaliojo švietimo skyrius 2025 m. siekė sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono gyventojams mokytis visą gyvenimą, tobulinti kompetencijas ir aktyviai dalyvauti švietimo bei kultūros veiklose. Per metus suorganizuoti 403 renginiai, kuriuose dalyvavo 9859 asmenys.

Buvo akredituotos 69 ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, per metus parengtos 28 naujos (7 ilgalaikės ir 21 trumpalaikė). Iš viso įvyko 52 kvalifikacijos tobulinimo renginiai švietimo darbuotojams, kuriuose dalyvavo 1325 dalyviai. Mokymai vyko Skyriaus patalpose, ugdymo įstaigose, nuotoliniu ir mišriu būdu, daugiausiai juos vedė mokytojai praktikai. Dalyviams išduotos 1149 pažymos ir 136 pažymėjimai.

Renginių turinys orientuotas į valstybinius ir savivaldybės prioritetus: skaitmeninių kompetencijų stiprinimą, įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą, ugdymo praktikos ir didaktikos gerinimą, pilietiškumą, lyderystę bei STEAM ugdymą. Pagal šiuos prioritetus patvirtintos 3 ilgalaikės ir 13 trumpalaikių programų.

Aktyviai vykdyta metodinė veikla: veikė Švietimo pokyčių inicijavimo grupė (24 nariai, 5 susitikimai), organizuota 12 trumpalaikių pedagogų teminių grupių (164 dalyviai), vyko atviros pamokos, STEAM veiklos bei gerosios patirties renginiai. Iš viso organizuoti 93 sklaidos renginiai, kuriuose dalyvavo 856 dalyviai.

Mokiniams surengti 32 konkursai ir olimpiados (1150 dalyvių), respublikiniuose etapuose dalyvavo 19 mokinių, iš jų 5 laimėjo prizines vietas. Taip pat organizuoti „Triumfo rago“ apdovanojimai, kuriuose pagerbti mokiniai ir mokytojai.

Suaugusiųjų švietimo srityje tęstos Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklos: programose dalyvavo 252 klausytojai, iš viso renginiuose – daugiau nei 4000 dalyvių. Organizuotos paskaitos, kūrybinės veiklos, parodos, koncertai, sveikatinimo užsiėmimai ir projektai. Taip pat įgyvendinta neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kvėpavimas ir judesys“.

Skyrius koordinavo suaugusiųjų mokymosi savaitę, vykdė įvairias apklausas, konsultavo dėl kvalifikacijos tobulinimo ir bendradarbiavo su daugiau nei 30 partnerių.

Karjeros ugdymo veiklose dalyvavo 483 mokiniai (70 pamokų), kurių metu ugdytos savęs pažinimo, profesinio pasirinkimo ir praktinės darbo rinkos kompetencijos.

Atviras jaunimo centras „Mazgas“ 2025 m. sulaukė 2331 lankytojo, įgyvendino 94 veiklas ir projektą „StarTas“, skirtą jaunuolių socialinių, emocinių ir verslumo kompetencijų ugdymui.

Projektinė veikla. 2025 metais Sportinis ugdymo skyrius įgyvendino projektus: vaikų sporto stovykla „Aš – atletas 2025“, vaikų sporto stovykla „Delfinas 2025“, bendradarbiaujant su KK „Žiežmariai“, vykdyta sporto stovykla „Tobulėkime kartu 2025“.

Vyko Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės „Fizinio aktyvumo skatinimas bei širdies ir kų kraujotakos sistemos ligų profilaktika“ veiklos. Projekto metu Kaišiadorių švietimo ir sporto centro baseine, pramankštos salėje, stadione, AJC „Mazgas“ vyko mankštos žmonėms su negalia, senjorams 65+ ir darbingo amžiaus žmonėms, turintiems riziką susirgti kraujagyslių ligomis. Iš viso mankštose dalyvavo 182 žmonės (7 grupės).

Įgyvendintas jaunimui skirtas projektas „StarTas“, kurio siekis stiprinti jaunimo socialinį bei emocinį pasirengimą gyvenimiškiems iššūkiams ir plėsti jaunimo darbuotojų kompetencijas.

Vykdant Erasmus+ projektą „Aktyvūs Kaišiadorys“, 9 Centro darbuotojai dalyvavo sporto mobilumo vizituose ir darbo stebėjimuose Suomijoje (Orivesi, Keuruu, Mänttä-Vilppula), kur susipažino su sporto infrastruktūra, organizavimu ir praktika, dirbant su vaikais, jaunimu bei žmonėmis su specialiais poreikiais, vedė sporto užsiėmimus bei organizavo renginius kartu su kolegomis iš Suomijos.

Valstybinės kalbos vartojimo stebėsena, kontrolė ir šviečiamoji veikla.

Savivaldybės įstaigose, įmonėse, organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba – skundų ir pareiškimų dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų negauta. 2025 m. patikrinti 11-os savivaldybės seniūnijų dokumentai, viešieji užrašai, antspaudai ir spaudai. Tikrinti pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir pavadinimų rašymo taisykles. Dėl pastebėtų kalbos klaidų tikrintų seniūnijų seniūnams pagal teisės aktus surašyti ir išsiųsti raštai, nurodyti taisytini dalykai, pateikti patarimai ir rekomendacijos.

Patikrinta 12 rajono laikraščio „Kaišiadorių aidai“ numerių. Išsiųstas el. laiškas ir raštas dėl kalbos taisyklingumo pažeidimų su klaidų sąrašais, patarimais ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti.

Patikrinta 13-os interneto svetainių kalba:  11-os įmonių, laikraščio „Kaišiadorių aidai“ ir internetinio dienraščio „Atspindžiai“. Dėl svetainėse pastebėtų kalbos klaidų pagal teisės aktus parašyti ir išsiųsti raštai, kuriuose nurodyti taisytini dalykai, pateikti patarimai ir rekomendacijos.

Tikrintose įstaigose geranoriškai reaguojama į kalbos tvarkytojos pateiktas pastabas – nurodytas klaidas stengiamasi taisyti, konsultuojamasi. Patikrinimų metu ir po patikrinimų suteiktos 39 konsultacijos kalbos vartojimo klausimais: raštu ir elektroniniu paštu – 26, telefonu – 1, žodžiu – 12.

Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje atlikta 11 viešųjų užrašų (skelbimų, reklamų, iškabų ir kt.) patikrinimų. Keturiuose iš jų buvo pastebėta kalbos klaidų. Dėl kalbos taisyklingumo pažeidimų atsakingiems asmenims išsiųsti elektroniniai laiškai, informuota telefonu. Raštu konsultuota, kaip taisyti, ir patarta, kur ieškoti informacijos, siekiant viešųjų užrašų kalbos taisyklingumo. Po konsultacijų nurodyti trūkumai ištaisyti.

Vykdyta informacinė ir šviečiamoji veikla. Rajono spaudoje publikuota 10 kalbos tvarkytojos straipsnių taisyklingos kalbos propagavimo klausimais. Laikraščio „Kaišiadorių aidai“ rubrikoje „Kalbininkė pataria“ spausdinami aktualūs kalbos patarimai. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtos trys taisyklingo kalbos vartojimo atmintinės. Nuolat papildoma ir atnaujinama su valstybinės kalbos taisyklingumu ir populiarinimu susijusi informacija savivaldybės interneto svetainės puslapyje „Valstybinė kalba“ (25 nauji įrašai).

Vasario–kovo mėn. rajono švietimo ir kultūros įstaigose (mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose) buvo suorganizuoti 27 Lietuvių kalbos dienų renginiai. Juose dalyvavo ir savo požiūrį į valstybinės kalbos padėtį, reikšmingumą bei vartojimą atskleidė įvairių sričių specialistai, moksleiviai, kūrėjai ir kt. 2025 m. kovo 7 d. Kaišiadorių Jono Aisčio bibliotekoje kaišiadoriečiai rašė Nacionalinį diktantą.

Savivaldybės kalbos tvarkytoja dalyvavo Lietuvių kalbos dienų renginyje „Kalba kalbelė prakilni“ Vilūnų bibliotekoje, Lietuvių kalbos dienų renginyje „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ Šventosios Faustinos ugdymo centre, Žaslių kultūros centro organizuojamo meninio skaitymo konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms paminėti, bei Kaišiadorių švietimo ir sporto centro organizuojamo priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ dalyvių pasirodymų vertinimo komisijose, taip pat Jaunojo menininko stipendijos skyrimo komisijoje, redagavo 2 Kaišiadorių muziejaus direktoriaus O. Lukoševičiaus parašytas knygas. Dalyvaudama renginiuose, kalbos tvarkytoja stengėsi visuomenę supažindinti su Valstybinės kalbos įstatymo nuostatomis, savivaldybės kalbos tvarkytojo veikla, gimtosios ir valstybinės kalbos prestižo saugojimo būtinybe.

Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos darbuotojams, rengiantiems raštus, dokumentus ir tekstus spaudai bei viešosios informacijos skelbimus ir pan., įvairiems fiziniams asmenims, įstaigų ir įmonių darbuotojams, Kaišiadorių r. gyventojams, rajono spaudos ir kultūros įstaigų darbuotojams suteikta daugiau kaip 100 konsultacijų raštu, el. paštu ir telefonu – atsakyta į konkrečius jų pateiktus klausimus.

Patikrinta ir suderinta 18 viešųjų užrašų (iškabos, reklamos). Įmonės ir įstaigos dėl viešųjų užrašų taisyklingumo konsultuotos el. paštu. Suredaguota daugiau kaip 200 kitų dokumentų, raštų, afišų, skelbimų tekstų. Nuolat redaguoti Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainės Naujienose skelbiami tekstai.

Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) – biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Tarnyboje dirba 9 žmonės (7,5 etato), iš jų 7 specialistai (5,25 etato).

Praėjusiais metais Tarnybos 2024–2026 m. strateginiame plane (toliau – Strateginis planas) numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į efektyvios psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą Kaišiadorių rajono mokyklų bendruomenėms. Įgyvendinant Strateginio plano pirmą tikslą: Nustatyti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir/ar psichologines problemas, ieškoti optimalių sprendimo būdų, teikti mobilią metodinę, konsultacinę pagalbą asmenims nuo gimimo iki 21 metų amžiaus, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo ir vaikų globos įstaigoms Tarnybos specialistai komandiniu principu įvertino 184 vaikų / mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, tai 7,36 proc. daugiau negu 2024 m., suderino sąrašus ir pagal juos parengė 29 pažymas dėl  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi ir 71 pažymą dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Sprendžiant įvairias problemas (emocijų ir elgesio, bendravimo, mokymosi, krizės, smurto, klinikines bei asmenybės savęs pažinimo ir augimo) psichologai suteikė 1381 konsultaciją (501 psichologo konsultaciją vaikams ir jų tėvams, 880 konsultacijų suaugusiesiems). Pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo  klausimais suteikta 170 konsultacijų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo įstaigų vadovams, tėvams.

Rajono mokyklose tęsiamas projektas „Visi skirtingi – visi panašūs“ priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurio tikslas – ugdyti vaikų socialines ir emocines kompetencijas. Pravesti 3 užsiėmimai, dalyvavo 42 vaikai.

Tarnyba, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavedimu,  koordinavo  2 konkrečių vaikų ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) paslaugų teikimą. Šeimos periodiškai konsultuotos koordinuotai teikiamų paslaugų plano įgyvendinimo bei minimalios priežiūros priemonės vykdymo klausimais,  9 vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės, teiktos psichologo paslaugos.

Kartu su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru vykdyta Ankstyvosios intervencijos programa (socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti). Programoje dalyvavo 38 mokiniai.

2025 m. visi Tarnybos specialistai tobulino savo žinias įtraukties ugdyme plėtojimo temomis, gilino kompetencijas specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo, švietimo pagalbos teikimo srityse. Vienam specialistui vidutiniškai tenkantis kvalifikacijos tobulinimui skirtų dienų skaičius – 9, vadovui – 9.  Vienas psichologas studijuoja Kognityvinės ir elgesio terapijos podiplominių studijų programoje.

Vienas psichologas įgijo trečios kategorijos kvalifikacinę kategoriją. Tarnybos psichologai vadovavo 1 psichologijos studento praktikai. Atliktas vienos įstaigos mikroklimato tyrimas.

Tarnybos specialistai kuravo mažesnę patirtį turinčius mokyklų logopedus, specialiuosius pedagogus, psichologus.

Sudėtingi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo atvejai buvo aptariami ir sprendžiami bendruose mokyklų Vaiko gerovės komisijų narių, tėvų ir Tarnybos specialistų susirinkimuose.

Parengta kvalifikacijos tobulinimosi programa ir pravesti mokymai mokyklų vaiko gerovės komisijos pirmininkams / nariams „Vaiko gerovės komisijos pirmininkų ir švietimo pagalbos specialistų  veiklos aktualijos“ . Dalyvavo 17 pedagogų.

Kartu su rajono specialiaisiais pedagogais, logopedais aptarta pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas rajone, įtraukiojo ugdymo naujienų pritaikymas savivaldybėje.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ir direktorė dalyvavo savivaldybės įstaigų pasitarimuose ir darbo grupėse, priimant sprendimus, dėl specialiųjų ugdymosi mokinių ugdymo kokybės, švietimo pagalbos paslaugų plėtros. Direktorė dalyvavo 10 Kaišiadorių rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Organizuotas renginys, skirtas Tarptautinei suaugusiųjų švietimo savaitei.

Darbą labai palengvino 2024 m. pabaigoje įsigyta „Pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos dokumentų standartinė elektroninė forma“.

Tarnyba orientuota į klientų poreikius, bendradarbiauja su kitomis vaikui ir šeimai pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės bei prevencinė veikla savivaldybėje. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje per 2025 m. Savivaldybės vaiko gerovės komisija organizavo 10 posėdžių, kuriuose buvo svarstyti 43 klausimai.  Komisijai buvo pateikta 32 prašymai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių (toliau – MPP) skyrimo, patenkinta 6 prašymai, o 26 nepilnamečiams nuspręsta neskirti vaiko MPP. Vaiko gerovės komisija rekomendavo kreiptis dėl pavienių paslaugų: psichologo, gydytojo psichiatro, psichoterapeuto konsultacijų. Savivaldybės vaiko gerovės komisijos siūlymus atmesti prašymus skirti minimalios priežiūros priemones lėmė menkaverčiai arba pavieniai pažeidimai, kuriuos įvykdė teigiamai charakterizuojami, ne socialinę riziką patiriančiose šeimose augantys nepilnamečiai, nesvarstyti mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dėl netinkamo elgesio. 5 kartus Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigos kreipėsi dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo nepilnamečiams, visi prašymai tenkinti.

Lyginant 2023–2025 metus, stebimas nagrinėjamų atvejų didėjimas. Analizuojant pastarųjų metų Kaišiadorių policijos komisariato Savivaldybės merui pateiktus duomenis apie nepilnamečių padarytus pažeidimus, nustatyta, kad didžiausias skaičius pranešimų buvo gauta apie smurtinius nepilnamečių veiksmus. Dažniausios nepilnamečių atliktos administracinių nusižengimų požymių turinčios veikos, dėl kurių kreiptasi su prašymu skirti MPP, buvo nedideli viešosios tvarkos pažeidimai, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytos tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimai, tyčinio turto sunaikinimas ar sugadinimas. Buvo pateikta prašymų skirti MPP, vadovaujantis ir Baudžiamuoju kodeksu: smurto, fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, disponavimo pornografinio turinio dalykais.

Sprendžiant susidariusią situaciją, tikslingas aktyvus smurto ir patyčių prevencijos priemonių taikymas ugdymo įstaigose, visuomenės švietimas, nulinė smurto ir patyčių tolerancija, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvosios intervencijos programų vykdymas. Teikiant pagalbą vaikams ir jų tėvams, svarbu stiprinti prevencinį darbą, kad mažėtų intervencinių priemonių, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Išlieka aktualus tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas. Tik nuolatinis glaudus vaiko, jo atstovų pagal įstatymą, vaiko MPP vykdančių asmenų ir atvejo vadybininko bendradarbiavimas užtikrins gerus siektinus rezultatus įgyvendinant paskirtas vaiko MPP.

Vykdoma vaiko teisės pažeidimų, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, kitų socialinės rizikos veiksnių lyginamoji statistinių duomenų stebėsena.

Parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 2025–2027 metų plėtros planas ( toliau – KTP plėtros planas) (2025-06-20 potvarkis Nr. V16E-635). Rengiant KTP plėtros planą, pasitelktos Savivaldybės socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos, teisėsaugos institucijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kaišiadorių rajono savivaldybėje, nevyriausybinės organizacijos ir kitos su šeimomis dirbančios įstaigos bei organizacijos, atlikta Kaišiadorių rajono savivaldybėje teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir pasiūlos analizė.

Pažymėtina ir tai, kad, vertinant atskiras nepilnamečių situacijas, stebima, jog pažeidimus darantys vaikai dažnu atveju turi sveikatos, ugdymosi sutrikimų, žalingai vartoja ar net turi priklausomybių. Pagalbos teikimas tampa labai komplikuotas, reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai, specifinės paslaugos. Jaučiamas specifinių paslaugų delinkventinio elgesio paaugliams trūkumas vykdant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytais pagrindais skirtas vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemones, todėl KTP plėtros plane numatyta šių paslaugų plėtra.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2025 m. gruodžio 12 d. pasirašė projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas diegiant daugiapakopį švietimo pagalbos SUP vaikams modelį“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo iš Europos fondų lėšų, Bendrojo finansavimo lėšų ir nuosavo savivaldybės įnašo. Bendra projekto vertė – 555 860,57 Eur, kurią sudaro ES fondų lėšos, bendro finansavimo lėšos  ir Kaišiadorių rajono savivaldybės įnašas. Projekto partneriai – Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba, VšĮ „Gyvensenos visetas“, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla, Kaišiadorių kultūros centras, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras ir  Kaišiadorių švietimo ir sporto centras. Projekto tikslas – didinti koordinuotai teikiamų naujų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlą ir prieinamumą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Siekiant užtikrinti šios problemos sprendimo būdus, bus sudaroma mobili paramos ir intervencijos komanda, keliama specialistų, dirbančių su SUP mokiniais, kvalifikacija ir teikiamos SUP vaikams edukacinės ir terapinės veiklos.

Pažymėtina, kad ugdymo mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos nuolat įgyvendina prevencines programas „Zipio draugai“, patyčių prevencijos programą „Olweus“, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programas „Obuolio draugai“, „Paauglystės kryžkelės“, „Raktai į sėkmę“, socialinio ir emocinio ugdymo programas ,,Antras žingsnis“, ,,KIMOCHIS“, ,,Siautukai“ įgyvendina psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencines programas, vykdo Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, taip pat vykdo Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Prevencinėse programose dalyvavo 2829 mokiniai. Programas vykdė 133 mokytojai ir 26 švietimo pagalbos specialistai. Išlieka svarbus ilgalaikių prevencinių programų įgyvendinimas, siekiant laiku pastebėti ir suteikti tinkamą pagalbą vaikams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vykdoma prevencinė veikla.  Nuolat bendradarbiauta su komisijos nariais, vaiko MPP vykdančiais asmenimis, atvejo vadybininkais, Kaišiadorių rajono savivaldybės struktūriniais padaliniais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Kaišiadorių PK, švietimo,  socialinių  paslaugų,  sveikatos  priežiūros  įstaigomis,  teritorine  probacijos  tarnyba, nevyriausybinėmis  organizacijomis,  dirbančiomis  vaiko  teisių  apsaugos  srityje,  ir  kitais suinteresuotais asmenimis, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą.

Užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą vykdant prevencinę veiklą, 2025 m. buvo parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų reagavimo į mokinių Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, disponavimo ir (ar) platinimo psichoaktyviosiomis medžiagomis atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų atstovams pagal įstatymą tvarkos aprašas (2025-09-10 potvarkis Nr. V16E-883).

Ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos buvo konsultuojamos dėl dokumentų rengimo, veiklos gerinimo ar aktyvinimo, teikti siūlymai dėl konkrečių atvejų, teikta metodinė pagalba Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams.

Didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su švietimo, socialinėmis ir sveikatos priežiūros įstaigomis bei specialistais, sprendžiant įvairias kylančias problemas, kurios susijusios su vaikų gerove, buvo analizuojamos atskiros situacijos ir orientuojamasi į teikiamos pagalbos vaikams ir šeimoms efektyvumo didinimą arba turimų pagalbos priemonių panaudojimą.

Mokinių pavėžėjimo organizavimas. 2025 metais į mokymo įstaigas ir iš jų į namus buvo pavežami 1062 mokiniai, tai sudaro 35  procentus nuo bendro priešmokyklinio ugdymo ir 1–12 klasių mokinių skaičiaus (be suaugusiųjų mokyklos mokinių). Iš jų vidutiniškai pavežami: maršrutiniu transportu – 347, mokyklų autobusais – 529, kitais vežiojimo būdais ir privačiu transportu – 186 mokiniai. Iš viso ne į artimiausią mokyklą ir iš jos vežiojami 258 mokiniai. Savivaldybėje nepavežamų mokinių, gyvenančių kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos, nėra. 2025 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo nupirktas mokyklinis autobusas Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijai.

- pav. Pavežamų mokinių skaičiaus kaita

Daugiausia mokinių važiuoja mokyklų autobusais (50 %) ir maršrutiniais SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ autobusais (33 %).

Švietimo reikmėms skirtų lėšų panaudojimas

| Švietimo programos išlaidos Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 m. | Planas | Faktiniai asignavimai | 2025 m. | Planas | Faktiniai asignavimai | Faktinių asignavimų pokytis proc. |  |
| Iš viso: | 17784558 | 17648049 | Iš viso: | 21919866 | 20966615 | +18.8% |  |
| Mokymo lėšos | 14018500 | 14015050 | Mokymo lėšos | 16031900 | 16026861 | + 14,4 % |  |

2025 m. Švietimo programai vykdyti papildomai skirtas finansavimas ir atlikti darbai:

| Įstaigos pavadinimas | Skirta suma | Atlikti darbai |
| --- | --- | --- |
| Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija | 54 160 Eur | Keturių klasių remontas, materialinės pašalpos, stogo remontas, mokinių dalyvaujamasis biudžetas, komunalinės paslaugos, darbo užmokestis |
| Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija | 174 051 Eur | Materialinės pašalpos, šaligatvio plytelės, NVSC nustatytų pažeidimų pašalinimas, bendrabučio pastato išorinių konstrukcijų priedangos įrengimo ekspertizė, vidaus šildymo sistemos vamzdyno remontas, išeitinės išmokos sukakus pensiniam amžiui, vidaus patalpų laiptinių remontas, mokinių dalyvaujamasis biudžetas, patiekalų gamybos išlaidos, transporto išlaidos, komunalinės išlaidos, darbo užmokestis |
| Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija | 51 180 Eur | Materialinės pašalpos, autobusų remontas, išeitinės išmokos sukakus pensiniam amžiui, kondicionierių įrengimas, mokinių dalyvaujamasis biudžetas, transporto remontas, patiekalų gamybos išlaidos, komunalinės išlaidos |
| Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija | 53 435 Eur | Materialinės pašalpos, pėsčiųjų takų, šaligatvių, laisvalaikio aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir prieigų sutvarkymas Paukštininkų g. 5, supaprastinto remonto ir statybos projektavimas, įtraukiojo ugdymo sistemos interaktyvaus informacinio puslapio dalies dizaino sukūrimas, vystyti ir integruoti esamoje įstaigos interneto svetainėje, pastato ir teritorijos drenažo tinklų įrengimas, įrengta šukinė tvora Gedimino g. 38, patiekalų gamybos išlaidos, mokinių dalyvaujamasis biudžetas |
| Kaišiadorių meno mokykla | 22 950 Eur | Darbo užmokestis ir išeitinės išmokos, remontas Rumšiškių filiale, komunalinės paslaugos |
| Kaišiadorių švietimo ir sporto centras | 14 518 Eur | Išeitinės išmokos sukakus pensiniam amžiui, sporto renginių organizavimas, remonto darbai, baseino pastato dalinės ekspertizės darbai, transporto išlaidos |
| Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla | 41 180 Eur | Šilumos sistemos patikrinimas ir remontas, išeitinė išmoka, autobuso remontas, materialinės pašalpos, mokinių dalyvaujamasis biudžetas |
| Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla | 63 034 Eur | Mokyklos priestato stogo dangos pakeitimas ir lietaus nubėgimo sistemos virš valgyklos patalpų remontas, išeitinės išmokos sukakus pensiniam amžiui, mokyklinis autobusas, materialinės pašalpos |
| Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla | 7 912 Eur | Autobuso remontas, materialinės pašalpos, mokinių dalyvaujamasis biudžetas |
| Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras | 21 100 Eur | Patiekalų gamybos išlaidos, socialinės dirbtuvės |
| Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla | 560 Eur | Materialinės išmokos |
| Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ | 10 713 Eur | Išeitinės išmokos, pastato išorinių konstrukcijų priedangos įrengimo ekspertizė, komunalinės paslaugos |
| Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ | 20 140 Eur | Materialinės išmokos, mokyklos ir darželio pavėsinių stogo danga ir medinių stogo konstrukcijų pakeitimas, kondicionierių įrengimas, mokinio padėjėjo etatas (rugsėjo–gruodžio mėn.), darbo užmokestis |
| Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“ | 84 665 Eur | Kondicionavimo sistemos įrengimas, maitinimo organizavimui užtikrinti (valgyklos aplinkai atnaujinti, higienos priemonėms, einamajam remontui, komunalinėms paslaugoms), lauko laiptų remontas, nerūdijančio plieno lentynos, materialinės pašalpos, sensorinės priemonės įsigijimas, darbo užmokestis, komunalinės paslaugos, mitybos išlaidos |
| Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ | 44 102 Eur | Materialinės pašalpos, išeitinės išmokos, darbo užmokestis |
| Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ | 18 221 Eur | Materialinės išmokos, sensorinio kambario įrengimas, komunalinės paslaugos, darbo užmokestis |
| Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis | 19 301 Eur | Materialinės pašalpos, mokinio ir mokytojo padėjėjo darbo užmokestis, padengtos komunalinės išlaidos |

VI. KULTŪRA

Kultūros sklaidą ir prieinamumą savivaldybėje vykdo šios kultūros įstaigos: Kaišiadorių Jono Aisčio viešoji biblioteka (turinti 17 struktūrinių padalinių: Antakalnio, Dovainonių, Kalvių, Kasčiukiškių, Kruonio, Neprėkštos, Pakertų, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Rumšiškių, Stasiūnų, Tauckūnų, Varkalių, Vilūnų, Žaslių, Žiežmarių), Kaišiadorių muziejus (turintis Jono Aisčio ir Brazauskų namų ekspozicijas), Kaišiadorių kultūros centras, Kruonio kultūros centras (turintis Kalvių padalinį), Palomenės kultūros centras, Rumšiškių kultūros centras (turintis Dovainonių ir Pravieniškių padalinius, atvirą jaunimo erdvę „Ritmas“), Žaslių kultūros centras (turintis Paparčių padalinį ir Žaslių tradicinių amatų centrą) ir Žiežmarių kultūros centras (turintis Ringailių ir Pakertų padalinius, Žiežmarių sinagogą).

Kultūros įstaigų didžiausias leistinas etatų (pareigybių) skaičius: Kaišiadorių Jono Aisčio viešosios bibliotekos – 44,35; Kaišiadorių muziejaus – 9,95; Kaišiadorių kultūros centro – 33,30; Kruonio kultūros centro – 11,15; Palomenės kultūros centro – 8,25; Rumšiškių kultūros centro – 12,93; Žaslių kultūros centro – 10,57; Žiežmarių kultūros centro – 14,25.

Veikla. Siekiant užtikrinti sėkmingai įgyvendinto projekto „Kaišiadorys – Lietuvos kultūros sostinė 2024. Kaišiadorys: kultūros keliai ir kelionės“ tęstinumą – aktualizuoti kultūrą, į kultūrinę veiklą įtraukti platesnę visuomenės dalį, skatinti bendradarbiavimą, stiprinti Kaišiadorių r. sav. kultūrinį identitetą ir toliau formuoti teigiamą įvaizdį tiek vietiniu, tiek nacionaliniu mastu, buvo sukurta ir pristatyta nauja koncepcija – „Sustoti kultūros“. Jos tikslas – tęsti kultūros kelionę, pažinti jos turtingumą, tačiau kasdienybės šurmulyje sustoti Kaišiadorių krašte, patirti įdomių įspūdžių,  mėgautis vietos žmonių kuriama ir puoselėjama kultūrine aplinka. Dar 2024 m. Kaišiadorių r. sav. kultūrinį gyvenimą nušvietusi interneto svetainė kaisiadorys2024.lt nuo 2025 m. veikia nauju adresu – sustotikulturos.lt. Joje skelbiama informacija apie artėjančius svarbiausius kultūros renginius ir naujienas Kaišiadrių r. savivaldybėje. Taip pat buvo adaptuotas Kaišiadorių – Lietuvos kultūros sostinės logotipas. Koncepcijos autorius ir jos komunikacijos vykdytojas – Kaišiadorių kultūros centras.

2025 m. kultūros įstaigos, siekdamos gerinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę, sudarė sąlygas etninės kultūros, gyvosios tradicijos išsaugojimui, jų tęstinumui ir vietos savitumą puoselėjančiai veiklai, užtikrino kultūros paslaugų įvairovę, kokybę bei prieinamumą. Vieni reikšmingiausių 2025 m. kultūros įstaigų ir jų partnerių organizuotų renginių, kurie aktualizuoja vietos istoriją, kultūrą ir meną, taip pat reprezentuoja Kaišiadorių r. savivaldybę nacionaliniu mastu, skatina turizmą ir vietos pažinimą: 4 dienų trukmės tarptautinis teatro forumas „priARTėk“ Kaišiadoryse; renginių ciklas, skirtas aktualizuoti Zaleskių giminės indėlį į vietos kultūrinį ir religinį gyvenimą „(Pa)NIRK į istoriją“ Palomenėje; Jono Aisčio 120-osioms gimimo metinėms paminėti skirtos ir Kaišiadorių muziejaus išleistos knygos „Kaip nuostabiai tos žvaigždės žėri“ pristatymas Jono Aisčio ekspozicijoje Rumšiškėse; jaunojo menininko stipendijos laureato Fausto Gustainio asambliažų ir instaliacijų parodos „Kismas ~ Kitimas ~ Pokytis ~ ir ~ Metamorfozė“ atidarymas prie Kaišiadorių kultūros centro; renginys „Poezijos pavasaris 2025“ Dovainonyse; renginių ciklas „Muzikos oazės“, kurį sudarė 14 koncertų, vykusių kiekvieną vasaros penktadienį Kaišiadorių miesto parke; muzikinis vakaras „Mergakalnio garsai“ Dovainonyse; keturių dienų trukmės Kaišiadorių jubiliejinė šventė „Kaišiadorims 435“, kurios metu pasiekti du Lietuvos rekordai: „Nepertraukiamas liaudies dainų dainavimas“ (trukęs 4 valandas ir 35 minutes) ir masiškiausias LAIM‘ų sambūris „LAIM‘inguo“ (vardo šaknies „Laim“ 40 dalyvių); V muzikos festivalis, skirtas kardinolui Vincentui Sladkevičiui „Spinduliuojantis tikėjimu ir gerumu“ Žasliuose; Pažaislio muzikos festivalio koncertas Žiežmariuose; tapybos pleneras „Rumšiškių įkvėpti“ Rumšiškėse;  koncertas „Renesanso naktys“ Kruonyje; edukacinis renginys „Ryto rasa kėlė“ Rumšiškėse; dainuojamosios poezijos vakaras „Aukštyn širdis“ ir Žiežmarių miesto šventė Žiežmariuose; muzikiniai vakarai Žiežmarių sinagogoje; VI „Spurgų šventė“ Žaslių bažnyčios slėnyje; tarptautinio scenos menų festivalio „ConTempo“ spektaklis ant vandens „The Weight or Water“ Kaišiadoryse; šiuolaikinio meno festivalis „Ars mix“ Kaišiadoryse; šventė „Palydėk vasarą linksmai“ Kaišiadorių miško estradoje; Rumšiškių miestelio šventė „Trakinė“; XII tradicinių amatų ir folkloro šventė ir VIII šakočių kepimo čempionatas Žaslių miestelio aikštėje; Baltų vienybės diena ir ugnies sąšauka ant Maisiejūnų piliakalnio; pažintinio tako „Barstukų takais“ pristatymas Dovainonyse; Kaišiadorių muziejaus projekto „Šaukštas praeities, žiupsnelis dabarties“ praktiniai kulinarinio paveldo mokymai Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje; Leopoldo Godovskio festivalis Žaslių kultūros centre; Kaišiadorių muziejaus parodos „Šaukštas praeities: Šeimininkių mokymas tarpukario Lietuvoje 1918–1940 m.“ pristatymas Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre; knygos „Kaišiadorių kultūra: šimtas metų“ I dalies pristatymas Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje; eglučių parko, eglės įžiebimo su vaizdo projekcija ant Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros, kuri skirta Kaišiadorių vyskupijos šimtmečiui 2026 m., ir ledo čiuožyklos atidarymo renginiai Kaišiadoryse; šventinis koncertas ir Kaišiadorių r. sav. kultūros premijų įteikimo renginys Kaišiadorių kultūros centre.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2025 m. vasario 20 d. priėmė sprendimą Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą suteikti Lietuvos dailininkui, vitražistui, pedagogui, profesoriui Kaziui Morkūnui (po mirties). Šis garbingas vardas suteiktas atsižvelgiant į profesoriaus Kazio Morkūno išskirtinį indėlį į Lietuvos meną ir kultūrą – jo darbai puošia svarbiausius šalies architektūrinius objektus, o vitražo mokykla išugdė ne vieną talentingą menininką. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos renginio metu Žiežmariuose Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna Kazio Morkūno dukrai Jūratei Morkūnaitei įteikė regalijas, patvirtinančias Kaišiadorių rajono savivaldybės garbės piliečio vardą. Minint Kazio Morkūno 100-ąsias gimimo metines, Kaišiadorių muziejus parengė ir pristatė parodą „Kaziui Morkūnui – 100“. Joje kviečiama susipažinti su menininko biografija, jo kūrybos etapais ir žymiausiais darbais. Siekiant užtikrinti projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ tęstinumą ir aktualizuojant Kazio Morkūno kūrybą, 2025 m. buvo parengta ilgalaikė kultūrinio ugdymo programa „Kazio Morkūno kūrybos kelias“. Programa skirta Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 1–12 klasių mokiniams.

2025 m. vienam iškiliausių menininkų M. K. Čiurlioniui sukako 150 metų, jo gimimo metinės buvo įtrauktos į UNESCO minimų datų sąrašą. Aktualizuodamos M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą, kultūros įstaigos organizavo parodas „Tapybos keliais“ ir „Čiurlionio kodas“, kūrybines dirbtuves „Vinilo mozaika: žodžiai Sofijai“ ir „Kuriu, įkvėptas M.K. Čiurlionio“, pristatė instaliaciją „Vinilinis tortas M. K. Čiurlioniui“ Kaišiadorių Jono Aisčio viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose; muzikinę programą „Dainų pynė Čiurlioniui“ ir fortepijono rečitalį „Žalčio sonata“ Rumšiškių kultūros centre; renginių ciklo „Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai, susitikimai“ Nacionalinės premijos laureato – M. K. Čiurlionio kvarteto koncertą Žiežmarių kultūros centre; Kaišiadorių miesto šventės „Kaišiadorims 435“ metu buvo demonstruojama videoprojekcija ant vandens „M. K. Čiurlionio paveikslai“.

Etninės kultūros globos taryba 2025 m. paskelbė atmintinais Lietuvių liaudies dainų metais (1825 m. Liudvikas Rėza paskelbė rinkinį „Dainos, oder Littauische Volkslieder“, papildytą moksline studija „Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimai“). Aktualizuodamas lietuvių liaudies dainas, Žiežmarių kultūros centras parengė ir pristatė dainynėlį  „Kaišiadorių rajono aukso fondas“, organizavo koncertą „Graži daina apvalaina, pailgesnė dar gražesnė“; Kaišiadorių kultūros centras siekė rekordo „Nepertraukiamas liaudies dainų dainavimas“, taip pat vyko Laimos Morkūnienės knygos „Tep šnekėjo senovės žmonės“ pristatymas Kaišiadorių kultūros centre.

Siekiant puoselėti tradicinius lietuvių šokius, telkti mokyklų bendruomenes ir stiprinti kultūrinės tapatybės pajautą, buvo suorganizuota akcija „Visi vaikai šoka“ Žiežmariuose. Taip pat, atkreipiant dėmesį į etnografinių regionų ypatumus bei lietuviškų šokių įvairovę, visos Lietuvos miestų ir miestelių aikštėse vienu metu vyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro akcija „Visa Lietuva šoka“. Šią šventę Kaišiadoryse organizavo ir gausų būrį šokėjų į Teofiliaus Matulionio aikštę sukvietė Kaišiadorių kultūros centras.

Įgyvendinant iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, taip pat skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą, Kaišiadorių r. savivaldybėje buvo organizuojami: Laisvės gynėjų dienos minėjimai; Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai ir minėjimas Kruonio šile; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 35-mečio renginiai „Tik laisvi užaugam dideli“; 1945 m. balandžio 12 d. žuvusiųjų „Morkos“ būrio partizanų pagerbimo renginys Pašulių kapinėse ir žuvimo vietoje Pašulių miške; muzikinis performansas, skirtas Gedulo ir vilties dienai (birželio 14 d.) „Raudų takas: iš tamsos į šviesą“ Gegužinėje; Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos „Balsais sujunkim horizontus“, 2025 m. dedikuotos genialiems šalies kūrėjams: valstybės himno autoriui Vincui Kudirkai ir Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, renginiai; Baltijos keliui prisiminti skirtos iniciatyvos; taip pat, Okupacijos ir genocido, Holokausto dienų minėjimai. Minėdamas Europos žydų kultūros dieną, Žiežmarių kultūros centras pristatė fotografijų parodą „Kadišas medinėms sinagogoms“ ir grupės „Rakija klezmer band“ koncertą. Taip pat vyko 50-ųjų metų nuo tragedijos Žaslių geležinkelio stotyje metinių minėjimas Žaslių geležinkelio stotyje. Atvira jaunimo erdvė „Rūsys“ organizavo respublikinę mokinių konferenciją „Istorijų lobiai: atrask, išgirsk, papasakok“ Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje. Kaišiadorių kultūros centre vyko Kaišiadorių istorinės atminties forumas „Kultūra kaip valstybės priežastis“.

Kultūros centrai 2025 m. suorganizavo 963 renginius, kuriuose apsilankė 148926 dalyviai.

Meno kolektyvai, studijos ir būreliai. Kultūros centruose veikė 41 mėgėjų meno kolektyvas (chorai, ansambliai, folkloro kolektyvai, muzikos studija ir pučiamųjų instrumentų orkestras, kapelos, modernaus, linijinių ir tautinių šokių kolektyvai, teatrai ir dramos studijos), juos lankė 660 dalyvių. Kultūros centruose veiklą vykdė 18 studijų ar būrelių, kuriuos lankė 321 dalyvis. Aktyviai buvo vykdoma edukacinė veikla, rengiamos naujos edukacinės programos. Kultūros centruose vyko 254 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 5012 dalyvių. Iš jų Žaslių tradicinių amatų centre surengta 125 edukacijos, dalyvavo 2520 dalyvių (dalis edukacijų įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį).

Kaišiadoryse vyko Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventės „Atspindžiai 2025“ regioninis turas, kurį organizavo Kaišiadorių kultūros centras. Jo metu per tris dienas buvo galima išvysti net 18 skirtingų spektaklių. Šios šventės kitame, nacionaliniame ture laureato diplomu buvo įvertintas Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatras (režisierius Jonas Andriulevičius).

2025 m. vyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro XI Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“. Nacionalinio rato laureatu tapo dainininkas Jokūbas Baubas (8 m.) (Kaišiadorių kultūros centras, mokytoja Valerija Jankauskienė), diplomantais – dainininkas Juozapas Bernatonis (16 m.) ir instrumentinės grupės (lamzdelis, cimbolai, armonika, basetlė, būgnelis) narės: Justė Kinderevičiūtė, Gabija Kinderevičiūtė, Beata Stravinskaitė, Kotryna Kertenytė ir Evita Morkūnaitė (10–18 m.) (Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“, mokytoja Laima Morkūnienė).

Kaišiadorių Jono Aisčio viešoji biblioteka gyventojams teikė informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, organizavo informacinio raštingumo mokymus, konsultacijas, edukacijas, teikė bibliobuso paslaugas. Formuojant teigiamą požiūrį į skaitymą, iškeliant jo svarbą, ugdant norą skaityti, organizuoti knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais vaikams ir suaugusiems, parodos ir koncertai. Aktualizuojant poeto Jono Aisčio vardą, buvo rengiami straipsniai, parodos, edukacijos, žygis, poezijos ir muzikos vakarai. Kaišiadorių Jono Aisčio viešoji biblioteka suorganizavo 613 renginių.

Kaišiadorių muziejuje komplektuojami archeologijos, istorijos, etnografijos, dailės ir gamtos rinkiniai. Rumšiškėse ir Kaišiadoryse veikia dvi memorialinės ekspozicijos: Jono Aisčio ekspozicija, kurioje pristatoma poeto Jono Aisčio-Aleksandravičiaus gyvenimas ir kūryba, ir Brazauskų namai-muziejus, kuriame kaupiama daiktinė ir vaizdinė medžiaga apie Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską ir jo tėvus. Muziejuje saugoma 55389 eksponatai. Per 2025 m. įsigyta 612 eksponatų. Aktyviai bendradarbiauta su kitomis Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiančiomis kultūros įstaigomis, organizuotos konferencijos, parodos, jų pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Kaišiadorių muziejus suorganizavo 32 renginius, kuriuose dalyvavo 767 dalyviai, edukacinių užsiėmimų – 122, juose dalyvavo 2446 dalyviai. Taip pat naujai suprogramuota, atnaujinta ir kokybiškai veikianti Kaišiadorių muziejaus internetinė enciklopedija, kuri pasiekiama adresu: https://www.enciklopedija.kaisiadoriumuziejus.lt/.

Kaišiadorių rajono Žaslių kultūros centre veikiantis Žaslių tradicinių amatų centras sudarė sąlygas pristatyti tautinio paveldo produktus ir plėtoti tradicinius amatus. Populiarinant tradicinius amatus, siekiant užtikrinti tautinio paveldo produktų gamybos technologijų išsaugojimą ir perimamumą, teikė konsultacijas tradiciniams amatininkams, rengė produktų sertifikavimo dokumentus: Emilijai Budrevičienei „Šimtalapio gamyba“ ir Onai Raudeliūnienei „Dzūkiškos bandos ant kopūsto lapo“. Taip pat aktyviai buvo vykdoma edukacinė veikla, organizuojami renginiai, rengiamos sertifikuotų tautinio paveldo produktų parodos ir jų pristatymai.

Projektinė veikla. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, palaikydama istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas įgyvendinančius projektus – valstybės švenčių Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios įprasminimo renginius 2025 m., skyrė dalinį finansavimą: Kruonio kultūros centro projektui „Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Kruonio šile“ ir Rumšiškių kultūros centro projektui „Laisvė įprasminant atmintį“. Jiems iš viso skirtas 7500 Eur dalinis finansavimas. Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektams, kultūros įstaigos įgyvendino projektus: Kaišiadorių muziejus – „Kaišiadorių kultūra: šimtas metų“ ir „Šaukštas praeities, žiupsnelis dabarties“; Kaišiadorių Jono Aisčio viešoji biblioteka – „Kultūros specialistų mokymai „Ugdykime kompetencijas“; Kaišiadorių kultūros centas – „PriARTėk “ ir „ARS MIX'25“; Rumšiškių kultūros centras – „Barstukų takais“; Žiežmarių kultūros centras – „Nacionalinės premijos laureatai. Koncertai, susitikimai“. Jiems buvo skirta 50400 Eur dalinis finansavimas. Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos srities „Scenos menai“ Rumšiškių kultūros centrui skirtas 6000 Eur dalinis finansavimas projektui „Pajūrio teatrų kūrybos pristatymas Rumšiškėse“. Įstaigos, įgyvendindamos projektus, sudarė sąlygas gyventojams ir svečiams dalyvauti profesionalios muzikos koncertuose, teatro, šokio renginiuose, pleneruose, skatino ir leido labiau pažinti Kaišiadorių istoriją, iškilias asmenybes, senąsias tradicijas ir papročius, dalintis gerąja patirtimi, ugdyti savimonę ir kūrybiškumą. Kultūros įstaigos projektinei veiklai vykdyti papildomai iš rėmimo fondų gavo 63900 Eur, Kaišiadorių rajono savivaldybė prie jų įgyvendinimo prisidėjo 33355 Eur.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatyme savivaldybėms nustatytas funkcijas, buvo rengiamos paraiškos ir dalyvaujama Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programos konkursuose daliniam muzikos instrumentų ir tautinių rūbų gamybos ar įsigijimo finansavimui gauti. Kultūros įstaigos 2025 m. tautiniams rūbams ir muzikos instrumentams įsigyti gavo 4260 Eur, tiek pat lėšų skyrė ir Kaišiadorių rajono savivaldybė. Finansavimą gavo Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblis „Verpeta“ – 740 Eur, vaikų ir jaunimo ansamblis „Žilvita“ – 650 Eur ir vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Savingė“ –  410 Eur; Kruonio kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivoras“ – 1090 Eur; Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Skaisgija“ – 790 Eur ir vaikų folkloro ansamblis „Ratainyčia“ – 580 Eur.

Konkursai. 2025 m. buvo organizuojami Jono Aisčio literatūros, Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijų konkursai.

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premija (1000 Eur) už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą poetinėje kūryboje buvo skirta poetei Ramutei Skučaitei – už knygą „Akimirksniui užteks“ (eilėraščiai ir daina, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2024).

Kaišiadorių rajono savivaldybė, siekdama sudaryti sąlygas Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvams (chorams, dainų ir šokių ansambliams, folkloro kolektyvams, liaudiškoms kapeloms, liaudiškų šokių ansambliams, pučiamųjų ar liaudies instrumentų orkestrams ir ansambliams, vokaliniams ansambliams, mėgėjų teatrams) reprezentuoti Kaišiadorių rajono savivaldybę nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo konkursą. 2025 m. buvo skirta: asociacijai „Tagretukas“ (dainavimo studijai „Tagretukas“) 1435 Eur ir Kaišiadorių kultūros centrui (vaikų ir jaunimo folkloro ansambliui „Žilvita“) 6800 Eur finansavimas.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premija 2025 m. metais buvo skirta 19-tą kartą. Premija įvertinami žmonės, kurie puoselėja Kaišiadorių krašto kultūros paveldą ir gyvąją tradiciją, įgyvendina istorinio paveldo išsaugojimo, jo prieinamumo visuomenei didinimo iniciatyvas, aktyviai dalyvauja kultūrinėje ir meninėje veikloje bei į tą veiklą įtraukia ir vietos bendruomenių narius. 2025 m. buvo gauta 12 anketų, Kultūros premijai gauti pasiūlyta 9 pretendentai. Po komisijos vertinimo premijos skirtos: Eglei Gelažiūtei-Pranevičienei – muzikantei ir atlikėjai, etnologei, tradicinės lietuviškos kultūros puoselėtojai, šiuolaikinio muzikinio folkloro tyrėjai, vaikų knygų autorei už aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, kultūros paveldo ir gyvosios tradicijos puoselėjimą; Ričardui Grigui – fotografui, Lietuvos žurnalistų sąjungos nariui, Ukrainos valstybinio paramos fondo savanoriui už reikšmingą indėlį į kultūrinę ir meninę veiklą, istorinės atminties išsaugojimo ir jos prieinamumo didinimo iniciatyvas; Irenai Taukinaitienei – ilgametei kultūros darbuotojai, Žiežmarių kultūros centro direktorei ir kultūrinių projektų vadovei už aktyvią kultūrinę ir meninę veiklą, vietos bendruomenės narių telkimą.

KULTŪROS PAVELDAS

Vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos funkcijas, buvo atliekama nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paveldo objektų stebėsena, kultūros paveldo objektų fotofiksacija. Surašyti 27 kultūros paveldo būklės patikros aktai.

2025 m. vykusių Europos paveldo dienų metu suorganizuoti 4 renginiai. Renginių tikslas – skatinti domėjimąsi Kaišiadorių rajone esančiu nekilnojamuoju kultūros paveldu.

2025 m. vykusių Europos archeologijos dienų metu suorganizuotas 1 renginys.

2025 m. vykdyti spėjamos Lietuvos partizano Vinco Balčiūno-Jupiterio (1920–1948) palaikų užkasimo vietos Kovaičių k. (Kruonio sen., Kaišiadorių r.) archeologiniai tyrimai. 2026 m. šiuos tyrimus numatyta pratęsti.

2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės iniciatyva atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai žvalgymai spėjamos dvarvietės vietoje Uogintuose, Rumšiškių sen. Kaišiadorių r. sav., kurių tikslas buvo – patikrinti, ar teritorijoje, kurioje aptinkami radiniai yra išlikęs archeologinis sluoksnis ar kokios nors dvarvietės struktūros. Tyrimų metu pagal planą tirta per 40 šurfų. Tyrimų metu aptikta ne tik gausi XVI–XVIII a. radinių kolekcija, bet ir XVI–XVII a. (?) datuojamo pastato liekanos – grindų ir išorinės sienos pamato struktūra.

2025 m. parengtas techninis projektas, planuojamo sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Maisiejūnų piliakalniui ir teritorijai, Kaišiadorių rajono sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k.

2025 m. Kaišiadorių miesto civilinėse kapinėse suformuota kapavietė ir pastatytas skulptoriaus Donato Dovidavičiaus skulptūrinis elementas, skirtas negimusių kūdikių palaidojimo vietai (kapavietei).

VII. SOCIALINĖ APSAUGA

Per 2025 metus Socialinės paramos skyriuje priimti ir  programoje „Parama“ užregistruoti 12732 gyventojų prašymai. Dėl piniginės socialinės paramos priimti 5669 gyventojų prašymai, iš jų: 1507 – socialinei pašalpai gauti, 3597 – dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui kompensacijų, 537 šeimos kreipėsi dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų, 27 – dėl papildomos socialinės pašalpos dalies įsidarbinus. Išduota 338 pažymos gyventojams dėl skyriuje gaunamų išmokų.

Į Socialinės paramos skyrių dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ligos, gaisro ir kitais ypatingais atvejais 2025 m. kreipėsi 334 gyventojai, vienkartinės pašalpos komisijos sprendimu skirtos 298 asmenims ir išmokėta 109980,65 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybė papildomai skatina gimstamumą ir moka po 100 Eur už gimusį vaiką. 2025 m. tikslinės pašalpos gimus vaikui buvo išmokėtos už 103 gimusius vaikus.

Kaišiadorių rajono savivaldybė papildomai remia užsieniečius, pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skirdama po 100 Eur kiekvienam užsieniečiui. 2025 m. kreipėsi 33 užsieniečių ir jiems buvo išmokėta 3300,00 Eur.

Nuo 2021 m. vykdoma socialinė integracija iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų. 2025 m. vienkartinė pašalpa suteikta 22 asmenims ir išmokėta 4862,00 Eur.

Dėl vienkartinės išmokos įsikurti kreipėsi 11 pilnamečių našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų, skirta 11 išmokų.

Nuo 2024 m. tikslinių kompensacijų išmokų (priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija ir slaugos išlaidų tikslinė kompensacija) pavadinimai pakeisti į individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas.  Dėl tikslinių kompensacijų  kreipėsi 655 gyventojai, iš jų: 507 pateikė prašymus gauti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją, 9 – gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 3 – gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, 135 – išmoka mirus tikslinės kompensacijos gavėjui.

- pav. Išmokų gavėjų pokytis

- pav. Išmokų vaikams gavėjų skaičiaus  pokytis 2020-2025 m.

- pav. Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavėjų pokytis 2020-2025 m.

- pav. Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų kompensacijų panaudojimas, Eur

21 pav. Išmokų asignavimai 2025 m.

Vykdant socialinių išmokų koordinavimą pagal EEB Reglamentą Nr. 883/2004 ir pagal Nr. 987/2009, siekiant išsiaiškinti socialinės paramos teikimą šeimoms, gyvenančioms ir (ar) dirbančioms Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurioms yra ar buvo taikomi vienos ar daugiau valstybių narių teisės aktai bei jų šeimų nariams išmokos šeimai, 2025 metais gauta 84 užklausos ir  buvo pateikta 71 užpildyta forma-atsakymas.

Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijomis bei įstaigomis. Per 2025 metus išrašyta 1578 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti. 297 atvejais asmenys neatliko visuomenei naudingos veiklos. Šiais atvejais socialinių pašalpų mokėjimas buvo nutrauktas.

- pav. Visuomenei naudinga veikla

Siekiant užtikrinti tikslingą pašalpų mokėjimą ir kilus pagrįstiems įtarimams, kad socialinių pašalpų gavėjai neteisingai nurodo gautas ar gaunamas pajamas, 1965 šeimos ar vieni gyvenantys asmenys, besikreipiantys dėl piniginės socialinės paramos, buvo apklausti papildomai, patikrintos jų buities ir gyvenimo sąlygos bei surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos posėdžiuose buvo svarstyta 416 prašymų dėl piniginės socialinės paramos kitais atvejais (išimties tvarka).

Socialinės pašalpos buvo mokamos pinigais ir nepinigine teikimo forma. Asmenims, patyrusiems socialinę riziką, socialinės pašalpos buvo pervestos į socialines korteles, skirtas maisto produktams ir kitoms būtinoms prekėms pirkti, išskyrus alkoholio, tabako gaminius ir loterijos bilietus. Dėl šios priemonės 2025 metais buvo priimta 10 sprendimų. Taip pat 2025 metais buvo užsakyta ir išduota 37 socialinės kortelės, iš kurių: 28 – neskenavo / sulūžo, 4 – naujos, 5 – pavogė / pametė.

Bendradarbiaudamas su Kaišiadorių socialinių paslaugų centru bei seniūnijomis, skyrius, išmokėdamas socialines išmokas socialinės rizikos šeimoms, taikė kontrolės priemones. Gavęs informacijos, kad šeima socialines išmokas naudoja ne pagal paskirtį, Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, parinkdavo šeimai socialinių išmokų mokėjimo būdą. Vienas iš būdų – socialinės pašalpos buvo mokamos dalyvaujant socialiniam darbuotojui, kuris buvo įpareigojamas už skirtąją pašalpą padėti šeimai planuoti šeimos biudžetą ir pirkti būtiniausius produktus bei kitas būtiniausias prekes, atsižvelgiant į šių šeimų vaikų poreikius. Dėl šios priemonės 2025 m. buvo priimta 19 sprendimų socialinės rizikos šeimoms.

Per 2025 metus Socialinės paramos skyrius parengė ir pateikė teismui 27 išvadas / atsiliepimus ir 1 pareiškimą dėl fizinio asmens neveiksnumo ir globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo, dalyvavo 14 teismo posėdžių dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos nustatymo, globėjo ir turto administratoriaus paskyrimo / pakeitimo. Kaišiadorių socialinių paslaugų centras pagal Socialinės paramos skyriaus prašymus pateikė 170  išvadų apie asmenų gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 2025 m. buvo organizuoti 6 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyta 134 asmenų būklė dėl neveiksnumo peržiūrėjimo ir kreipimosi į teismą.

2025 m. 12 (2024 m. – 7 asmenims) asmenų su negalia, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, buvo pritaikyti būstai.

Savivaldybės administracija dalyvauja dalyvumo lygio nustatyme pensinio amžiaus asmenims, per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS yra pildomi bei pateikiami Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (ANTA) Individualios pagalbos poreikio klausimynai, kurių nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. pateikta 408 (2024 m. – 362).

- pav. Klausimynų skaičius

Iš viso per 2025 m. įvyko 114 Atvejo vadybos posėdžių (2024 m. – 280; 2023 m. – 279). 55 šeimoms, įvertinus pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį, neskirtos paslaugos. Per 2025 metus Socialinės paramos skyriuje priimta 393 sprendimai dėl socialinių paslaugų, dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymo / nutraukimo – 749 sprendimai.

2025 m. gauta 4 prašymai dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu.  Mero potvarkiu 2025 m. 4 vaikams (2024 m. – 5 vaikams), likusiems be tėvų globos, nustatyta laikinoji globa (rūpyba). Iš jų – 2 vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, 2 vaikams – Kaišiadorių socialinių paslaugų centre, vykdančiame Globos centro funkcijas (pas budinčią globotoją). Per 2025 m. iš viso 2 (2024 m. – 5 vaikams) vaikams teismo sprendimu nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimose, paskirti globėjai (rūpintojai).

- pav. Laikinoje globoje globojami vaikai

2025 m. socialinę paramą gavo 1432 mokiniai, t. y. nemokamus pietus mokykloje, ir 690 mokinių buvo aprūpinti mokinio reikmenimis, iš jų – 62 iš socialinę riziką patiriančių šeimų.

- pav. Socialinė parama mokiniams nuo bendro mokinių skaičiaus

2025 m. 3  įstaigoms / organizacijoms suteikta teisė teikti akredituotas socialines paslaugas.

Atlikta 17 patikrų dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų.

Per 2025 m. Socialinės paramos skyriuje dėl socialinės globos paslaugų buvo priimta 129 sprendimai (2024 m. – 111 sprendimų, 2023 m. – 98 sprendimai). 2025 metais socialinės globos paslaugas gavo 325 asmenys, socialinės globos paslaugas teikė 43 įvairių rajonų socialinės globos įstaigos, iš kurių kiekvieną mėnesį buvo teikiamos ataskaitos už socialinės globos suteiktas paslaugas.

VIII. ŽEMĖS ŪKIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo vietovėse gyvena 63,7 proc. visų savivaldybės gyventojų, o žemės ir miškų ūkyje dirba apie 20 proc. visų  dirbančiųjų savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės teritorijoje žemės ūkio paskirties žemė užima 61,806 tūkst. hektarų plotą, t. y. 61,89 proc. visos savivaldybės teritorijos. 95 proc. šios žemės yra privati.

Didelę žemės ūkio fondo dalį sudaro ariama žemė. Žemės ūkio naudmenų struktūroje ariama žemė Kaišiadorių rajone sudaro net 85,36 proc. Šie duomenys parodo, kad žemės ūkis ir miškininkystė užima gana svarbią vietą Kaišiadorių rajone. Sodai ir pievos bei natūralios ganyklos sudaro atitinkamai 385,73 ha ir 7683,11 ha (arba 0,70 proc. ir 14,31 proc.).

Kaišiadorių r. savivaldybės žemės ūkio fondo sudėtis 2025 m., ha (šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos):

26 pav. Žemės ūkio fondo sudėtis

2025 m. gruodžio 31 d. savivaldybės teritorijoje užregistruota 242 galvijų, 7 kiaulių, 143 avių ir 41 ožkų laikytojas, bendras galvijų skaičius – 4819, melžiamų karvių – 832, mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų – 2948,  kiaulių – 1310, avių – 2059, ožkų – 156, arklių – 216. Taip pat savivaldybės teritorijoje laikoma 612 danielių, 3081857 vištos. Palyginus su 2024 metais, ūkinių gyvūnų skaičius visose minėtose kategorijose mažėjo, išskyrus laikomų avių, kiaulių ir galvijų skaičius. Ūkiai prioritetą teikia augalininkystei, nes pieno ir mėsos sektorius mažiau patrauklus verslui dėl žemų supirkimo kainų, energetinės krizės ir didelio darbo jėgos poreikio.

2026 m. sausio 1 d. rajone įregistruoti 2037 ūkininkų ūkiai, 91 ūkininkas ūkininkauja kartu su partneriais. Registruotų ūkininkų bendras valdomas žemės plotas – 18459,09 ha, iš jų: 16111,57 ha yra žemės ūkio naudmenos, 968,98 ha – miškai ir 235,34 ha – vanduo, vidutinis ūkio dydis – 9,06 ha. 2025 m. įregistruoti 44 nauji ūkininkų ūkiai ir 61 ūkis išregistruotas iš Ūkininkų ūkių registro. Atnaujinta 1603 kartus Ūkininkų ūkių registro duomenys.

27 pav. Savivaldybės ūkiai pagal bendrą žemės plotą

28 pav. Pasiskirstymas pagal vykdomas veiklas

29 pav. Ūkininkų skaičius pagal amžių

Ūkininkų ūkių skaičius, jų žemė:

| Ūkininkų ūkių skaičius | Bendras žemės plotas, ha | Vidutinis ūkininko ūkio dydis | Paskirtis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Žemės ūkis, ha | Miškai, ha | Vanduo, ha | Kita, ha |
| 2037 | 18459,09 | 9,06 | 16111,57 | 968,98 | 235,34 | 917,43 |

2025 m. priimtos 1744 paraiškos tiesioginėms išmokoms ir paramai dar pagal 20 priemonių gauti, bendras deklaruotas plotas – 43746,38 ha. Nacionalinė mokėjimo agentūra Kaišiadorių rajono savivaldybės žemdirbiams išmokėjo 9 982 425 Eur tiesioginių išmokų.

2025 metais Žemės ūkio ir kaimo verslo registre iš viso įregistruotos 2776 žemės ūkio valdos, 2221 kartą atnaujinti žemės ūkio valdų duomenys, išregistruota 113 valdų, įregistruotos 57 naujos valdos. Vidutinis valdos dydis – 12,07 ha, bendras plotas – 33516,68 ha, kur žemės ūkio naudmenos – 27896,06 ha, miškas – 3181,86 ha, vandenys – 356,38 ha, kita – 1526,96 ha.

Pagal nuosavybės teisę Kaišiadorių rajono valdų valdytojai naudoja: nuosavos žemės – 17511,01 ha, išnuomota neregistruotos nuomos ir / arba panaudos sutartimis – 7914,99 ha, valstybinės žemės – 2471,07 ha.

- pav. Žemės ūkio valdų skaičius 2025 m.

Kaišiadorių rajono savivaldybės žemės ūkio valdų valdytojai:

| VALDYTOJAI – FIZINIAI ASMENYS |  |
| --- | --- |
| Vieno asmens žemės ūkio valdų skaičius | 2314 |
| Žemės ūkio valdų su partneriais skaičius | 55 |
| Žemės ūkio valdų su šeimos nariais skaičius | 373 |
| VALDYTOJAI – JURIDINIAI ASMENYS |  |
| Vieno asmens žemės ūkio valdų skaičius | 34 |
| Bendras žemės ūkio veiklos subjektų (fizinių asmenų) skaičius | 2799 |

- pav. Žemės ūkio valdų grupavimas pagal bendrą plotą 2025 m.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius administravo 42 žemės ūkio subjektų prašymus kompensuoti dalį sumokėtų pasėlių draudimo įmokų (nacionalinė parama) ir 2 prašymus ES paramai gauti.

Administruotos 7 žemės ūkio veiklos subjektų paraiškos kompensuoti dalį sumokėtų gyvūnų draudimo įmokų, duomenys suvesti į ŽŪMIS portalą. Parengtos 2 avansinės suvestinės dėl planuojamų kompensuoti dalies augalų ir gyvūnų draudimo įmokų.

Į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių 2025 m. kreipėsi 106 bičių laikytojai, kurie turi įregistravę bitynus Kaišiadorių rajone ir juose laiko bites. Šie bičių laikytojai pateikė prašymus Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui papildomoms bičių maitinimo išlaidoms iš dalies kompensuoti.

2025 metais po pavasarinių šalnų Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 10 ūkio subjektų prašymų vertinti pavasarinių šalnų padarytą žalą. Įvertinus situaciją vietoje, pateikta suvestinė ataskaita Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2025 metais, taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2025 metais, taisykles, skyrius per 17 darbo dienų surinko, administravo ir apskaičiavo ūkių subjektų patirtus nuostolius, visus duomenis perdavė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Visiems pareiškėjams apskaičiuota bendra paramos suma – 206 441 Eur.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius, atsižvelgdamas į žemdirbių organizacijų LŪS Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjungos, LŽŪKT Kaišiadorių biuro ir LR žemės ūkio rūmų pasiūlymus ir rekomendacijas, daug dėmesio skiria žemdirbių verslo sąlygų gerinimui ir plėtrai, teikdamas visapusišką informaciją apie verslo plėtrą žemės ūkyje bei skirdamas paramą žemdirbiams nelaimės atveju ar patyrus nuostolių, nepriklausančių nuo ūkininkavimo lygio.

Vykdant Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui nustatytas funkcijas, buvo siekiama pagrindinių tikslų, iškeltų nacionalinėse ir Kaišiadorių rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros programose. Žemės ūkyje diegiamos pažangios technologijos, kuriami mišrūs ūkiai, įvairinama ekonominė veikla kaimo vietovėse, puoselėjama biologinė įvairovė, kraštovaizdis, aplinka. 2025 metais Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 69 ūkio subjektų prašymus iš dalies kompensuoti tręšimo planų sudarymo, augalų apsaugos priemonių naudojimo žurnalų pildymo, dirvožemio agrocheminių tyrimų, gyvulių produktyvumo kontrolės, gyvulininkystės laboratorinių tyrimų, selekcinio užmokesčio dalinio kompensavimo, finansinės paramos iš ES fondų gavimo, technologinių naujovių, žemės ūkio veiklos subjektų atsinaujinančios energijos naudojimo projektų įgyvendinimo, darbų ir priešgaisrinės saugos dokumentų rengimo ir kitas patirtas išlaidas, jiems išmokėta 20000 Eur.

BEBRAVIEČIŲ ARDYMO ORGANIZAVIMAS

Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V1E-683 „Dėl Prašymų teikimo dėl bebraviečių ardymo ir bebraviečių ardymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, Skyrius pagal  2025 metais gautus prašymus organizavo neperspektyvių bebraviečių ardymo darbus. Šiai priemonei įgyvendinti buvo skirta 4920,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

Bebraviečių ardymo darbų sąrašas:

| Eil. nr. | Vietovė | Išvalyta užtvankų, vnt. | Sąnaudos, val. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Žaslių sen., Cineikių k. | 6 | 6 |
| 2. | Žaslių sen., Karsakų k. | 3 | 4 |
| 3. | Žaslių sen., Žaslių k. | 9 | 10 |
| 4. | Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių m. | 4 | 5 |
| 5. | Paparčių sen., Paparčių k. | 4 | 5 |
| 6. | Bebraviečių ardymas ties sodų bendrija „Baltasis berželis“ | 7 | 30 |
|  | Iš viso: | 33 | 60 |

MELIORACIJA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025 m. sausio 3 d. įsakymu 3D-A-1  „Dėl 2025 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ 2025 metais Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 195 000 Eur valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise. Iš specialių dotacijų melioracijos funkcijai vykdyti 51 000 Eur skirta sausinimo siurblinėms eksploatuoti.

Nuo metų pradžios Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius gavo 8 asmenų prašymus suremontuoti jų žemėje esančius melioracijos statinius. Darbai buvo vykdomi, vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. V17E-50 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 metų valstybės lėšomis finansuojamų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu prioritetinių melioracijos darbų sąrašu. Melioracijos statinių (griovių) remontas buvo atliekamas Kruonio sen., Nemaitonių sen. ir Paparčių sen. Suremontuota 7,100 km griovių, kuriuose pakeistos 43 drenažo žiotys ir suremontuotos 5 pralaidos.

Atlikti griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai.

33 pav. Melioracijos darbai

2025 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“, buvo vykdomi nenumatyti avarinių melioracijos sistemų gedimų remonto darbai. Gedimų remontas atliekamas neviršijant 30 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Tokio pobūdžio drenažo rinktuvų remontas buvo atliktas Apidemio k. (Kruonio sen.), Galviškių k. (Paparčių sen.), Ausiankos k. (Žaslių sen.). Darbų metu suremontuota 0,932 km valstybei nuosavybės teise priklausančių drenažo rinktuvų.

2022 metais buvo baigti įgyvendinti du investiciniai melioracijos statinių rekonstrukcijos projektai, kurių metu rekonstruota 54,735 km melioracijos griovių ir 1 tiltas. Savivaldybė yra įsipareigojusi 5 m. po projektų įgyvendinimo užtikrinti šių rekonstruotų griovių priežiūrą, todėl 2025 metais buvo atlikti melioracijos griovių ir tilto priežiūros (šienavimo) darbai.  Taip pat melioracijos griovių priežiūros darbai buvo vykdomi ankstesniais metais valstybės lėšomis suremontuotuose grioviuose. Iš viso per 2025 metus nušienauta 103,11 ha griovių.

34 pav. Melioracijos griovių priežiūra

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius 2025 metais vykdė 2 investicinius projektus pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“. Per 2025 metus buvo įvykdyta dalis projektuose numatytų melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų bei pasirašyta vieno iš projektų paramos sutartis. Projektus planuojama baigti 2026 m. liepos mėn. ir 2027 m. rugsėjo mėn.

2025 m. buvo suderinta  95 techniniai projektai, kurie susiję su inžinerinių statinių ir tinklų statyba melioruotoje žemėje, kaimo vietovėse. Susipažinta ir pritarta 1607 topografinių nuotraukų sprendiniams TIIIS sistemoje. Taip pat TIIIS sistemoje patenkinta 1627 vnt. paslaugos gavėjų prašymų dėl melioracijos erdvinių duomenų pateikimo.

Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pagal statybos techniniuose reglamentuose nustatytus reikalavimus patikrinta 48 techniniai projektai. Taip pat išduota 23 techninių sąlygų dokumentai dėl techninio darbo projekto rengimo melioruotoje žemėje, suderinta 3 prašymai derinti dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo vietą melioruotoje žemėje.

Vadovaujantis Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos priemone „Valstybinių ir privačių melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos organizavimas ir vykdymas“, 11 žemės ūkio subjektų buvo išmokėta 43 509,46 Eur  patirtoms išlaidoms už atliktus melioracijos statinių remonto darbus iš dalies kompensuoti. Žemės naudotojai savo lėšomis samdė atestuotas melioracijos įmones arba įsigijo medžiagų melioracijos statiniams remontuoti ir vykdė darbus ūkio būdu.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registre Kaišiadorių rajono savivaldybėje įregistruoti 5099 mechanizmai, iš jų 2911 traktorių, 351 javų kombainas, 1166 priekabos, puspriekabės ir 671 kitas mechanizmas. Įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo operacijų skaičius per 2025 m. buvo 489 (naujos technikos įregistravimų – 125, naudotos technikos įregistravimų – 77, registro duomenų keitimų – 258, išregistruota – 29). Per 2025 m. atlikta 1454 techninės apžiūros.

MEDŽIOJAMŲ GYVŪNŲ PADARYTA ŽALA

2025 m. išnagrinėta 21 prašymas dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir atlyginimo, visi prašymai buvo dėl medžiojamųjų gyvūnų (vilkų) padarytos žalos ūkiniams gyvūnams. Kadangi vilkų populiacijos reguliavimas vis dar išlieka griežtai reglamentuotas, ūkininkai ir žemdirbiai, naudodami įvairias apsaugos priemones, patiria didelių nuostolių. Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti pagal gautus prašymus identifikavo 59 vienetus vilkų papjautų ūkinių gyvūnų (51 avis, 5 danieliai, 3 galvijai) ir pateikė paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl vilkų padarytos žalos kompensavimo.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2025 metais kompensavo valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioniniam padaliniui 35000 eurų už 2850,0 litrų purškiamo repelento,,Trico“, juo apsaugota 800,6 tūkst. vnt. miško sodmenų 228,7 ha plote, ir 5640,0 kg tepamo repelento ,,Cervacol Extra“, juo apsaugota 1120,00 tūkst. vnt. miško sodmenų 294,7 ha plote. Kompensuota dalis patirtų išlaidų be miško želdinių apdorojimo darbų.

KITA

Skyriaus darbuotojai kartu su kitomis žemdirbių organizacijomis suorganizavo tradicinio respublikinio konkurso „Metų ūkis 2025“ baigiamąjį renginį. Taip pat organizuota šventė  „Rudens kraitė“, kuri sulaukia didelio rajono gyventojų susidomėjimo.

Prieš priimant sprendimus dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo žemės ūkio ir kaimo plėtrai, svarbiausi klausimai apsvarstomi su žemdirbių savivaldos organizacijomis: Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių biuru. Taip nustatomi veiksmų prioritetai, užtikrinamas lėšų ir kitų priemonių naudojimo efektyvumas, viešumas, skaidrumas.

IX. APLINKOS APSAUGA

Siekiant išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, toliau plėtojama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra, tvarkomos komunalinių srautų atliekos ir atliekos, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, įgyvendinamos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės, įgyvendinamos prevencinės ir aplinkos atkūrimo priemonės, vykdoma savivaldybės aplinkos monitoringo programa.

Tęsdama rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrą, Savivaldybė vykdo du naujus projektus: „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ ir „Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“. Pagal pirmąjį projektą bus įsigyta biologiškai skaidžių (maisto / virtuvės) atliekų surinkimo priemonių – 44 vnt. bendrojo naudojimo konteinerių, skirtų pastatyti prie daugiabučių namų; 9235 kibirėliai, skirti rinkti maisto / virtuvės atliekas; 3871 vnt. konteinerių, skirtų privačioms valdoms maisto / virtuvės bei žaliosioms atliekoms rinkti. Pagal antrąjį projektą planuojama įrengti dvi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Žiežmarių mieste ir Kruonio seniūnijoje.

Iš aplinkos surinkta, išrūšiuota ir perduota sutvarkyti apie 322 tonos atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja. Sutvarkytos užterštos vietos.  Tarp bešeimininkių atliekų buvo statybos griovimo bei mišrių atliekų – 286 t, naudotų padangų atliekų – 34,79 t, pavojingų atliekų – 1,1 t.

Finansiškai paremta 50 namų ūkių, kurie nemokamai perdavė 105,49 tonos asbesto atliekų (šiferį), už kurių sutvarkymą sumokėjo Savivaldybė.

Naikinti invaziniai augalai ir gyvūnai. Vykdyti baigto projekto „Sosnovskio barščio gausos reguliavimas Kaišiadorių rajone“ priežiūros darbai – cheminėmis ir mechaninėmis priemonėmis augalas naikintas valstybinės žemės 33 ha plote, 92 augavietėse. Naujai parengtas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) gausos reguliavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2026–2031 metų veiksmų planas, skirtas naikinti radvietes privačiose sklypuose ir valstybinėje žemėje. Veiksmų planas apima 58 radvietes, kurios yra privačioje ir  valstybinėje žemėje. Bendras plotas – 49 ha.

Nupirkta 139 dėžutės moliuskocidų, skirtų invaziniam ispaniniam arionui naikinti. Pagal poreikį išdalintos seniūnijoms ir gyventojams.

Atlikti šie savivaldybės saugomų teritorijų priežiūros darbai: arboristinis tyrimas ir išsaugojimo priemonių parengimas saugomam gamtos paveldo objektui – Antakalnio liepai. Apgenėta ir sutvirtinta laja. Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai skirtas finansavimas, kad Kaišiadorių rajono Kauno marių regioninio parko dalyje pastatytų dvi į saugomus objektus nukreipiančias rodykles, Rumšiškių miško pušiai – valstybės saugomam gamtos paveldo objektui, taikytų išsaugojimo priemones, sutvarkytų aplinką. Direkcija išleido 1000 vnt. informacinių lankstukų.

Įgyvendinama Kaišiadorių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programa. Programa apima aplinkos oro, paviršinio vandens, nuotekų, saugomų teritorijų gyvosios gamtos ir saugomų gamtos paveldo objektų, invazinių augalų (Sosnovskio barščio), duomenų sisteminimo, ataskaitų teikimo ir informacinės sistemos sukūrimo veiklas. Monitoringo metu gauti duomenys (ataskaitos) sisteminami vienoje bazėje ir skelbiami viešai (http://www.kaisiadoriurmonitoringas.lt/) visuomenei, suinteresuotoms institucijoms, specialistams. Stebėsenos metu gaunami išsamesni reikiami aplinkos duomenys, kurie padeda vertinti aplinkos būklę, planuoti teritorijas, vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai.

Parengta nauja Savivaldybės aplinkos monitoringo 2026–2031 m. programa.

Pagal kompetenciją Savivaldybės administracija subjekto teisėmis vykdė planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai informacijos vertinimus dėl galimos planuojamos ūkinės veiklos pasirinktose teritorijose, teikė išvadas dėl galimo poveikio aplinkai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybės pasirinktoje vietoje. Nagrinėjo įmonių teiktą informaciją dėl taršos leidimų ar jų papildymų.

BEŠEIMININKIŲ GYVŪNŲ AUGINTINIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMAS, BEPRIEŽIŪRIŲ IR BEŠEIMININKIŲ GYVŪNŲ PERDAVIMAS GLOBAI, REIKALINGOS INFRASTRUKTŪROS KŪRIMAS IR PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS

Kaip ir kasmet, 2025 metais buvo nuosekliai tęsiama bešeimininkių gyvūnų populiacijos kontrolė, vadovaujantis galiojančiais gyvūnų gerovę ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti šių funkcijų vykdymo tęstinumą ir kokybę, 2025 m. buvo sudaryta nauja paslaugų teikimo sutartis su gyvūnų augintinių kontrolės paslaugas teikiančia įmone.

Per ataskaitinį laikotarpį Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje buvo sugauti 145 bešeimininkiai gyvūnai (šunys ir katės), kurie teisės aktų nustatyta tvarka perduoti globos (gyvūnų priežiūros) įstaigoms. Taip pat visus metus aktyviai vykdyta bešeimininkių kačių populiacijos mažinimo programa „Pagauk–sterilizuok–paleisk“, kurios tikslas – humaniškomis priemonėmis reguliuoti laukinių kačių skaičių.

Programos įgyvendinimo metu sterilizuota arba kastruota 112 laukinių kačių, kurios po atliktų veterinarinių procedūrų buvo paleistos atgal į jų įprastas gyvenamąsias teritorijas.

Siekdama gerinti gyvūnų laikymo sąlygas, mažinti aplinkos taršą bei skatinti atsakingą gyvūnų augintojų elgesį, savivaldybė 2025 m. Kaišiadorių mieste įrengė 4 papildomas šiukšliadėžes, skirtas šunų ekskrementams surinkti. Taip pat prie šiukšliadėžių įrengti specialūs maišelių laikikliai su maišeliais, sudarant gyventojams patogias sąlygas tinkamai surinkti augintinių ekskrementus. Šios priemonės prisideda prie viešųjų erdvių švaros užtikrinimo ir higienos normų laikymosi.

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR MOKYMAS APLINKOSAUGOS KLAUSIMAIS

Vykdant priemonę, finansuotos kelios tarpusavyje susijusios veiklos, skirtos aplinkosauginiam švietimui stiprinti ir visuomenės sąmoningumui didinti.

Siekiant skatinti aplinkosauginį švietimą ir užtikrinti nuoseklų informacijos prieinamumą, rajono ugdymo įstaigoms, bibliotekoms bei Savivaldybės administracijai buvo užsakyta aplinkosauginės spaudos prenumerata. Leidinių tiekimą organizavo VšĮ Ekologinio švietimo centras ir VšĮ „Lututė“. Leidiniai naudojami kaip informacinė ir edukacinė priemonė, ugdant mokinių ir visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą. Taip pat, bendradarbiaujant su fotografu Mariumi Čepuliu, parengta vizualinė medžiaga informaciniams stendams ornitologiniame draustinyje, stiprinant pažintinę infrastruktūrą ir visuomenės informavimą apie saugomas teritorijas.

Organizuotos ir remtos aplinkosauginės akcijos bei renginiai, skatinantys gyventojų įsitraukimą į aplinkos tvarkymą ir gamtos pažinimą. Kaip ir kasmet, seniūnijose vyko tradicinė aplinkos tvarkymo akcija „Darom“, kurios metu bendruomenės, ugdymo įstaigos ir gyventojai aktyviai dalyvavo tvarkant viešąsias erdves. Akcijai reikalingomis priemonėmis (šiukšlių rinkimo maišais ir pirštinėmis) pasirūpinta bendradarbiaujant su UAB „Divenda“.
            Taip pat organizuotas kasmetinis pavasarinis renginys „Inkilų alėja“, kurio metu ne tik keliami inkilai paukščiams, bet ir vykdomos edukacinės veiklos. Edukacijas renginio metu vedė gamtininkas Marius Čepulis, supažindinęs dalyvius su paukščių pažinimu ir jų apsaugos svarba, o dalyvių skatinimui buvo įsigytos simbolinės priemonės.

Papildomai visose Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigose buvo organizuotos inovatyvios aplinkosauginės edukacijos, kurias vykdė UAB „Stumera“, pasitelkdama virtualios realybės technologijas. Edukacijos „Žalioji viktorina“ metu 5  klasių mokiniai interaktyviai gilino žinias apie atliekų rūšiavimą, aplinkosaugą ir tvarius kasdienius sprendimus. Edukacijų metu mokiniai, suskirstyti į komandas, virtualios realybės aplinkoje sprendė praktines užduotis, modeliuojančias realias kasdienes situacijas (namų ūkyje, mokykloje, viešosiose erdvėse), priėmė sprendimus ir stebėjo jų pasekmes aplinkai. Tokiu būdu buvo stiprinamas ne tik teorinių žinių įsisavinimas, bet ir ugdomas kritinis mąstymas, gebėjimas taikyti žinias praktikoje bei formuojami atsakingo elgesio su atliekomis įpročiai.

Įgyvendinti tiksliniai mokymai įvairioms visuomenės grupėms. Atliekų rūšiavimo tematikos mokymus mokiniams organizavo VšĮ „Už švarią Lietuvą“, kurių metu dalyviams suteiktos praktinės žinios apie tinkamą atliekų tvarkymą ir jų poveikį aplinkai.

Mokymus apie paukščius priešmokyklinukų grupėms vedė lektorė Lilija Ivanovienė,  supažindinusi su paukščių rūšimis, jų buveinėmis ir apsaugos principais. Taip pat organizuoti mokymai apie atliekų mažinimą, kuriuos vedė Rūta Simutytė, orientuoti tiek į mokinius, tiek į suaugusiuosius, siekiant formuoti atsakingus vartojimo įpročius.

Bendradarbiaujant su pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis „Žaliasis taškas“ ir „Gamtos ateitis“, buvo vykdoma intensyvi informacijos sklaida rajono gyventojams apie teisingą atliekų rūšiavimą. Gyventojai buvo supažindinami su svarbiausiais rūšiavimo principais, dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis ir atliekų perdirbimo svarba aplinkai. Siekiant didinti aplinkosauginį sąmoningumą jau nuo mažens, rajono mokyklose organizuoti interaktyvūs protmūšiai moksleiviams – jų metu vaikai gilino žinias apie atliekų tvarkymą.

Įgyvendintos veiklos prisidėjo prie nuoseklaus aplinkosauginio švietimo stiprinimo rajone – buvo ugdomi praktiniai gyventojų įgūdžiai, skatinamas atsakingas požiūris į aplinką, didinamas visuomenės įsitraukimas į aplinkosaugines iniciatyvas bei kuriama tvaresnė gyvenamoji aplinka.

VANDENS GAVYBOS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO IR ĮSIRENGIMO RENGIMAS, PRITARIMAI / NEPRITARIMAI

2025 metais iš fizinių ir juridinių asmenų gautos 78 paraiškos dėl vandens gavybos gręžinių projektavimo ir įrengimo. Įvertinus pateiktus dokumentus bei prašymuose nurodytą informaciją, parengtos 76 teigiamos ir 2 neigiamos išvados dėl požeminio vandens gavybos gręžinių projektavimo ir įrengimo galimybių.

Taip pat buvo tęsiamas nelegaliai įrengtų gręžinių įteisinimo procesas. Iš gyventojų gauti 174 prašymai dėl pritarimo naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius. Išnagrinėjus pateiktus dokumentus ir įvertinus atitiktį teisės aktų reikalavimams, parengti 169 savivaldybės vykdomosios institucijos pritarimai ir 5 nepritarimai naudoti gėlo požeminio vandens gavybos gręžinius.

ŽELDINIŲ TVARKYMAS IR ŽELDYNŲ KŪRIMAS

2025 metais privačios žemės savininkams išduoti 23 leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius. Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomoje ir valstybinėje žemėje, neturinčioje valdytojo, augantiems želdiniams tvarkyti priimta 15 sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius.

Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomoje ir valstybinėje žemėje buvo iškirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos ir sutvarkyti 88 medžiai (sausi, nulaužti, puvinio pažeisti, skilę, pasvirę, pavojingi, avarinės būklės ar škvalo nuniokoti), taip pat apgenėti 275 medžiai.

Per 2025 metus už saugotinų želdinių kirtimą gauta 11 641 Eur atkuriamosios vertės kompensacija. Už šias lėšas Žiežmarių seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų apželdinimui nupirkta 58 vnt. dekoratyvinių augalų sodinukų bei kitų medžiagų ir priemonių sodinimo paslaugai atlikti. Žaslių seniūnijos viešojo naudojimo teritorijų apželdinimui nupirkta 500 vnt. svogūninių gėlių, taip pat 410 vnt. dekoratyvinių augalų sodinukų bei kitų medžiagų ir priemonių sodinimo paslaugai atlikti.

Taip pat Kaišiadorių miesto seniūnijos viešojo naudojimo teritorijoje atliktas ąžuolo genėjimas, sutvirtinta laja ir atlikta medžio revitalizacija. Miežonių kapinėse, Palomenės sen., nugenėtas ąžuolas, sutvirtinta laja. Kaišiadorių miesto seniūnijos teritorijoje ties Girelės tvenkiniais medžiai apsaugoti nuo bebrų – metaliniu tinklu apjuosta 50 medžių. Apgenėta Rumšiškių seniūnijos Antakalnio dešimtkamienė liepa ir sutvirtinta jos laja.

X. STATYBA IR REMONTAS

Ūkio plėtros ir statybos skyrius 2025 m. kelių ir gatvių infrastruktūrai gerinti gavo 3 338,443 tūkst. eurų. Iš jų 1 238,843 tūkst. eurų buvo skirta iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. 2025 m. balandžio 16 d. su AB „Via Lietuva“ pasirašyta finansavimo sutartis Nr. S-25-335 Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšoms gauti. Šia sutartimi Kaišiadorių rajono savivaldybei skirta 2099,6 tūkst. eurų.

Iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 719 387,530 tūkst. eurų, Kelių priežiūros ir plėtros programos – 2 099 584,790 tūkst. eurų.

2025 metais užbaigti kapitalinio remonto darbai vietinės reikšmės kelyje (Bažnyčios g., Vienuolyno g) Paparčiai–Paneriai (bendras suremontuotos gatvės ilgis – 1,520 km).

Pradėti kapitalinio remonto rangos darbai: Dirbtuvių g. Gudienos k. (atlikti paruošiamieji darbai, pradėta statyti lietaus nuotekų sistema, bendras remontuojamos gatvės ilgis – 0,355 km);

Žvejų g. ir dalies Žiežmarių g. Kaišiadoryse (atlikta dalis paruošiamųjų darbų, pradėta dviračių tako ir apšvietimo statyba, bendras remontuojamos gatvės ilgis – 0,746 km);

Vasario 16-osios g. Žiežmariuose (pakeista gatvės konstrukcija, įrengta dalis asfalto dangos, bendras remontuojamos gatvės ilgis – 0,453 km).

Pradėtas kloti bendras pėsčiųjų-dviračių takas prie Lomenos upės Kaišiadoryse (įrengta konstrukcija, I etape asfalto danga, II etape trinkelių danga, įrengtas apšvietimas, bendras ilgis – 1,780 km).

Atlikti kapitalinio remonto darbai:

* Pramonės g. I etapas Kaišiadoryse (įrengta lietaus nuotekų sistema, apšvietimas, bendras pėsčiųjų-dviračių takas, pakeista gatvės konstrukcija ir įrengta asfalto danga, suremontuotos gatvės ilgis – 0,575 km);

* Žiedo g. Tauckūnų k. (pakeista gatvės konstrukcija, įrengta asfalto danga, bendras remontuojamos gatvės ilgis – 0,320 km);

* Vajakiškių g. Rumšiškių mstl. (pakeista gatvės konstrukcija, įrengta asfalto danga, bendras remontuojamos gatvės ilgis 0,725 km);

* Tiesos g. Stasiūnų k. (pakeista gatvės konstrukcija, įrengta asfalto danga, bendras remontuojamos gatvės ilgis – 0,415 km).

Įrengtas pėsčiųjų takas nuo Gedimino gatvės iki Girelės II tvenkinio (dalyje įrengtas drenažas, visame ruože įrengtas apšvietimas, trinkelių danga, poilsio aikštelės, įrengto tako ilgis – 0,473 km).

Atlikti paprastojo remonto darbai:

* Tylioji g. Gudzenkos k. (atnaujinta asfalto danga, bendras remontuotas gatvės ilgis – 0,603 km);

* vietinės reikšmės kelias (Šventininkų g., Jurginų g.) VRK Nr. 129–Stebeikiai–VRK Nr. 1819 (atnaujinta žvyro danga, bendras remontuotas gatvės ilgis – 2,910 km);

* vietinės reikšmės kelias (Vaitkūnų g.), Nemaitonys–Vaitkūnai (atnaujinta žvyro danga, bendras remontuotas gatvės ilgis – 1,620 km);

* Šilo g. Guronių k. (atnaujinta asfalto danga, bendras remontuotas gatvės ilgis – 0,830 km);

* pradėtos įrengti 4 pėsčiųjų perėjos valstybinės reikšmės keliuose: Sodų g. Gudienoje, Paukštininkų g. Kaišiadoryse, Veterinarų g. Kaišiadoryse, Vilniaus g. Žiežmariuose.

Baigti rengti:

* Dirbtuvių g. Gudienos k. kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

* Tiesiosios g. Vilkiškių k. kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

* Miško g. Kalvių k. kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

* vietinės reikšmės kelio Pravieniškės–Neveronys kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Parengti paprastojo remonto aprašai:

* vietinės reikšmės kelio (Naujoji g., Jaurų g.) Kalno g.–Žostautai (Nr. n21) paprastojo remonto aprašas;

* vietinės reikšmės kelio (Uolės g.) VRK Nr. 188 Dovainonys–Gamybinis centras–VRK Nr. 1816 aprastojo remonto aprašas;

* Šilo g. Guronių k. paprastojo remonto aprašas.

Pradėti rengti:

* J. Basanavičiaus g. Kaišiadorių m. kapitalinio remonto techninis darbo projektas;

* Ąžuolyno g. kapitalinio remonto, įrengiant dviračių taką, techninis darbo projektas.

XI. SVEIKATOS APSAUGA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2025 m. koordinavo 1 savivaldybei pavaldžios  viešosios įstaigos Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Sveikatos centras), kurio sudėtyje pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia: Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros filialas, Kruonio pirminės sveikatos priežiūros filialas, Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros filialas, Žaslių pirminės sveikatos priežiūros filialas, Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros filialas ir Kaišiadorių psichikos sveikatos filialas, bei Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą.

Sveikatos centro veikloje, funkcinio bendradarbiavimo sutarties pagrindu, Sveikatos centrui priskirtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia 2 įstaigos  (UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centras, VšĮ Moters sveikatos centras) ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia biudžetinė įstaiga Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2025 m. koordinavo Sveikatos ir socialinės apsaugos  programos bei Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą, yra atsakingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo  įgyvendinimą, organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėse, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stebėseną, konsultuoja gyventojus sveikatos ugdymo klausimais, įgyvendina sveikatos programas. Visose 15 Kaišiadorių r. vaikų ugdymo įstaigų yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. VSB veiklos finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijoms vykdyti ir savivaldybės biudžeto lėšos.

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginiai, leidiniai bei straipsniai 2021–2025 m. pagal poveikio sritis

| Poveikio sritis | Sveikatos ugdymo ir mokymo renginių skaičius |  |  |  |  | Sveikatos ugdymo ir mokymo leidinių / straipsnių skaičius |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
| Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai | 434 | 1287 | 1262 | 861 | 750 | 335 | 390 | 720 | 2854 | 1201 |
| Sveika mityba ir nutukimo prevencija | 160 | 115 | 131 | 165 | 175 | 976 | 416 | 543 | 1421 | 1533 |
| Fizinis aktyvumas | 488 | 913 | 721 | 941 | 175 | 2876 | 97 | 85 | 51 | 52 |
| Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | 79 | 64 | 96 | 112 | 221 | 2454 | 227 | 519 | 109 | 48 |
| Aplinkos sveikata | 66 | 25 | 45 | 24 | 61 | 1191 | 26 | 114 | 22 | 74 |
| Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija | 84 | 73 | 220 | 96 | 185 | 393 | 643 | 5397 | 820 | 1123 |
| Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija | 88 | 75 | 202 | 86 | 127 | 30 | 295 | 1618 | 23 | 59 |
| Tuberkuliozės profilaktika | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena | 1276 | 231 | 604 | 249 | 320 | 5457 | 509 | 4568 | 2830 | 1678 |
| Ėduonies profilaktika ir burnos higiena | 183 | 84 | 233 | 100 | 117 | 1157 | 937 | 2166 | 825 | 611 |
| Kraujotakos sistemos ligų profilaktika | 7 | 18 | 13 | 1 | 14 | 0 | 4 | 807 | 2 | 18 |
| Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija | 271 | 235 | 913 | 830 | 925 | 2009 | 1579 | 792 | 2215 | 625 |
| Onkologinių ligų profilaktika | 86 | 14 | 10 | 7 | 31 | 7 | 19 | 149 | 5 | 125 |
| Kitos temos | 79 | 46 | 126 | 63 | 86 | 0 | 161 | 328 | 116 | 96 |
| Iš viso | 3301 | 3180 | 4578 | 26302 | 3187 | 16924 | 5312 | 17799 | 15636 | 7243 |

Asmenų,  2018–2025 m. dalyvavusių  privalomojo sveikatos mokymo programoje, skaičius

| Vertinimo kriterijaus pavadinimas | 2018 m. Dalyvių skaičius | 2019 m. Dalyvių skaičius | 2020 m. Dalyvių skaičius | 2021 m. Dalyvių skaičius | 2022 m. Dalyvių skaičius | 2023 m. Dalyvių skaičius | 2024 m. Dalyvių skaičius | 2025 m. Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Privalomieji higienos įgūdžių mokymai | 853 | 922 | 625 | 446 | 512 | 321 | 221 | 211 |
| Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai | 156 | 151 | 106 | 174 | 480 | 430 | 587 | 402 |
| Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai | 36 | 30 | 16 | 20 | 23 | 35 | 31 | 17 |
| Iš viso: | 1045 | 1103 | 747 | 640 | 1015 | 786 | 839 |  |

Prioritetinių valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas 2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybėje

| Veiklos kryptis | Veiklos vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Įgyvendi-nimas | Įvykdymo procentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Apsilankymų pas priklausomybės konsultantą skaičius | Vnt. | 300 | 60 |
|  | Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius | Vnt. | 100 | 100 |
| Savižudybių prevencijos mokymų organizavimas savivaldybės gyventojams | Asmenų gavusių paslaugą skaičius | Vnt. | 139 | 116 |
| Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų savivaldybėse organizavimas | Mokyklų, dalyvavusių mokymuose, skaičius | Vnt. | 1 mokykla 20 dalyvių | 83 |
| Širdies kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimas ir šių ligų prevencija | Asmenų, dalyvavusių programoje, skaičius | Vnt. | 70 | 56 |
| Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas | Suteiktų individualių konsultacijų skaičius / grupinių konsultacijų skaičius | Vnt. | 1235 | 100 |

Prioritetinių valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas 2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

| Veiklos kryptis | Veiklos vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės | Įgyvendi-nimas | Įvykdymo procentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sudarytų savirūpos planų skaičius per metus | Sudarytų planų skaičius esant poreikiui | Vnt. | 18 | 100 |
| Mokinių asmens, įskaitant sveikatos duomenų, analizavimas | Peržiūrėtų pažymėjimų skaičius | Vnt. | 3784 | 100 |
| Teiktų mokyklos vadovams ar atsakingiems darbuotojams, asmenims sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadų ir rekomendacijų dėl mokinių sveikatos, skaičius | Teiktų rekomendacijų skaičius pagal poreikį | Vnt. | 146 | 100 |
| Pirmosios pagalbos koordinavimas ir teikimas | Suteiktų pirmosios pagalbos teikimo atvejų skaičius | Vnt. | 813 | 100 |
|  | Teiktų konsultacijų mokyklos bendruomenei pirmosios pagalbos klausimais | Vnt. | 687 | 100 |
| Mokinių maitinimo organizavimo atitikties Maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose aprašo priežiūra | Atliktų mokinių maitinimo organizavimo atitikties patikrinimų skaičius | Vnt. | 560 | 100 |
| Mokyklos aplinkos rizikos veiksnių vertinimas | Atliktų mokyklos aplinkos rizikos veiksnių vertinimų skaičius | Vnt. | 36 | 100 |

Įgyvendinant Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2025–2027 metų veiklos plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. V17E-26 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2025–2027 metų veiklos plano patvirtinimo“,  03.05.01.02. priemonę ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas“ bei Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. V17E-112 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2025 metų priemonių  pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“, buvo patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – VSRSP ) 2025 m. priemonių planas.  Kaišiadorių rajono savivaldybės VSRSP lėšomis buvo finansuotos 8 priemonės, kuriomis buvo siekiama gerinti Kaišiadorių rajono gyventojų sveikatą, gyvenimo ir aplinkos kokybę.  Priemonėms įgyvendinti buvo skirta 60,70 tūkst. Eur,  iš jų panaudota  51, 35 tūkst. Eur. Nepanaudotos VSRSP lėšos yra perkeliamos į kitų metų biudžetą. Patvirtinta VSRSP 2025 m. sąmata per nurodytą laikotarpį nebuvo keista.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

2025 m. priemonių planas

| Eil. nr. | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planuojamų pajamų šaltiniai | Skirta lėšų, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | Savivaldybės biudžeto lėšos | – |
| 2. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 38000 |
| 3. | Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos | – |
| 4. | Kitos lėšos | – |
| 5. | 2024 m. lėšų likutis | 22 800 |
| IŠ VISO |  | 60 800 |

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis vykdytos priemonės 2025 metais

| Eil. nr. | Programos / priemonės poveikio sritis | Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius | Skirta lėšų, tūkst. Eur | Panaudota lėšų, tūkst. Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Savivaldybės kompleksinės programos |  |  |  |  |
| 2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės |  |  |  |  |
| 2.1. | Tikslas: Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir joms teikti būtiną infrastruktūrą 05.01. Uždavinys: Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną. Strateginio plėtros plano 2025 m. rodiklio PR-2.4-1-11-1 matavimo vienetas – įrengtų defibriliatorių skaičius (vnt.) – 2 | 1 | 5,00 | 0,00 |
| 3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas |  |  |  |  |
| 4. Kita |  |  |  |  |
| 4.1. | Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 4.2. | Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamo vandens, maudyklų vandens stebėsena) | 1 | 3,00 | 2,60 |
| 4.3 | Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 4.4. | Fizinio aktyvumo skatinimas | 1 | 8,78 | 8,78 |
| 4.5. | Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt.) | 1 | 12,32 | 8,48 |
| 4.6. | Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.) | 1 | 10,00 | 10,00 |
| 4.7. | Kitos sritys | 1 | 6,0 | 5,89 |
|  |  | Iš viso lėšų: | 60,7 | 51,35 |

Įgyvendinant prioritetą „Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija“, finansuota viena priemonė, įgyvendinant prioritetą „Psichinės sveikatos profilaktika ir savižudybių prevencija“, buvo finansuotos dvi priemonės:

- Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų

medžiagų vartojimo prevencija ir kt.). Priemonei vykdyti buvo skirta 10 tūkst. Eur. Organizuoti mokymai 74 rajono mokyklų pedagogams, švietimo pagalbos bei sveikatos priežiūros specialistams alkoholinių gėrimų, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos tikslais. Interaktyvių mokymų metu specialistai buvo supažindinti su psichoaktyvių medžiagų (PAM) klasifikacija, PAM ir jų poveikiu, naujomis tendencijomis ir prevencijos priemonėmis. Mokymuose dalyvaujantys specialistai grupėse analizavo praktines užduotis, aptarė pagalbos būdus išsivysčius ūmiai būklei. Specialistams išduoti kvalifikacijos žinių kėlimo pažymėjimai.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko, Rumšiškių Antano Baranausko, Žiežmarių gimnazijų, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos, Palomenės, Kruonio, Žaslių pagrindinių mokyklų bei Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos Kaišiadorių skyriaus moksleiviai klausė paskaitas apie PAM paplitimą, formas, vartojimo žalą bei pasekmes. Vyko 25 paskaitos, dalyvavo 962 vyresniųjų klasių mokiniai.

- Savižudybių prevencijos koordinatoriaus, atsakingo už savižudybių prevencijos

koordinavimą savivaldybėje, reagavimo į savižudybės grėsmę algoritmo inicijavimą, įgyvendinimą, stebėseną ir tobulinimą, veiklos organizavimas. Priemonei vykdyti buvo skirta 12,32 tūkst. Eur.

Vykdant priemonę, įsteigta savižudybių prevencijos koordinatoriaus pareigybė Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure – 0,25 etato (500 val.). Suteikti ir įsigyti veiklai užtikrinti būtini resursai: telefonas – 1 vnt., kompiuteris – 1 vnt. Pravesti ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) struktūruoti savižudybių prevencijos mokymai, skirti išmokyti žmones atpažinti savižudybės riziką ir tinkamai suteikti pirmąją emocinę pagalbą asmeniui, esančiam krizėje – 1 mokymai / 30 dalyvių.

„Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija“. Priemonei įgyvendinti skirta 15,00 tūkst. Eur. Priemonės tikslas – padidintas kokybiško maisto vartojimas ir sustiprintas sveikos mitybos principų taikymas kasdienėje gyventojų mityboje. Į komandą įtrauktas dietistas. Penkioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms sudaryti perspektyviniai valgiaraščiai pagal vaikų amžiaus grupes, pritaikant juos kiekvienos ugdymo įstaigos poreikiams. Parengtos patiekalų technologinės kortelės, apskaičiuota maisto davinio maistinė ir energetinė vertė. Remiantis 027/1 formoje pateiktomis gydytojų rekomendacijomis ir konsultuojantis su vaikų tėvais, sudaryti pritaikyto maitinimo valgiaraščiai. Įgyvendinant priemonę, 10-yje  vaikų ugdymo įstaigų 10 darbuotojų apmokyti dirbti ir turi prieigą prie kompiuterinės programos. Pravesti 1 nuotoliniai ir 1 kiekvienai ugdymo įstaigai atskirai kontaktiniai mokymai. 2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. suteikta 90 konsultacijų. Po 18 konsultacijų-tikrinimų kiekvienoje ugdymo įstaigoje. Vaikų ugdymo įstaigose organizuoti 6 susirinkimai.

Įgyvendinant prioritetą „Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė“, finansuota viena priemonė „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų sveikatos gerinimas Kaišiadorių r. savivaldybėje“. Priemonei įgyvendinti skirta 0,60 tūkst. Eur. Priemonė įgyvendinta sėkmingai, lėšos įsisavintos. Tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys, kuriems teikiamos socialinės priežiūros paslaugos Kaišiadorių socialinių paslaugų centre. Priemonėje dalyvavo 25 (30–60 metų) socialinių paslaugų gavėjai. Profilaktinis rentgenologinis tyrimas dėl tuberkuliozės atliktas 5-iems socialinę riziką patiriantiems asmenims. Pedikuliozės ir niežų plitimo tarp socialinių problemų turinčių asmenų (šeimų) mažinimas, įsigijus asmens higienos priemonių, nefiksuoti pedikuliozės ir niežų protrūkiai. Asmens higienos priemonėmis pasinaudojo 25 asmenys. Socialinių problemų turinčių  asmenų (šeimų) švietimas bei mokymas pedikuliozės ir niežų profilaktikos temomis.   Teikiant paslaugas, informavimas, konsultavimas bei sveikos gyvensenos formavimas yra socialinės priežiūros paslaugų sudedamosios dalys, paslaugos teiktos atsižvelgiant į asmenų (šeimų) poreikius bei individualias situacijas.  Priemonėje dalyvavusių asmenų skaičius – 25.

Įgyvendinant prioritetą „Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas“, finansuota viena priemonė „Fizinio aktyvumo skatinimas bei širdies ir kitų kraujotakos sistemos ligų profilaktika“.

Priemonei įgyvendinti skirta  8,78 tūkst. Eur. Tikslinė grupė – 30–60 metų – 22; daugiau kaip 60 metų  – 160 asmenų. Organizuotos mankštos vandenyje 48 neįgaliesiems, vyko 25 užsiėmimai. Vyko mankštos vandenyje senjorams 65+ amžiaus, kuriose dalyvavo 96 asmenys, vyko 25 užsiėmimai. Taip pat pirmą kartą buvo organizuotos mankštos vandenyje darbingo amžiaus žmonėms, turintiems riziką susirgti širdies kraujagyslių ligomis, dalyvavo 18 asmenų, vyko 25 užsiėmimai. Stadione vyko mankštos gyventojams su negalia, senjorams 65+ bei darbingo amžiaus žmonėms, turintiems riziką susirgti širdies kraujagyslių ligomis, dalyvavo 20 asmenų, vyko 12 užsiėmimų.

Įgyvendinant prioritetą „Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (maudyklų vandens stebėsena)“, finansuota viena priemonė „Aplinkos sveikata“ (triukšmo prevencija, geriamo vandens, maudyklų vandens stebėsena). Priemonei įgyvendinti skirta 3,00 tūkst. Eur.  Panaudota 2,60 tūkst. Eur. Likutis – 0,40 tūkst. Eur.

Tikslas – vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V1E-85 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenei skirtų poilsio vietų, kuriose atliekami vandens tyrimai, sąrašo ir vandens kokybės stebėsenos 2025 metų grafiko tvirtinimo“ patvirtintų  visuomenei skirtų poilsio vietų, atliekant mikrobiologinius vandens kokybės tyrimus, stebėseną ir visuomenės informavimą.

Iš viso paimta 83 maudyklų vandens mėginiai (166 tyrimai), dviejų mėginių mikrobiologinių tyrimų rezultatai viršijo leistinas normas (bandinių ėmimo data: 2025-06-19, 2025-08-04 vieta – Statkūniškės ež. maudykla), todėl buvo atlikti papildomi vandens mikrobiologiniai tyrimai. Parašyta 15 informacinių straipsnių, skirtų gyventojų informavimui, ir įrengti 8 stendai.

Įgyvendinant prioritetą „Bendruomenės sveikatos raštingumo skatinimas, sveikatos žinių populiarinimas, medikų bendruomenės telkimas ir motyvavimas“, finansuota viena priemonė „Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos organizacinės išlaidos“ (Lietuvos medikų dienos renginio organizavimas, dalyvavimas Sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupės veikloje ir kt.). Priemonei vykdyti skirta 6,00 tūkst. Eur. Organizuotas Lietuvos medikų dienos minėjimo renginys, kurio metu apdovanoti nusipelnę medicinos darbuotojai.

03.05.02.04 priemonei ,,Žmonių palaikų pervežimas pagal policijos iškvietimus ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimas“ įgyvendinti 2025 m. buvo skirti 5000 Eur (2021 m. – 4 400  Eur; 2022 m. – 4 400 Eur; 2023 m. buvo skirta 4 400 Eur, 2024 m. buvo skirti 4 400 Eur). Pagal policijos iškvietimus atlikti 64 žmogaus palaikų pervežimai iš jų radimo vietos teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyrių.

2025 m. spalio 16 d. Kaišiadoryse buvo pirmą kartą palaidoti negimusių kūdikių palaikai. Pamaldas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje laikė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos dekanai. Palydėjimo ceremonijoje dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės ir kitų savivaldybių administracijų, Šeimos centro atstovai bei svečiai iš Lenkijos – Suvalkų pagalbos Šeimai centro atstovai. Urna su negimusių kūdikių palaikais palaidota Kaišiadorių miesto civilinėse kapinėse, specialiai įrengtoje negimusių kūdikių kapavietėje, kurią puošia skulptoriaus D. Dovidavičiaus sukurta skulptūra.

35 pav. D. Dovidavičiaus sukurta skulptūra negimusiems kūdikiams

Įgyvendinant Sveikatos ir socialinės apsaugos programos 03.05.02. uždavinio „Siekti, kad kuo daugiau nustatytų kategorijų asmenų galėtų pasinaudoti kompensuojamomis paslaugomis ir kitomis savivaldybės remiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis“ priemonę 03.05.02.01. „Sveikatos įstaigų patirtų išlaidų kompensavimas“ (Dantų protezavimo paslaugos kompensavimas pensinio amžiaus, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems savivaldybės gyventojams), pensinio amžiaus ir nedarbingų arba iš dalies darbingų gyventojų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 m. biudžete buvo paskirta 50 tūkst. Eur tikslinių lėšų. 2024 m. funkcinio bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centru (Beržyno g. 27, Kaišiadorys) dėl antrinio lygio ortopedinės odontologijos paslaugų teikimo yra pasirašiusios MB A. Gimžauskienės odontologijos kabinetas (Girelės g. 45, Kaišiadorys) ir MB ,,Ivadentus“ (Gedimino g. 53-3, Kaišiadorys), todėl 2025 m. pacientai turėjo didesnę galimybę pasirinkti dantų protezavimo paslaugų teikėją, neprarasdami savivaldybės kompensacijos dalies ir taip didindami konkurenciją dėl paslaugų kokybės.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba nuo 2025 sausio 1 d. nustatė pastovų savivaldybės skiriamos dantų protezavimo paslaugos kompensacijos dydį – 400 Eur,  taip padidindama asmenų, galinčių pasinaudoti šia kompensacija, skaičių. 2019 m. savivaldybės kompensuojamomis dantų protezavimo paslaugomis pasinaudojo tik 69 savivaldybės gyventojai, 2020 m. – 73; 2021 m. – 80; 2022 m. – 81;  2023 m. –  76, 2024 m. – 81, o per 2025 metus kokybiškesnes dantų protezavimo paslaugas ir  kompensaciją už jas gavo 131 Savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas.

36 pav. Dantų protezavimo paslaugos kompensaciją gavusių gyventojų skaičius

Įgyvendinant 03.05.02.01. priemonę ,,Sveikatos įstaigų patirtų išlaidų kompensavimas“, 2025 m. viešajai įstaigai Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui buvo iš dalies kompensuotos patirtos išlaidos:

1. Pagal 2025 m.  gruodžio 16 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. SUT-490/2025, įgyvendinant projektą Nr. LTPL00447 ,,Ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“, kompensuotas  INTERREG VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 2025  m. laikotarpiu sumokėtas avansas – 2700,00 Eur.

2. Siekiant užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę vaikams bei paaugliams, 2025 m. iš dalies kompensuotos gydytojo vaikų psichiatro kabineto įrengimo ir su tuo susijusių kitų patalpų remonto bei įrengimo patirtos išlaidos – 31635,28 Eur. Įrengtas 1 (vienas) gydytojo vaikų psichiatro kabinetas, per metus iki 200 padidėjo vaikų, gavusių gydytojo vaikų psichiatro paslaugas, skaičius.

3. Siekiant pritraukti sveikatos priežiūros specialistų, gydytojų rezidentų, iš dalies kompensuota 1 (vienam) šeimos medicinos gydytojui rezidentui sumokėta darbo užmokesčio priedo dalis – 2490,00 Eur.

4. Savivaldybės biudžeto lėšomis 2025 m. buvo iš dalies kompensuojamos Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų, kurie 5 km atstumu nuo savo darbovietės neturi būsto Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo vietos daugiau kaip 5 km, vykimo į darbą ir grįžimo iš darbo kelionės išlaidos. Teisę gauti dalinę kelionės išlaidų kompensaciją turėjo 156 Sveikatos centro specialistai. Kelionės išlaidų kompensavimui skirta 80 350 Eur.

Įgyvendinant 03.05.02.02. priemonę „Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingos medicinos įrangos įsigijimas“, savivaldybės biudžeto lėšomis buvo iš dalies kompensuotos Sveikatos centro priėmimo-skubios pagalbos, intensyvios terapijos, dienos chirurgijos skyriui monitoravimo sistemos įrangos įsigijimo išlaidos, įrangos priedo peties artroskopijai-dienos chirurgijos paslaugoms teikti, artroskopų su priedais dienos chirurgijos paslaugoms išlaidos, indukcinio liejimo įrenginio dantų protezavimo paslaugoms išlaidos. 2025 m. medicininei įrangai įsigyti skirta 50000,00 Eur.

Savivaldybė 2025 m. toliau sėkmingai organizavo ir teikė pacientų pavėžėjimo paslaugą dėl savivaldybių lygiu teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, kai asmuo vyksta gauti planinių hemodializės paslaugų (nepriklausomai, kurioje vietoje teikiamos paslaugos) ir kai pacientui nereikalinga skubi medicininė pagalba. 2025 m. 12 pacientų pasinaudojo pavėžėjimo paslauga. Atlikta 1485 pavėžėjimo paslaugos ir joms panaudota 133 000 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

XII. SOCIALINIS BŪSTAS IR TURTO INVENTORIZAVIMAS

PARAMA BŪSTUI IŠSINUOMOTI

2025 m. rugsėjo 1 d. Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose (toliau – Sąrašai) buvo įrašyti 159 asmenys ir šeimos (5 šeimomis ir asmenimis mažiau nei 2023 m. Šių duomenų dinamika 2020– 2025 metais pavaizduota 1 pav.:

37 pav. Asmenų ir šeimų, įrašytų į sąrašus, skaičius

Per 2025 metus gauti ir patenkinti 44 (1 prašymu daugiau nei 2024 m.) asmenų ir šeimų prašymai įrašyti juos į Sąrašus.

Per 2025 metus 9 asmenims ir šeimoms, turinčioms teisę į paramą būstui išsinuomoti, išnuomotas socialinis būstas, tai yra 5,66 proc. nuo visų įrašytų į Sąrašus asmenų ir šeimų (1,05 proc. mažiau nei 2024 m.).

2020 m. gegužės 7 d. įsigaliojo LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatos, kuriose nurodyta, jog nuo 2024 m. sausio 1 d. Asmenų ir šeimų, įrašytų Sąrašus, socialinio būsto nuomos laukimo (buvimo šiame sąraše) laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai, o nuo 2026 m. sausio 1 d. šis laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 metai. Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų ir šeimų buvimo Sąrašuose laikas yra vidutiniškai 8–11 metų. Akivaizdu, kad jis per ilgas ir būtina rasti savivaldybės būsto fondo plėtros galimybių.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (toliau – Kompensacija) mokėti 2025 metais Kaišiadorių rajono savivaldybėje buvo panaudota 36456,25 Eur valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Ši paramos forma populiarėja ir ja pasinaudojo 27 šeimos (iš viso 72 asmenys), turinčios teisę gauti Kompensaciją. 38 ir 39 paveiksluose pateikiama informacija apie 2019–2025 metais panaudotas lėšas ir besinaudojančiųjų šia paramos forma dinamika.

38 pav. Panaudota lėšų

39 pav. Kompensacija besinaudojantys asmenys

Pažymėtina,  jog papildomai Kompensacijas Kaišiadorių rajone turi teisę gauti ir asmenys bei šeimos, nukentėję nuo karo veiksmų Ukrainoje ir kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje. Kompensacijas šie asmenys mūsų savivaldybėje gauna nuo  2023 m. 40 ir 41 paveiksluose pateikiama informacija apie 2023–2025 metais panaudotas lėšas ir besinaudojančiųjų šia paramos forma ukrainiečių dinamika.

40 pav. Panaudota lėšų ukrainiečiams

41 pav. Kompensacija besinaudojantys ukrainiečiai

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI

16 asmenų ir šeimų (2 daugiau nei 2024 m.) pateikė prašymus dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo, kurioms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, nustatyta teisė į paramą būstui įsigyti. Suformuotos 8 pažymos, patvirtinančios apie šią teisę. 7 iš jų buvo suteiktas valstybės iš dalies kompensuojamas kreditas, ir šeimos, pasinaudojusios šia paramos būstui įsigyti forma, nuosavybės teise įsigijo būstus.

FINANSINĖ PASKATA PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS

Pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą per 2025 metus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje prašymų dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms (toliau – Paskata) patvirtinimo negauta, nes nebuvo paskelbta kvietimų. 16 jaunų šeimų iki 2024-12-31 pateikti prašymai buvo patenkinti. Nuo 2023 metų ženkliai sumažėjo LR Vyriausybės skirtas lėšų krepšelis Paskatai (2022 m. buvo skirta 24 mln. Eur, 2023 m. – 7 mln. Eur, 2024 m. – 8,05 mln. Eur, 2025 m. – 11,88 mln. Eur).

6 paveiksle pateikiama informacija apie pateiktus prašymus ir suteiktus kreditus dėl Paskatos 2018–2025 metais bei jų dinamiką.

42 pav. Prašymų dėl Paskatos dinamika

SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės būsto fondą 2025 m. gruodžio 31 d. sudarė 185 būstai: 63 savivaldybės būstai ir 122 socialiniai būstai. 2025 m. nuomininkams parduotas 1 savivaldybės būstas.

Duomenys apie savivaldybės būsto fondą 2025 m.

|  | Seniūnijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būsto fondas | Kaišiadorių apylinkės | Kaišiadorių miesto | Kruonio | Palomenės | Pravieniškių | Žaslių | Žiežmarių apylinkės | Žiežmarių | Iš viso |
| Savivaldybės būsto fondas | 4 | 41 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 63 |
| Socialinio būsto fondas | 3 | 51 | 6 | 3 | 16 | 5 | 11 | 27 | 122 |
| Iš viso socialinių ir savivaldybės būstų | 7 | 92 | 14 | 3 | 16 | 7 | 13 | 33 | 185 |

2021 m. rugpjūčio 10 d. Savivaldybei nuosavybės teise iš Lietuvos Respublikos buvo perduotas bendrabučio pastatas, esantis Girelės g. 53, Kaišiadoryse. Kaišiadorių rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“, kurio metu šiame pastate bus įrengta dar 20 socialinių būstų negalią turintiems asmenims ir šeimoms, auginačioms 3 ir daugiau vaikų. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Būsto fonde esantis būstų skaičius Savivaldybėje 2019–2025 metais yra gana stabilus, neženkliai svyruojantis. Būstų skaičius būsto fonde kinta Savivaldybei įsigijus ar įrengus naujus būstus, nuomininkams pardavus savivaldybės būstus, išbraukus iš sąrašo ekonomiškai nenaudingus remontuoti būstus.

7 pav. Būsto fondas 2019-2025 m.

XIII. TERITORIJŲ PLANAVIMAS, URBANISTIKA IR ARCHITEKTŪRA

2025 m. Teritorijų planavimo komisija išnagrinėjo 17 prašymų patikrinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Teritorijų planavimo komisijos derinimo bei aptarimo rezultatai įforminti 12 protokolinių sprendimų.

Išnagrinėti 84 gyventojų prašymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir parengti 84 įsakymai dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo ar nekeitimo. Parengta 17 planavimo sąlygų kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti. Parengta ir pasirašyta 11 sutarčių dėl vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo proceso inicijavimo. Parengta ir patvirtinta 11 vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo planavimo darbų programų. Parengta 114 įsakymų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ar atsisakymo rengti projektą, 114 reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti. Įvairioms institucijoms, rengiančioms reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, buvo parengta ir ŽPDRIS priemonėmis išsiųsta 237 prašymai išduoti reikalavimus. Patikrinti 166 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai, iš kurių 138 parengti suderinimo raštai, o 28 – motyvuoti atsakymai dėl projektų nederinimo. Atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintus Žemės valdos projektų patikrinimo aktus, parengti 102 sprendimai dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų patvirtinimo. Parengti 5 Administracijos direktoriaus įsakymai dėl žemės vertės priedo dėl inžinerinių statinių nustatymo. Parengti 4 Savivaldybės tarybos sprendimų projektai teritorijų planavimo klausimais, 15 sprendimų dėl pradinės kainos nustatymo ir teikimo parduoti atvirojo aukciono būdu  kitos paskirties valstybinės žemės sklypus. Už aukcione parduotus žemės sklypus į savivaldybės biudžetą gauta 132,8 tūkst. Eur.

2025 m. Teritorijų planavimo dokumentų registre įregistruota 22 teritorijų planavimo dokumentų ir išduota 22 pažymos apie dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Parengtas ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Žaslių miestelio teritorijos bendrojo plano keitimo projektas, taip pat patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bei Kaišiadorių miesto bendrojo plano keitimo koregavimo projektai.

Parengti 173 sprendimai (mero potvarkiai) dėl adresų suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo ir 5 Tarybos sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

Gauti 37 prašymai dėl žemės servirtuto nustatymo sandoriu. Išduota 27 raštai dėl žemės servituto nustatymo ir 9 atsisakymai nusatyti žemės servitutą sandoriu bei išduota 13 sutikimų dėl servituto įregistravimo valstybinės žemės sklype. Išnagrinėta 144 prašymai dėl sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje.

Parengti 954 raštai ir atsakymai į kitus asmenų prašymus. Išduota 94 specialieji architektūros reikalavimai.

2025 m. per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ gauta ir įstatymų nustatyta tvarka patikrinta 248 prašymai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais buvo patikrinti 246 projektiniai pasiūlymai, išsiųstos 984 paraiškos institucijoms, pagal kompetenciją privalančioms patikrinti projektonių pasiūlymų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Įvertinus projektinių pasiūlymų sprendinių atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams, pateiktos 165 architekto išvados dėl prjektinių pasiūlymų ir parengta 320 raštų dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams. Skyrius statytojams parengė ir išdavė 124 statybą leidžiančius dokumentus statinių naujai statybai, rekonstravimui, statinių modernizavimui, kapitaliniam ir paprastajam remontams, statiniams griauti bei statinių (ar patalpų) paskirčiai keisti. Į savivaldybės biudžetą buvo surinkta 9430 Eur valstybės rinkliavos už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. Išnagrinėta 20 paraiškų išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą ir išduota 20 leidimų įrengti reklamą. Parengti 23 pranešimai dėl neteisėtų reklaminių stendų įrengimo. Į savivaldybės biudžetą buvo surinkta 3505 Eur valstybės rinkliavos už leidimus įrengti išorinę reklamą.

Teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentų parengimas yra ilgas procesas, todėl programoje numatytos metinės lėšos nepanaudojamos ir perkeliamos į kitų metų biudžetą.

XIV. INVESTICIJOS

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2022–2030 metų Kauno regiono plėtros plane pagal regionines pažangos priemones suplanavusi 14 projektų (3 iš jų bendri su kitomis savivaldybėmis). Bendra regioninių projektų vertė siekia daugiau nei 32 mln. Eur, iš jų  23 760 260 Eur – ES lėšos.   2025 metais pateikta 7 projekto įgyvendinimo planai, pasirašytos 8 projektų finansavimo sutartys, kurių bendra finansavimo suma sudaro apie 6 mln. Eur. Išmokėtos ES lėšos 2025 m. sudarė apie  887 605 Eur.

Numatytos investicijos orientuotos į tvarią, žalią ir socialiai atsakingą Kaišiadorių rajono plėtrą – projektų įgyvendinimas padės kurti patrauklesnę, aktyvesnę ir ekonomiškai stipresnę aplinką, kurioje gyventi, dirbti ir keliauti bus patogiau.

Savivaldybė vykdo valstybinio planavimo būdu projektus. 2025 metais baigtas įgyvendinti 1 projektas „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis Kaišiadorių rajono savivaldybėje“.

2025 m. projektų eiga:

| Projekto vykdytojo pavadinimas | Projekto pavadinimas | Bendra projekto vertė | ES/kitos lėšos | 2025 m. atlikta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Regioninio planavimo būdas |  |  |  |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; Partnerės: Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, Kaišiadorių r. Kruonio pagrindinė mokykla, Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis ,,Rugelis“, Žiežmarių gimnazija | ,,Ugdymo prieinamumo didinimas ir plėtojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 5 495 317,15 | 4 000 000,00 | 2025 m. patikslintas projekto įtraukimas į Regiono plėtros planą. Pateiktas projekto įgyvendinimo planas. Nupirkta Rumšiškių lopšelio-darželio statybos techninio projekto paslauga, rengiamas techninis projektas. Įgyvendintos visos VDM veiklos partnerių įstaigose. Dėl neįvykusių pirkimų Žiežmarių gimnazijos pritaikymo neįgaliesiems, rangos darbus perkelta įgyvendinti 2026 m., siekiant visiškai užtikrinti ugdymo prieinamumą ir infrastruktūros plėtrą. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 1 634 973,83 | 1 360 000 | 2025 m. vyko projektavimo darbai daugiabučio Girelės g. 53, Kaišiadoryse, nupirkta techninio projekto ekspertizės paslauga, nupirkta investicinio projekto parengimo paslauga, rinkta informacija investicinio rengėjams, pateiktas projekto įgyvendinimo planas finansavimui gauti. |
| Vykdytoja – UAB „Kaišiadorių vandenys“, partnerė – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 16015436,44 | 6 240 000 | Pateiktas projekto įgyvendinimo planas CPVA. Pasirašyta finansavimo sutartis. Vykdoma Kaišiadorių vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) rekonstravimas. 2025 m. buvo ruošiami pirkimo dokumentai tinklams ir valykloms įrengti. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“ | 1527903,29 | 1 003 000 | Pateiktas projekto įgyvendinimo planas. Pasirašyta finansavimo sutartis. Vykdomos projekto veiklos: -Žiežmarių sinagogos pritaikymas lankymui, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir privažiavimo kelią – pasirašyta rangos darbų sutartis (sutarties kaina – 98773,51 Eur); -Maisiejūnų piliakalnio pritaikymas lankymui: laiptų į piliakalnį sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės prie piliakalnio įrengimas, mažosios architektūros elementų įrengimas – vykdomi rangos darbų pirkimai; -Lietuvos etnografijos muziejaus pritaikymas lankymui, įrengiant dviračių taką prie Lekavičiaus g. Rumšiškėse – vykdomas tako projektavimas; -Girelės miško Kaišiadorių mieste pritaikymas lankymui – pasirašyta rangos darbų sutartis (sutarties kaina – 125 841,72 Eur), nupirkta techninė darbų priežiūra. |
| Vykdytoja – Kauno rajono savivaldybės administracija, partnerė – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Kauno regiono turizmo maršruto pristatymas ir populiarinimas bei Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra“ |  | 5 000 | Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis, planuojamos veiklos. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; Partneriai: Kaišiadorių meno mokykla, Raseinių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono kultūros centras, Jonavos rajono savivaldybės administracija, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | „Informacinių technologijų ir techninės kūrybos projektas Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų savivaldybėse“ | 1 268 613,04 | 1 076 620,62 | 2025 m. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis dėl neformalaus švietimo programos vykdymo Kaišiadorių r., Jonavos r., Raseinių r. savivaldybėse. Vykdyti krovimo spintos, garso įrašų studijos prekių, audiovizualinio montažo, elektroninės informacijos lentos, informacinių sistemų inžinerijos technologijos įrangos (kompiuterių) ir Kaišiadorių robotikos patalpų rangos darbų pirkimai. Pirkimų įvykdyti pirmų pirkimų metu nepavyko, todėl buvo reikalinga procedūras kartoti. |
| Vykdytoja – Jonavos rajono savivaldybės administracija, partnerė – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Krūties vėžio prevencinės programos prieinamumo didinimas Jonavos, Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse“ |  | - | Pasirašyta jungtinės veiklos sutartis. Jonavos ligoninė, įsigijusi mobilų mamografą, planuoja teikti mobilią paslaugą. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Kaišiadorių rajone“ | 802324,96 | 665 661 | Įsigyta 44 vnt. antžeminių maisto ir virtuvės atliekų konteinerių, kurie skirti buityje susidariusioms maisto/virtuvės atliekoms rinkti. Kol neįrengtos aikštelės konteineriams statyti, konteineriai atvežti ir saugomi adresu: Gedimino g. 133A, Kaišiadorių mieste. Sutarties kaina yra 132194,92 Eur su PVM. Taip pat šio projekto lėšomis įsigyta 9235 vnt. biologinių (maisto/virtuvės) atliekų surinkimo kibirėlių (7 litrų talpos su mikrobiologiniu filtru). Sutarties kaina yra 23130,90 Eur su PVM. Kol neįdiegta maisto ir virtuvės atliekų surinkimo sistema, prekės saugomos adresu: Gedimino g. 133A, Kaišiadorių mieste. Vyksta aikštelių projektavimo darbai. |
| Vykdytoja – VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, partnerė – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Raseinių, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Kauno rajonuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ |  | 1 327 500 | Projekto lėšomis planuojama aštuonių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) įrengimas, atliekoms priimti ir laikinai laikyti skirtų įrenginių, įrangos, atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas, kurį vykdys Kauno regiono atliekų tvarkymo centras. Pagal patvirtintą APTP Kaišiadorių r. savivaldybės poreikis – įrengti dvi naujas DGASA – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Kruonyje ir Žiežmariuose. Preliminari bendra viso projekto vertė – 7 354 035,28 Eur, iš jų 6 250 929,98 Eur – ES paramos lėšos, savivaldybių prisidėjimo lėšų poreikis 15 proc. – 1 103 105,30 Eur. Rengiami techniniai projektai. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; partneris – Kaišiadorių Šv. Faustinos ugdymo centras | „Socialinės priežiūros socialinių paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 731 938,91 | 600 000 | Pateiktas projekto įgyvendinimo planas, pasirašyta finansavimo sutartis, įsigytas apsaugotas būstas Žiežmariuose, pradėtos remontuoti patalpos, esančios Faustinos socialinėse dirbtuvėse. Vyko Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ projektavimo darbai, nupirktas vidaus dizaino projektas. |
| Vykdytojas – Kaišiadorių socialinių paslaugų centras | „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtojimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 1 539 061,80 | 700 000 | Pateiktas projektinis pasiūlymas dėl projekto įtraukimo į Kauno regiono plėtros planą. Vyko techninio projekto parengimo paslaugos viešieji pirkimai, pasirašyta projektavimo darbų sutartis, vyko projektavimas. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 3 433 719,00 | 2 904 717,12 | Vyksta architektūrinio konkurso projektavimo darbai. Nupirkta investicinio projekto parengimo paslauga, rinkta informacija investicinio projekto rengėjams. |
| Vykdytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | ,,Visuomenės sveikatos paslaugų kokybės gerinimas Kaišiadorių rajone“ | 364705,29 | 310 000 | Pasirašyta finansavimo sutartis, vykdomos veiklos. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje Kaišiadorių miesto dalyje plėtojimas“ | 411 843,75 | 335 000 | Pasirašyta finansavimo sutartis. Atliktos želdynų ir želdinių būklės ekspertizės ir gydymai sklypuose (un. Nr. 4400-2898-9857 (teritorija tarp Gedimino g. ir akustinės geležinkelio sienos); un.Nr. 4400-1722-9486 (A. M. Brazausko parke); un.Nr. 4400-2898-8805 „Varliuke“ tarp Paukštininkų ir Gedimino g). Bendra sutarčių kaina – 43 039,70 Eur su PVM. Įvykdytas žaliosios infrastruktūros gausinimas sklype un. Nr. 4400-2898-9857 (teritorija tarp Gedimino g. ir akustinės geležinkelio sienos). Pasodinti 9 gluosniai. Pradėti vykdyti biologinės įvairovės tvenkinio tarp Partizanų ir Elektros gatvių Kaišiadoryse įrengimo rangos darbai. |
| Vykdytoja – VšĮ Kaišiadorių ligoninė / Kaišiadorių sveikatos centras | „Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 5 267 539,96 | 4 089 000 | Vyksta architektūrinio konkurso projektavimo darbai. Nupirkta investicinio projekto parengimo paslauga. |
|  | Valstybinis planavimo būdas / konkursiniai projektai / kiti projektai |  |  |  |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Kaišiadorių miesto kultūros infrastruktūros optimizavimas, sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams (II etapas)“ |  | 801 000 | Pasirašyta finansavimo sutartis. 2025 m. buvo atlikta 37,05 proc. rangos darbų. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Mobilios komandos Kaišiadorių r. savivaldybėje aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ |  | 73 068,17 | Įgyvendintas projektas. Įsigytas elektromobilis su įkrovimo stotele bei medicinos ir kita įranga, reikalinga Kaišiadorių rajone ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiai mobiliai komandai. |
| Vykdytoja – VšĮ Kaišiadorių ligoninė / Kaišiadorių sveikatos centras | „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | 3 620 243,86 | 1 832 533 | Vykdomos projekto veiklos. Vyksta architektūrinio konkurso projektavimo darbai dėl skubios pagalbos pastato. Rengiami Sveikatos centro filialų remonto darbų techniniai projektai, Kaišiadorių sveikatos centras įsigijo 6 elektromobilius ir įrengė 5 įkrovimo stoteles. |
| Vykdytoja – VšĮ Kaišiadorių ligoninė / Kaišiadorių sveikatos centras | Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Kaišiadorių rajone |  | 256 717,79 | Pasirašyta finansavimo sutartis, vykdomos projekto veiklos. |
| Vykdytoja – VšĮ Kaišiadorių ligoninė / Kaišiadorių sveikatos centras | Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje |  | 222 645,60 | Pasirašyta finansavimo sutartis. Sudarytos su 11 medicinos studentų trišalės studijų sutartys dėl studijų finansavimo. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Kaišiadorių m. Pramonės gatvės kapitalinio remonto, įrengiant naują asfalto dangos konstrukciją, pėsčiųjų-dviračių taką ir apšvietimą, darbai (I etapas). |  | 886 051,11 | Statybos darbai atlikti, parengtos išpildomosios nuotraukos, kadastrinių matavimų bylos. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo, Pramonės g. 10, Kaišiadoryse, vystymo objekto įrengimas (tęstinis projektas, vykdytas 2023-2024 metais). Nr. 06-03-22.1.1.K-002 |  | 213363,81 | Planuota 2025 m. užbaigti projektą, tačiau teko stabdyti rangos darbus ir likviduoti gamtos stichijos (liūčių) padarinius. Buvo atlikti būtini (atsižvelgiant į atliktos statinio statybos darbų ekspertizės akto išvadas bei rekomendacijas), bet neprojektiniai darbai (šlaitų stiprinimas, minimaliai atstatant pažeistus inžinerinius tinklus) laikotarpiui, kol bus parengti nauji projektiniai sprendiniai. Šiuo metu yra parengti TDP „B“ laidos sprendiniai. Vykdomi viešieji pirkimai. |
| Vykdytoja – viešoji įstaiga Kaišiadorių psichikos sveikatos centras | „Viešosios įstaigos Kaišiadorių psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įsteigimas“ |  | 177 332,67 | 2025 m. vykdytos projekto veiklos. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Žydų bendruomenės praeitis Žiežmariuose“ |  | 98 000,00 | Pradėti vykdyti II aukšto rangos darbai. Vėliau rangos darbai sustabdyti dėl poreikio parengti techninio projekto C laidą. |
| Projektai pagal konkursines priemones |  |  |  |  |
| Vykdytojas – Rumšiškių kultūros centras su partneriais: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Rumšiškių bendruomenės veiklos centru „Kokalnis“ | Rumšiškių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams | 570 601,61 | 114 976,00 | 2025 m. pateiktas projekto įgyvendinimo planas. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su partneriais: Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, Rumšiškių bendruomenės veiklos centru „Kokalnis“ | Sporto ir laisvalaikio erdvė Rumšiškių bendruomenei | 336 613,86 | 114 987,00 | 2025 m. pateiktas projekto įgyvendinimo planas. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su partneriais: Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba; Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Kaišiadorių švietimo ir sporto centras; Kaišiadorių socialinių paslaugų centras; Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras; VšĮ „Gyvensenos visetas“; Kaišiadorių kultūros centras; Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas diegiant daugiapakopį švietimo pagalbos SUP vaikams modelį“ NR. 10-091-K-0008 | 555 860,57 | 62 861,49 | 2025 m. pateiktas konkursinei priemonei projektų įgyvendinimo planas ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projekte planuojama diegti inovatyvų daugiapakopį pagalbos modelį (RTI/MTSS), kuris leis užtikrinti individualizuotą ir koordinuotą švietimo, socialinę bei sveikatos priežiūros pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintiems vaikams. Pagrindinės veiklos apima mobilios pagalbos komandos sukūrimą, specialistų kompetencijų kėlimą per mokymus bei stažuotes Lietuvoje ir užsienyje, aktyvų darbą su šeimomis bei bendruomene ir įvairių terapinių bei edukacinių užsiėmimų organizavimą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti 150 vaikų iki 18 metų geriau integruotis į visuomenę, pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų ir užtikrinti reikiamų paslaugų prieinamumą. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas Kaišiadorių ir Kėdainių rajono savivaldybėse“ | 1 061 957,96 |  | Pasirašyta finansavimo sutartis. Projekto metu planuojamas visos dienos mokyklos (VDM) paslaugų teikimas ir jų kokybės gerinimas Kaišiadorių ir Kėdainių rajonuose. Pagrindinės veiklos: VDM paslaugų užtikrinimas: 230 mokinių (200 Kaišiadorių r. ir 30 Kėdainių r.) bus teikiamos popamokinio užimtumo ir ugdymo paslaugos. Specialistų įdarbinimas: Partnerių įstaigose bus apmokami grupių vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai, dirbantys su mokiniais (įskaitant turinčius SUP). Mobilios pagalbos modelis: Kaišiadorių PPT specialistai (psichologai, logopedai ir kt.) dirbs mokyklose rotacijos principu pagal grafiką. Kompleksinė pagalba: Didžiausias dėmesys skiriamas individualių poreikių atliepimui bei emocinės ir psichologinės pagalbos integravimui į visos dienos mokyklos veiklą. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su partneriais: Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija; Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. | „Pasirengimas civilinei saugai Kaišiadorių mieste“ | 8 822,30 | 8 160,21 | 2025 m. pateiktas konkursinei priemonei projektų įgyvendinimo planas ir pasirašyta finansavimo sutartis. Projekto metu planuojamos veiklos: – 2-iejų savanorių parengimas ir aprūpinimas reikiamomis priemonėmis švietimo programai vykdyti; – civilinės saugos kursai; – praktiniai pirmosios pagalbos kursai; – baziniai pirmosios psichologinės pagalbos kursai. |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su partneriais: Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija; Rumšiškių kultūros centras; Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“. | „Priedangų infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone“ | 200 000 | 200 000 | 2025 m. pateiktas projektų įgyvendinimo planas ir pasirašyta finansavimo sutartis. 2025 m. atliktos konsktrukcijų ekpertizės, rengiami techniniai projektai, rangos darbų pirkimo dokumentai. |
| Vienas iš partnerių Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „ComActivate“ („Community-led Actions for Energy Efficiency“) | Bendras projekto biudžetas 2 097 085,51 Kaišiadorių r. dalis 71 085,45 | Bendras ES 1 992 231,23 Kaišiadorių r. dalis 67 531,18 | 2025 m. buvo organizuojami informaciniai seminarai renovacijos tema Kaišiadorių rajono savivaldybės specialistams ir gyventojams. Projekto tikslas – paskatinti daugiabučių namų bendrijas namo renovacijos metu įsidiegti atsinaujinančios energetikos sprendimus. Kaišiadorių rajono savivaldybė šiame projekte dalyvauja kaip viena iš pagrindinių partnerių kartu su „Vartotojų aljansu“ bei Elektrėnų komunaliniu ūkiu. Projekte „ComActivate“ iš viso dalyvauja 10 partnerių iš įvairių Europos šalių (bei 1 asocijuotas partneris). Viena iš pagrindinių projekto veiklų – planuojamas Kaišiadoryse veiksiantis informacinis centras, kuriame gyventojai galės gauti visą techninę, teisinę ir finansinę informaciją apie renovaciją vienoje vietoje. |
| Vienas iš partnerių Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | „Bicycle routes towards greener region“ („Dviračių takai link tvaresnių regionų/Regionai dviračiams“ | 819 714 | 655 771 | Pateikta paraiška pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos programos tikslą – gerinti pasienio bendruomenių gerovę per tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio teritorijos kultūros ir gamtos paveldo naudojimą. Kaišiadorių rajono savivaldybė projekte dalyvauja partnerio teisėmis kartu su VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra, Jonavos rajono savivaldybe, Birštono savivaldybe, Hainuvkos apskritimi (Lenkija), Belovežo girios regionu (Lenkija). Šio projekto metu planuojama finansuoti pėsčiųjų-dviračių tako įrengimo darbus, bendro maršrutų ženklinimo ir su dviračių sportu susijusių renginių Lietuvoje ir Lenkijoje išlaidas. |
| Vykdytoja – Žiežmarių kultūros centras | „Žiežmarių sinagogos aktualizavimas ir įveiklinimas“ | 231 636 | 148 246 | 2025 m. pasirašyta finansavimo sutartis. Projektu planuojama aktualizuoti ir įveiklinti Žiežmarių sinagogą, pritaikyti paveldo objektą kultūrinei, edukacinei ir pažintinei veiklai, didinti objekto patrauklumą lankytojui, skatinti į sinagogą pakartotinai atvykti ir tuos, kurie, ją jau yra aplankę. Vadovaujantis istoriniais duomenimis, Žiežmarių sinagogos viduje bus įrengta meninė ekspozicija, įsigyta reikalingos įrangos kultūrinei veiklai ir įtraukimui į turizmo maršrutus. |
| Projektai, planuojami įgyvendinti valdžios ir privataus subjektų partnerystės būdu |  |  |  |  |
| Vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančių gatvių infrastruktūros modernizavimas |  | - | 2025 m. buvo vykdomas viešasis pirkimas. |

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2025 m. prisidėjo prie šių NVO įgyvendinamų projektų:

| Projekto pavadinimas | Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Anglininkų bendruomenės verslo plėtra | 12939,00 | Projektą įgyvendino asociacija Anglininkų bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (automobiliui, jūriniam konteineriui įsigyti ir įsirengti, saulės baterijai įsirengti). |
| Socialinė integracija per edukaciją ir kūrybiškumą | 704,90 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (organizuojamoms pažintinėms edukacinėms kelionėms į įvairius Lietuvos miestus. Vienuose miestuose projekto dalyviai dalyvavo šventėse, kituose – edukacinėse programose). |
| Mūro Strėvininkų bendruomeninio verslo kūrimas | 3368,18 | Projektą įgyvendino VšĮ Gerovės institutas. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (prekių – pripučiamo batuto, putų patrankos, multifunkcinės erdvės mažosios architektūros įsigijimui; darbų – multifunkcinės erdvės įrengimo, multifunkcinės erdvės dangos įrengimo įgyvendinimui; netiesioginių išlaidų padengimui). |
| Mikalaučiškių sporto erdvė | 566,46 | Projektą įgyvendino asociacija Mikalaučiškių bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (krepšinio stovui, lauko treniruokliams ir suoliukams įsigyti). |
| Žaliosios erdvės | 366,32 | Projektą įgyvendino asociacija Stabintiškių bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (žemės reljefo, skaldos sluoksnio suformavimui; augalų pasodinimui; lauko suoliukų įrengimui). |

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2025 metais skyrė finansavimą, siekdama užtikrinti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės (VVG) buhalterio išlaikymą. Ši suma, kuri sudaro 15 876,00 Eur, buvo skirta buhalterio atlyginimui, užtikrinant VVG veiklos efektyvumą ir skaidrumą.

2025 m. asociacijai Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupei  buvo skirta 3000,00 Eur suorganizuoti Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių susitikimo renginį, lėšas panaudojant susitikimo vietai, įgarsinimui, apšvietimui, apdovanojimams, renginio vedėjams, atlikėjams. Taip pat 1000,00 Eur skirta tradiciniam Lietuvos kaimo bendruomenių susitikimui (autobusui).

Bendruomeninės veiklos savivaldybėje stiprinimas, įgyvendinant bandomąjį modelį:

| Projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Gera gyventi Kaišiadoryse | 3000,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių miesto centro bendruomenė. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (sporto šventėms ir šokiams kam per 30 metų organizuoti). |
| Sporto galia ir bendrystės jėga | 2964,60 | Projektą įgyvendino asociacija Dovainonių bendruomenė. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (kaimynų spartakiados, jogos ir zumbos užsiėmimų organizavimui). |
| Per kūrybą į mokslo šalį | 2999,90 | Projektą įgyvendino asociacija Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (edukacinės-pažintinės stovyklos organizavimui). |
| Pravieniškių bendruomenės šventė 2025 | 3000,00 | Projektą įgyvendino asociacija Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (Baltijos kelio dienos minėjimas, bendruomenės šventės „Kaimynų diena“ organizavimui). |
| Renginys Linksmadienis po atviru dangumi | 1485,00 | Projektą įgyvendino asociacija Gudienos kaimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (renginio „Linksmadienis po atviru dangumi“ organizavimui). |
| Bendruomenę suburianti tradicinė kraštiečių šventė Vilūnuose „Iš viso svieto susitikim vienoj vietoj“ | 2500,00 | Projektą įgyvendino asociacija Vilūnų kaimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (paruošiamųjų darbų šventei pasiruošimas, kraštiečių šventės „Iš viso svieto susitinkam vienoj vietoje“ organizavimui). |
| Žaslių bendruomenės šventė: sportas, muzika ir bendrystė | 2641,55 | Projektą įgyvendino asociacija Žaslių krašto jaunimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (bėgimui aplink Žaslių ežerą, koncertui, bendruomenės susibūrimui organizuotii, fotografavimo paslaugai įsigyti). |

Savivaldybėje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkurso organizavimas ir atrinktų projektų finansavimas:

| Projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Dūdiškių sentikių religinės bendruomenės Ikonos (Iljos prologas) 99.5x75,5 avarinės būklės likvidavimas, konservavimo bei restauravimo darbai | 3118,06 | Projektą įgyvendino Dūdiškių sentikių religinė bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (inventoriaus remonto darbams). |
| Mūro Strėvininkų sentikių religinės bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams – pastato atnaujinimo tęstiniai darbai – fasado apdailos, skardinimo darbai. Bažnyčios pagrindinių durų apdailos atnaujinimo darbai | 2236,02 | Projektą įgyvendino Mūro Strėvininkų sentikių religinė bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (pastato atnaujinimo-remonto darbams). |
| Krivonių šv. Antano Paduviečio bažnyčios išorės remonto darbai | 4281,74 | Projektą įgyvendino Krivonių šv. Antano Paduviečio parapija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (pastato atnaujinimo-remonto darbams). |
| Žiežmarių parapijos bendruomenės namų remontas | 1790,63 | Projektą įgyvendino Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (patalpų remonto darbams). |
| Šventoriaus tvoros remontas | 4029,87 | Projektą įgyvendino Darsūniškio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (statinio atnaujinimo-remonto darbams). |
| Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios ansamblio projektavimo ir tvarkybos projekto rengimo darbai | 4029,87 | Projektą įgyvendino Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo parapija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (projektavimo darbams). |
| Bendruomeniškumo ir pilietiškumo stiprinimas Kruonio parapijoje | 513,81 | Projektą įgyvendino Kruonio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (kultūrinių renginių organizavimui). |

Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių šeimos gerovės srityje, socialinių projektų rėmimo konkursas:

| Projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Šeimų stovykla „Varom“ | 800,00 | Projektą įgyvendino asociacija Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (šeimos stovyklai organizuoti). |

# Nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų, skirtų gerinti senyvo amžiaus žmonių ir asmenų su negalia gyvenimo kokybę, rėmimo konkursas:

| Projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo projektas 2025 m. | 1000,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjunga. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (apgyvendinimo paslaugoms įsigyti). |
| Atskirties mažinimas ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą | 1000,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (transporto nuomai, edukacijai įsigyti). |
| Senjorų bendrystė – graži draugystė | 660,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (transporto nuomai, gėlėms ir vaišėms įsigyti). |
| Pažink, patirk, pajusk | 1000,00 | Projektą įgyvendino VšĮ LASS pietvakarių centras, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių rajono filialas. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (edukacijai ir maistui įsigyti). |

# Bendruomeninių projektų rėmimo konkursas:

| Projekto pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur | Projekto veiklos |
| --- | --- | --- |
| Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas | 675,67 | Projektą įgyvendino asociacija Anglininkų bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (kėdėms įsigyti). |
| Žasliai juda | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija „Aplink Žaslius“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (pavėsinei ir prizams įsigyti). |
| Darsūniškio tapatybės saugojimas | 789,98 | Projektą įgyvendino asociacija Darsūniškio bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (vėliavų stiebams ir horizontalioms vėliavoms įsigyti). |
| Kai susitinka kultūros sostinės: Gudienos bendruomenės išvyka | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Gudienos kaimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (edukacijos ir autobuso nuomos paslaugoms įsigyti). |
| Pakertų vasaros spalvos 2025 | 891,00 | Projektą įgyvendino asociacija kaimo bendruomenė „Pakertai“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (edukacijai, suvenyrams, vienkartiniams indams, apsauginiam tinklui, medžiams, priemonėms medžiams sutvirtinti įsigyti). |
| Bendruomenė vyksta į pajūrį! | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių miesto centro bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (autobuso nuomos paslaugoms įsigyti). |
| Atskirties mažinimas ir įtraukimas į neįgaliųjų draugijos gyvenimą | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (žoliavimo edukacijos ir autobuso nuomos paslaugoms įsigyti). |
| Senjore, gyvenimu džiaugtis nenustok | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Kaišiadorių rajono pensininkų klubas. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (transporto nuomos ir apgyvendinimo paslaugoms įsigyti). |
| Grikių kelias | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (edukacijos įsigijimo ir autobuso nuomos paslaugoms). |
| Sporto šventė 2025 | 719,11 | Projektą įgyvendino asociacija Liutonių krašto bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (kolonėlei, mikrofonui, krosnelei kazanui, kazanui įsigyti). |
| Stiprinkim savo bendruomenę | 664,58 | Projektą įgyvendino asociacija Mikalaučiškių bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (garso kolonėlei ir kalėdinėms dovanoms įsigyti). |
| Žalioji erdvė visiems | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Nemaitonių seniūnijos bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (augalams, priemonėms, reikalingoms augalų sodinimui ir basakojų takui įrengti, įsigyti). |
| Švenčiam Trakinę – bėgam už Rumšiškes! | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis“. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (starto-finišo arkai ir renginio vedėjo paslaugoms įsigyti). |
| Oranžinis kamuolys sugrįžta | 589,85 | Projektą įgyvendino asociacija Stabintiškių bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (tinklinio stovams įsigyti, atgabenti ir įrengti, krepšinio lentai įsigyti). |
| Sporto šventė Stasiūnuose | 748,31 | Projektą įgyvendino asociacija Stasiūnų bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (batuto nuomai, lauko kino demonstravimo paslaugoms, medaliams ir tinklinio kamuoliams įsigyti). |
| Bendruomenę suburianti tradicinė kraštiečių šventė Vilūnuose IŠ VISO SVIETO SUSITIKIM VIENOJ VIETOJ | 891,00 | Projektą įgyvendino asociacija Vilūnų kaimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (muzikos atlikėjų ir iliuzionisto šou paslaugoms įsigyti). |
| Geriau pažinti vieni kitus | 792,00 | Projektą įgyvendino asociacija Vladikiškių kaimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (koncertinės veiklos, edukacijos, žemėlapio maketavimo paslaugoms įsigyti). |
| Bendruomenės renginių infrastruktūros stiprinimas | 891,00 | Projektą įgyvendino asociacija Žaslių krašto jaunimo bendruomenė. Lėšos, gautos iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, buvo panaudotos projekto veikloms įgyvendinti (stalams, garso kolonėlei, mikrofonams, laidams, krepšinio kamuoliams, tinklinio stovams įsigyti). |

# Viešosios naudos NVO registravimo išlaidų bei pastatų draudimo išlaidų kompensavimas:

| Viešosios naudos nevyriausybinės organizacijos pavadinimas | Skirtos lėšos, Eur |
| --- | --- |
| Asociacija Nemaitonių seniūnijos bendruomenė | 220,00 Eur |
| Asociacija Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras ,,Praviena“ | 151,80 Eur |
| Asociacija Mikalaučiškių bendruomenė | 73,40 Eur |
| Asociacija Anglininkų bendruomenė | 141,27 Eur |
| Asociacija Vilūnų kaimo bendruomenė | 309,31 Eur |
| Asociacija Kalvių bendruomenė | 200,00 Eur |
| Asociacija kaimų bendruomenė „Viltija“ | 296,00 Eur |
| Asociacija Darsūniškio bendruomenė | 284,55 Eur |
| Asociacija Kaišiadorių rajono pensininkų klubas | 96,00 Eur |
| Asociacija Paparčių krašto bendruomenė | 250,00 Eur |
| Asociacija Stabintiškių bendruomenė | 78,25 Eur |
| Asociacija Kruonio bendruomenė | 180,00 Eur |

2025 m.  biudžeto lėšomis finansuoti savivaldybės gyventojų inicijuoti nekomercinės paskirties gyvenamosios aplinkos ir (arba) viešosios infrastruktūros įrengimo arba gerinimo projektai.

| Projekto pavadinimas | Projekto vertė | Projekto tikslas |
| --- | --- | --- |
| „Viešosios erdvės įkūrimas Gudienoje (I etapas)“ (2025 m. – 326 gyventojų balsai). | Planuota projekto vertė – 25 000 Eur. Projekto vieta – prie Lomenos pakrantės, Žalioji g., Gudienos k., Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kaišiadorių rajono savivaldybė Projektą planuojama įgyvendinti 2026 m. | Per 12 arų sklypas yra stačiakampio formos ir lygiagrečiai driekiasi palei Lomenos upelį bei ribojasi su Žaliosios gatvės kelkraščiu. Svarbiausias teritorijos apželdinimo uždavinys – apželdinus sklypą įvairiais augalais ir panaudojant įvairias meninės išraiškos priemones, suformuoti sveiką, estetinę ir jaukią aplinką vaikams ir suaugusiesiems, sukurti poilsio erdvę, „buvimo natūralioje gamtoje“ jausmą. Sprendžiamos problemos, susijusios su viešųjų erdvių estetiniu vaizdu, gyventojų laisvalaikio praleidimo galimybių stoka. Šio projekto pagrindinis tikslas – parengti techninį aprašą takų įrengimui ir dekoratyvinių krūmų bei medžių apželdinimui ir atlikti šiuos darbus. Tikslinė grupė – šeimos su vaikais, senjorai ir kiti Gudienos kaimo bei Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai, bendruomeninės organizacijos, svečiai iš kitų rajonų. |
| „Priešgaisrinio tvenkinio pakrančių sutvarkymas ir lauko tinklinio aikštelės įrengimas“ (2025 m. – 615 gyventojų balsų). | Planuota projekto vertė – 25 000 Eur. Projekto vieta – Paparčiai, Paparčių seniūnija, Kaišiadorių rajono savivaldybė Projektą planuojama įgyvendinti 2026 m. | Aktyvaus laisvalaikio ir tarpusavio ryšių skatinimas. Gyventojų įsitraukimas į juos supančios aplinkos gerinimo procesus. Tikslinė grupė yra Paparčių gyventojai, seniūnijos vaikai ir jaunimas, kraštiečiai, Paparčių krašto lankytojai. Aktyvus laisvalaikis stiprins vaikų ir jaunimo, vasarojančių kraštiečių, visų seniūnijos gyventojų tarpusavio ryšius. |
| „Poilsio ir sporto zonos įrengimas prie Tauckūnų kaimo Bevardžio tvenkinio“ (2025 m. – 250 gyventojų balsų). | Planuojama projekto vertė – 20 000 Eur. Projekto vieta – Mokyklos g. 3, Tauckūnai, Palomenės seniūnija, Kaišiadorių rajono savivaldybė Projektą planuojama įgyvendinti 2026 m. | Įgyvendinus projektą, poilsio zonoje bus sudarytos sąlygos sportuoti, ilsėtis bei turiningai leisti laisvalaikį. Sutvarkyta aplinka pritrauks kaimo ir aplink gyvenančius gyventojus bei jų svečius atvykti prie tvenkinio, pažvejoti ir praleisti laiką su visa šeima. |

2025 m. baigti įgyvendinti Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektai:

„Kultūros ir poilsio erdvė Rumšiškėse“

Projekto tikslas – sukurti patrauklią, funkcionalią ir bendruomenei atvirą Rumšiškių kultūros centro vidinio kiemelio erdvę, pritaikant ją bendruomenės ir kultūrinėms veikloms.

Projekto veiklos: parengtas techninis rekonstrukcijos projektas, atlikta kietųjų dangų rekonstrukcija (įrengta scena-terasa, trinkelėmis išgrįstas kiemelis su tvirtais pagrindais ir nuolydžiais vandeniui nutekėti, surinkti, išvedžiota elektros instaliacija, įrengtas pandusas su turėklais, pritaikant neįgaliesiems), taip pat bus sumontuoti originalūs varteliai ir sienos segmentai.

Projekto išlaidų suma – 45 250,00 Eur.

Veiklų pradžia – 2025 m. kovo mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. gruodžio mėn.

Projekto vieta – Rumšiškių kultūros centras, Rumšos g. 37, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r. sav.

# „Poilsio vietos prie Žalvarnių tvenkinio įrengimas“

Projekto tikslas – sudaryti galimybę Žiežmarių gyventojams turėti savo miesto paplūdimį.

Projekto veiklos – įrengtas Žiežmarių miesto Žalvarnių tvenkinio maudyklos polinis lieptas: 17 m ilgio takas ir 30 kv. m aikštelė su suoliukais ir kopėtėlėmis į vandenį.

Projekto išlaidų suma – 25 000,00 Eur.

Veiklų pradžia – 2024 m. gegužės mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. spalio mėn.

Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto vieta – Žiežmarių seniūnija, Žalvarnių tvenkinys, Kaišiadorių r. sav.

„Kaišiadorių oazė“

Projekto tikslas – skatinti Kaišiadorių miesto gyventojų ir svečių sveikos gyvensenos propagavimą, socialinį komunikavimą, sprendžiant vienišų žmonių psichologines problemas, sukuriant aplinką draugiškam bendravimui kartu sportuojant ir ilsintis, mėgaujantis miško ramybe ir garsais.

Projekto veiklos:  atliktas drenažas, paruoštas pagrindas. Įrengta 4 cm storio vienspalvė danga; smėlio dėžė, balansinės sūpynės; žaidimų aikštelė, šiukšlių dėžė, tvora.

Projekto išlaidų suma – 23 800 Eur.

Veiklų pradžia – 2023 m. balandžio mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. gegužės mėn.

Projekto vieta – Kirtimų g. 12, Kaišiadorys.

„Darsūniškio vartų infrastruktūros gerinimas“

Projekto tikslas – atnaujinti Darsūniškio vartų (koplytėlių) infrastruktūrą, saugoti istorinį vietos paveldą.

Projekto veiklos –  įrengti borteliai (240 m);  kelias paruoštas automobilių apkrovai ir užpiltas skalda (750 kv. m).

Projekto išlaidų suma – 21 500,00 Eur.

Veiklų pradžia – 2024 m. gegužės mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vykdytoja – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

Projekto vieta – Darsūniškio vartai (koplytėlės), Darsūniškio kaimas, Kruonio seniūnija, Kaišiadorių r. sav.

„Stasiūnai – aktyviam jaunimui“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jaunimui aktyviai leisti laiką Stasiūnuose, mėgautis gamta, gerinti gyvenamąją aplinką.

Projekto veiklos:  įrengta guminė danga treniruoklių aikštelėje (84 kv. m ploto); įrengta vaikų smėlio dėžė ir suoliukas daugiabučio namo kieme; įrengta paplūdimio tinklinio aikštelė šalia sporto aikštyno Stasiūnuose; įrengti stacionarūs paplūdimio gultai prie Kiemelių ežero.

Projekto išlaidų suma – 21 700,00 Eur.

Veiklų pradžia – 2024 m. gegužės mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. birželio mėn.

Projekto vieta: sporto aikštynas, esantis prie Stasiūnų k.  Ateities g. 10-ojo namo.

„Vaitkūnų kaimo gatvės apšvietimas“

Projekto tikslas – įrengti dalinį Vaitkūnų gatvės apšvietimą Vaitkūnų kaime. Projektu siekiama pagerinti gyventojų saugumą ir matomumą bei prisidėti prie kaimo infrastruktūros ir įvaizdžio gerinimo.

Projekto veiklos: parengtas projektas bei atlikti rangos darbai. Įrengta 11 vnt. naujų apšvietimo atramų.

Projekto išlaidų suma – 24 447,16 Eur.

Veiklų pradžia – 2025 m. rugsėjo mėn.

Veiklų pabaiga – 2025 m. gruodžio mėn.

Projekto vieta – Vaitkūnų g., Nemaitonių k. – Vaitkūnų k., Nemaitonių sen., Kaišiadorių r. sav.

Išsami informacija apie Dalyvaujamąjį biudžetą rajone skelbiama Kaišiadorių r. sav. svetainės skiltyje „Dalyvauk Kaišiadorys!“: Titulinis – Dalyvauk, Kaišiadorys!

XV. SENIŪNIJŲ VEIKLA

Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra 11 seniūnijų.

KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJA

2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kaišiadorių miesto seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 8013 gyventojų. Seniūnijoje veikia dvi bendruomenės – Kaišiadorių senamiesčio bendruomenė ir Kaišiadorių miesto centro bendruomenė. Miesto teritorija suskirstyta į Senųjų Kaišiadorių, Lomenos, Girelės, Senamiesčio seniūnaitijas.

Seniūnijoje 2025 m. dirbo 8 darbuotojai. Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2025 m. buvo parengta ir išleista 42 seniūno įsakymai, atlikti 89 notariniai veiksmai, išduota 306 leidimai prekiauti, 36 leidimai kasinėti, 135 leidimai laidoti, gauta ir išnagrinėta 5192 gyventojų prašymai, iš jų 46 skundai, 20 charakteristikų, 21 šeimos sudėtis, gauta ir užregistruota 4667 dokumentai, parengta ir užregistruota 604 informaciniai siunčiamieji dokumentai, priimta 345 gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos, išduotos 368 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 187 gyventojai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimti 24 sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo, savininkams išduota 1326 pažymos, atlikta 2480 veiksmų, susijusių su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu.

Per 2025 m. dėl būsto šildymo išlaidų ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos kreipėsi 1610  asmenų, dėl socialinės pašalpos – 538, dėl išmokos vaikams – 86, dėl socialinių paslaugų – 93, dėl vienkartinių išmokų – 117, dėl tikslinių išmokų – 43, surašyti 626 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Išduoti siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti – 279.

2025 metais Kaišiadorių miesto seniūnija suorganizavo 4 muges: pavasario, miesto šventės, rudens ir Kalėdų mugę eglutės įžiebimo šventės metu.

Priemonei „Seniūnijos kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 632465,00  Eur, patirtos išlaidos – 613441,86 Eur (įvykdyta 97,0 proc.). Buvo prižiūrimos ir puoselėjamos bendrojo naudojimo teritorijos, tvarkomos kapinės ir gatvės, šiltuoju metų sezonu Kaišiadorių miestas buvo apželdintas vienmetėmis gėlėmis T. Matulionio aikštėje, A. Brazausko parke, Gedimino g. Trakų skvere. Buvo tvarkomi valstybinės žemės plotai: Vilniaus g. valstybiniame žemės sklype atlikti sklypo lyginimo ir žolės sėjimo darbai, Ąžuolyno g. pašalinti menkaverčiai augmenys ir atliktos frezavimo paslaugos. Šie asignavimai taip pat panaudoti komunalinėms  atliekoms iš seniūnijos kapinių ir bendro naudojimo vietų išvežti, žaliosioms atliekoms rūšiuoti ir išvežti, per metus 48 kartus nemokamai surinktos gyventojų stambiosios atliekos.

Priemonei „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 164161,00  Eur, patirtos išlaidos – 140793,60 Eur (įvykdyta 85,8 proc.).  Pakeisti 75 LED šviestuvai (16 554,00 Eur), naujai įrengta Sporto al. apšvietimo linija (0,3 km) (10 406,00Eur),  Gedimino g. naujai įrengtas skulptūros „Lapė“ apšvietimas (1 499,12 Eur). Iš šios priemonės apmokėtos apšvietimo linijų priežiūros ir eksploatavimo paslaugos už 2025 metus.

Priemonei „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 231336,00  Eur, patirtos išlaidos – 199129,11 Eur (įvykdyta 86,1 proc.). Įsigyti ir sumontuoti suoleliai viešosiose erdvėse (1 815,00 Eur), A. Brazausko parke pastatytos sūpynės su LED apšvietimu (17 932,20 Eur), baigti vaikų žaidimų aikštelės šalia Gedimino g. 34C įrengimo darbai (7000,00 Eur), įsigytos 273 vėliavos apšvietimo atramoms Gedimino g. (14 993,84 Eur), įsigytas projektas Elektros g. krepšinio aikštelės ir Kirtimų g. 12 padelio korto statyboms (16 800,60 Eur), iš dalies sumokėta  už Kirtimų g. 12 padelio korto statybos medžiagas (10 000,00 Eur), riedučių ir riedlenčių parko įrengimo šalia Paukštininkų g. projektavimo paslaugas (36 542,00 Eur), įsigyti vaikų žaidimų aikštelių įrenginiai Elektros g. ir Gedimino g. (5 189,54 Eur), atlikti smulkūs fontanų remonto darbai.

Priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“ įgyvendinti 2025 m. skirta 162900,00 Eur, patirtos išlaidos – 142269,27 Eur (įvykdyta 87,3 proc.). Už šias lėšas atlikti pėsčiųjų takų remontai ties Gedimino g. 86 (17 981,45 Eur), Birutės g. 3 ir 5  (15 566,26 Eur), Gedimino g. 121 (14 888,00 Eur), Girelės g. 49 (20 594,20 Eur), įrengtas pandusas V. Kudirkos g. (3 872,00 Eur), atlikti šaligatvių remonto darbai perėjos pritaikymui V. Kudirkos g. (759,20 Eur), sutvarkytos Girelės g. šaligatvio dalies įgriuvos (5 348,20 Eur), įrengti 2 autobusų laukimo peronai Ąžuolyno g. (7 852,00 Eur), baigti 4 Gedimino g. autobusų paviljonų keitimo darbai (15 265,36 Eur). Atnaujinti 3 Ąžuolyno g. saugaus eismo kalneliai (16 500,00 Eur). Atliktas viešųjų automobilių stovėjimo aikštelių ženklinimas Gedimino g. (3 678,80 Eur). Taip pat buvo vykdomas eismo saugumo priemonių įgyvendinimas (naujų ženklų įrengimas ir priežiūra), sumokėta projektuotojams už projektų parengimą ir techninę priežiūrą ir kt.

Priemonei „Seniūnijos  teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ 2025 metais įgyvendinti metinių lėšų  planas, įskaitant patikslinimus,  buvo 54951,00  Eur, patirtos išlaidos – 52849,88 Eur (įvykdyta 96,2 proc.) Socialiniame būste, esančiame Gedimino g. 111-39, atlikti paprastojo remonto darbai (17 975,63 Eur), Gedimino g. 22-55 – buitinių nuotekų vamzdyno tvarkymo darbai (450,00 Eur), Girelės g. 45-16 –  vandentiekio remonto darbai (130,00 Eur).

Priemonei „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektinių idėjų finansavimas“ 2025 metais įgyvendinti metinių lėšų  planas, įskaitant patikslinimus,  buvo 23800,00  Eur,  panaudota 23788,60 Eur (įvykdyta 99,99 proc.). Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Kirtimų g. 12: sumontuoti vaikų žaidimų įrenginiai, įrengta liejama guminė dangai lankytojų saugumui, aikštelė aptverta segmentine tvora, pastatytas suolelis ir šiukšlių dėžė.

KAIŠIADORIŲ  APYLINKĖS SENIŪNIJA

Kaišiadorių  apylinkės seniūnijos teritorijos plotas – 5447 ha.

Seniūnijai priklauso 20 kaimų, kuriuose savo gyvenamąją vietą 2025 m. gruodžio 31 d.

duomenimis yra deklaravę 1927 gyventojai – 36 gyventojais mažiau nei 2024 m. Didžiausias seniūnijos kaimas – Gudiena, kuriame gyvena 1306 gyventojai. Kiti kaimai: Kasčiukiškės (145 gyv.), Vilkiškės (134 gyv.), Gudzenka (110 gyv.), Rečionys (74 gyv.), Kalniškės (65 gyv.), Pypliai (62 gyv.), Kurniškės (10 gyv.), Paltininkai  (7 gyv.), Šakniai (3 gyv.), Keturokai (5 gyv.), Dubės (1 gyv.), Ilgakiemis (5 gyv.), Janušonys (0 gyv.), Navasodai (0 gyv.), Uterna (0 gyv.), Bartaičiai (0 gyv.), Pazaliesė (0 gyv.), Slabada (0 gyv.), Šafarnė (0 gyv.).

Seniūnijos teritorijoje veikia Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“, Kaišiadorių Jono Aisčio viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys – Kasčiukiškių kaimo biblioteka, 2 parduotuvės Gudienos k. ir 1 – Kasčiukiškių  k.

Seniūnijos teritorijoje įregistruotos 28 verslo įmonės.

Kalniškių k. sodų bendrija „Ąžuolas“ užima apie 4,5 ha.

Seniūnijos veikla organizuojama pagal sudarytą ir Administracijos direktoriaus patvirtintą Seniūnijos metinį veiklos planą. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kaišiadorių apylinkės seniūnijos 2025 m. biudžeto planą su patikslinimais sudarė 306009,00 Eur. Išlaidos sudarė 296783,41 Eur. Biudžetas įvykdytas 95,22 %.

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos veikla vykdoma įgyvendinant Savivaldybės valdymo, Sveikatos ir socialinės apsaugos, Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos, Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programų priemones.

Įgyvendinant Savivaldybės valdymo programos priemonę „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“, išleista 16153,98 Eur. Lėšos panaudotos administracinio pastato išlaikymui (komunalinės, ryšio, pastato apsaugos paslaugos), transporto išlaikymui, prekėms,  reikalingoms priemonei įgyvendinti, darbuotojų kvalifikacijai, seniūnaičių išlaidoms, susijusioms su jų veikla, apmokėti. Šios programos įgyvendinimą atspindi seniūnijos specialistų atliekamos funkcijos:

- Priimta ir išnagrinėta gyventojų prašymų ir skundų – 13, 7 skundais mažiau nei 2024 m.

- Išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 6.

- Išduota leidimų laidoti mirusiuosius – 17.

- Išduota charakteristikų ir įvairią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų – 82.

- Atlikta notarinių veiksmų – 49.

- Deklaruota gyvenamoji vieta atvykus į seniūniją ir išvykus iš Lietuvos – 95.

- Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 58.

- Priimta sprendimų keisti, naikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis – 8.

- Įtraukta į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir išduota tokių pažymų – 26.

- Išduota pažymų gyvenamosios patalpos savininkui – 100.

Seniūnijoje priimami gyventojų prašymai gauti socialinę  paramą ir paruošti dokumentai perduodami Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:

- Gauta ir užregistruota prašymų ir skirtos paramos:

- dėl socialinės pašalpos – 210, skirta – 210, 30 prašymų mažiau nei 2024 m.;

- dėl kompensacijos už šildymą – 250, skirta – 250,130 prašymų mažiau nei 2024 m.;

- dėl mokinio reikmenų ir nemokamo maitinimo – 54, skirta – 54, 19 prašymų daugiau nei 2024 m.;

- dėl socialinių paslaugų (pagalbos į namus, apgyvendinimo senelių globos namuose) – 15, skirta – 15, 3 prašymais mažiau nei 2024 m.;

- dėl produktų iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims – 135, skirta – 135, 149 prašymais mažiau nei 2024 m.;

- dėl vienkartinių pašalpų – 35, skirta – 35, 6 prašymais daugiau nei 2024 m.;

- dėl išmokų gimus vaikui ir papildomos išmokos vaikui – 59, skirta – 59, 21 prašymu daugiau nei 2024 m.;

- Surašyta buities tyrimų aktų – 202.

- Išrašyta siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą – 181, 16 siuntimų daugiau nei 2024 m.

- Priimta (elektroniniu būdu) paraiškų gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei kitus plotus – 157.

- Priimta prašymų pakeisti paraiškų duomenis – 20.

- Pareiškėjams elektroniniu būdu įbraižytas deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų laukų plotas, aprašant kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus – 4750,30 ha.

- Priimta prašymų įregistruoti bei atnaujinti / patikslinti žemės ūkio valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje – 179.

- Atnaujinti / patikslinti žemės ūkio valdos duomenys, informacinėje sistemoje pildant elektroninę deklaraciją – 82.

- Priimta prašymų atnaujinti ūkininkų ūkių duomenis Ūkininkų ūkių registre – 112.

- Pareiškėjams elektroniniu būdu atnaujinti ūkininkų ūkių duomenys Ūkininkų ūkių registre – 86.

- Konsultuota tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus klausimais – 280.

- Paraiškų priėmimo sistemoje įvesta pareiškėjų nurodyta informacija apie valdoje auginamų kultūrų veisles – 213.

- Apklausti ūkininkai, kurie 2025 m. deklaravo grūdines kultūras bei rapsus 50 ha ir daugiau, jų derliaus nuėmimo eigą bei nuimtą plotą – 22.

- Konsultuoti žemdirbiai, norintys gauti paramą už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei gauti paramą užsiimant bitininkyste – 80.

- Ūkių savininkams pateiktas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paskaičiuotas ekonominio dydžio vienetas tiek valdai, tiek asmeniui bei ūkiui – 18.

- Priimta valdos perdavimo / paveldėjimo dokumentų – 4.

- Atsakyta į kitus klausimus, susijusius su žemės ūkiu – 100.

- Išduota pažymų dėl valstybinės žemės nuomos socialinės paramos skyriui – 70.

Įgyvendinant Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programos priemonę „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ per ataskaitinį laikotarpį išleista 66874,13 Eur.

- Šienautos ir tvarkytos  5-erios kapinės ir bendro naudojimo teritorijos, iš viso 6,34 ha. (2k./mėn.), valyti ir barstyti Gudienos k. šaligatviai, pėsčiųjų takai, aikštelės, autobusų sustojimo peronai (9611 m²), valytas sniegas, žvyro-druskos mišiniu barstyti seniūnijos kaimų gatvės ir keliai (60,927 km),  Gudienos k. viešojo naudojimo teritorijos apsodintos gėlėmis,  kalėdiniu laikotarpiu papuošta Žaslių–Sodų–Palomenės gatvių sankryža Gudienos kaime – 52125,50 Eur.

- Sezono metu 2 k. šienautos pakelės ir laisvos valstybinės žemės fondo sklypai (9,31 ha) – 4330,42 Eur.

- Iš seniūnijos kapinių ir bendro naudojimo teritorijų išvežta 174,04 m³ komunalinių ir 44,0 m³ žaliųjų atliekų – 5727,11 Eur.

- Išnuomoti ir vasaros sezonui pastatyti 4 biotualetai prie seniūnijos kapinių ir Gudienos poilsiavietėje – 585,06 Eur.

- Rečionių kapinių teritorijoje sutvarkytas parkas (40 a) – iškirsti beverčiai krūmai – 1998,99 Eur.

- Pirktos prekės, įrankiai, dažai, žemė, remontuota įranga seniūnijos teritorijai tvarkyti – 2107,05 Eur.

Savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius seniūnijoje įgyvendino šios programos priemonę

„Kaišiadorių rajono savivaldybės Kaišiadorių apylinkės seniūnijos Gudzenkos kaimo bibliotekos žemės sklype esančios melioracijos sistemos remonto darbai“. Išleista 12094,45 Eur.

Įgyvendinant Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonę „Savivaldybės

vietinės reikšmės kelių, gatvių takų tiesimas, taisymas, (remontas) ir priežiūra“, panaudota 47192 Eur.

- Pastatytas autobusų laukimo peronas Topolių g. Pyplių k. – 3993,35 Eur.

- Suformuotas kelio sankasos griovys (40 m), įrengiant 6 m pralaidą Eglyno g. (kdg6)  Gudienos k. – 2651,00 Eur.

- Pastatyti 5 kelio ženklai, gatvių pavadinimai, numeriai ant daugiabučių namų seniūnijos Kasčiukiškių, Rečionių, Kalniškių, Gudienos, Pyplių kaimuose – 2449,81 Eur.

- Sutvarkyta šalikelė, išardant seną nenaudojamą šaligatvį (100 m) Gudienos g. Gudienos k. – 3267,00 Eur.

- Atliktas paprastasis kelio kd5 Navasodai–Palomenės kelias remontas (1160 m), nuimant kelkraščius ir pažvyruojant, nupirkta šių darbų techninės priežiūros paslauga – 28830,84 Eur.

- Technikos g. (kdg16) Gudienos k. paprastojo remonto darbai, užpilant atsijomis, suformuojant griovį (65 m) – 6000,00 Eur.

AB „Via Lietuva“ Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, skirtomis Kaišiadorių rajono savivaldybės susisiekimo objektams remontuoti ir prižiūrėti ir kurias administravo ir darbus organizavo Savivaldybės Ūkio plėtros ir statybos skyrius, seniūnijoje atlikti šie darbai ir panaudotos lėšos:

- Užtaisytos asfalto duobės (400,58 m²)  Mokyklos g. ir autobusų stotelėje Kasčiukiškių k., Tiesiojoje ir

Palomenės g. Vilkiškių k., Topolių g. Pyplių k., Ateities, Bartaičių, Gamyklos, Tvenkinių, Pavasario, Technikos, Žaslos g. Gudienos k. – 12147,89 Eur.

- 3–4 k. greideriuoti visi seniūnijos žvyrkeliai (49 km) – 6174,00 Eur.

- Atvežta 500 m³ smėlio ir žvyro mišinio ant seniūnijos žvyrkelių: kd1 Palomenės kelias–

Kalniškės, kd4 Vilkiškių kaimo kelias, kd5 Navasodai–Palomenės kelias, kd13 Bartaičiai– VRK1802, kd15 Kurniškių kaimo kelias, kd18 Ilgakiemis–VRK1809, kd11 Keturokų miškas–link Žaslių, kd22Vilkiškės–Lomena, kd23 Kelias į Rečionių kaimo kapines, kd9 Kasčiukiškės–Dubės, Navasodų kapinių kelias, Laukų g. Rečionių k., Trumpoji g. Pyplių k., Vėjo g. Vilkiškių k. – 10200,00 Eur.

- Atvežta 100 m³ žvyro skaldos mišinio ant kd15 Kurniškių k. kelias ir kdg16 Technikos g. Gudienos k. – 2400,00 Eur.

- Tiesiosios g. (kdg18) Vilkiškių k. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimui ir jo ekspertizei išleista 4936,80 Eur.

- Dirbtuvių g. (kdg5) Gudienos k. kapitalinio remonto techninio projekto rengimui, jo ekspertizei ir rangos darbams išleista 139967,00 Eur.

- Tyliosios g. (kdg24) Gudzenkos k. asfaltbetonio paprastojo remonto darbams, statybos techninei priežiūrai išleista 87483,58 Eur.

Įgyvendinant seniūnijos vykdomą Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonę „Apšvietimo priemonių tvarkymas ir plėtra“, panaudota 111330,74 Eur:

- Seniūnija prižiūri (reguliuoja apšvietimą, keičia perdegusias lempas, šalina gedimus) 19,553 km apšviestų gatvių  ir 454 šviestuvus – 27050,68 Eur išleista už elektros energiją gatvių apšvietimui ir linijų priežiūrą.

- 2025 m. pakeistos gatvių apšvietimo natrio ir gyvsidabrio lempos taupiomis LED lempomis Gudzenkos k. Taikos g., Rečionių k. Laukų g., Vilkiškių k. Vėjo g., Kasčiukiškių k. Vilties g., Pyplių k. Topolių ir Trumpojoje g. (iš viso 65 vnt.) – 16650, 00 Eur.

- Įrengtos naujos gatvių apšvietimo linijos dalyje Tyliosios g. Gudzenkos k. (7 atramos),  Eglyno g. Gudienos k. (12 atramų), Mokyklos ir Slabados g. Kasčiukiškių k. (23 atramos) – 67630,06 Eur.

Įgyvendinant Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonę „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“, išleista 40848,47 Eur. Lėšos panaudotos apmokėti už darbus, paslaugas ir prekes:

- Atliktas paviršinio vandens surinkimo šulinių prapūtimas ir išvalymas Gamyklos g. Gudienos k. – 570,00 Eur.

- Nupirktos 3 smėlio dėžės Kasčiukiškių k., Gudienos k. Instituto bei Sodų g. sporto ir poilsio erdvėms, taip pat įsigyti 2 krepšinio lankai su tvirtinimo paslauga – 885,90 Eur.

- Atliktas Rečionių kapinių pagrindinių vartų kolonų remontas ir pastatyta nauja tvora su dvejais pagalbiniais vartais aplink kapines – 12136,30 Eur.

- Pastatytas pontoninis tiltas Vilkiškių k. tvenkinyje – 9922,00 Eur.

- Nupirkta vaikų žaidimų aikštelių patikros paslauga – 200,00 Eur.

- Nupirkti 3 vaikų žaidimų įrenginiai „Spyruokliukai“ ir korėta danga su montavimu (45 m²) vaikų žaidimų aikštelėms – 3950,65 Eur.

- Atliktas sporto aikštyno Sodų g. Gudienos k. įrenginių (suoliukų, tvoros, sūpynių, batuto) remontas – 3760,68 Eur.

- Vaizdo stebėjimo sistemos priežiūros ir ryšio paslauga – 9422,94 Eur.

Įgyvendinant Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonę „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas“ išleista 4840,00 Eur.	Atliktas Gudienos bendruomenės pateikto dalyvaujamajam biudžetui įgyvendinti projekto „Viešosios erdvės įkūrimas Gudienoje (I etapas)“ projektavimas.

Įgyvendinant Sveikatos ir socialinės apsaugos programos priemonę „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“, panaudota 9543,61 Eur:

- Atlikti socialinio būsto, esančio Kasčiukiškių k. Slabados g. 7, vidaus ir išorės elektros remonto darbai – 6042,97 Eur.

- Atlikti to paties socialinio būsto paprastojo remonto projekto parengimas ir projekto ekspertizė – 3363,00 Eur.

- Socialinio būsto kaupiamosioms lėšoms išleista 137,64 Eur.

KRUONIO SENIŪNIJA

Kruonio seniūnijos teritorijos plotas – 22350 ha. Seniūnijai priklauso 96 kaimai, kuriuose deklaravę savo gyvenamąją vietą 2268 gyventojai. Seniūnijos centras − Kruonio miestelis.

2025 metų seniūnijos metinis asignavimų planas su patikslinimais – 343418,00 Eur. Gauta ir panaudota 309120,19,00 Eur.

Seniūnijos veikla pagal priemones:

Priemonė 01.04.01.01 „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 37912,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 31530,46 Eur( 83,17 proc.). Gautos lėšos panaudotos seniūnijos pastatui išlaikyti (šiluma, vanduo, elektra, einamasis remontas, priežiūra, transporto priemonėms išlaikyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, apmokėti už ryšio paslaugas, personalo kvalifikacijai kelti ir pan.). Įsigyta pastato apšiltinimo projektas, pirkta detalių žoliapjovėms.

Priemonė 04.01.02.05 ,,Seniūnijų kelių, gatvių, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 93754,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 86807,95 Eur (92,59 proc.). Lėšos panaudotos gatvių apšvietimui užtikrinti: apmokėti už elektros energiją, gatvių apšvietimo tinklams prižiūrėti, remontuoti, už bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo bei priežiūros paslaugas, seniūnijos prižiūrimų kelių sniego valymą, pakelių šienavimą (R. Ambroževičiaus IĮ, UAB,,Kaišiadorių vandenys“, SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“, UAB ,,Ecossservice“), apmokėti už atliekų tvarkymo paslaugas (SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“). Sniego valymas nuo seniūnijos kelių ir gatvių (ūk. E.Cikanavičius).

Priemonė 05.01.01.01 ,,Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas ( remontas) remontas ir priežiūra“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 34250,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 31519,54 Eur (92,03 proc.) Nupirkta ir atvežta smėlio ir žvyro mišinio ( 400 m3) bei  skaldos / žvirgždo  (400 m3) į kelius, pažeistus po lietaus, pakeista pralaida kelyje Kr-5.

Priemonė 05.01.02.01 ,,Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 125392,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota  118680,13 Eur (94,65 proc). Sumokėta mokesčiai. Įrengta nauja elektros linija Darsūniškio kaimo V. Didžiojo g. (39 atramos) ir Kalvių kaimo Pušyno g. (10 atramų).

Priemonė 05.02.01.03 ,,Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 17915,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 17259,26 Eur (96,34 proc). Aptvertos Anglininkų ir Sekionių kaimo kapinės.

Priemonė 05.02.01.04 ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 23682,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 21499,99 Eur (90,77 proc). Atnaujinta važiavimo danga per Šv. Agotos, Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero vartus Darsūniškio kaime.

Priemonė 05.06.01.02 ,,Kaišiadorių rajono savivaldybės turizmo objektų pritaikymas lankymui“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 1900,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 1452,00 Eur (76,42 proc).

Priemonė 03.06.01.02 ,,Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 8613,00 Eur. Buvo gauta ir panaudota 370,86 Eur (4,31 proc). Sumokėta mokesčiai.

2025 m. seniūnijoje priimta 385 paraiškos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, gauta 51 prašymas pakeisti paraiškų duomenis, atnaujinta ir užregistruota valdų ŽŪIKVC registre 497 vnt., išduota 8 pažymos apie iš valstybės nuomojamą žemę, valdų perdavimas mirus pareiškėjui, forma A 4 – 4 vnt., naujų valdų neįregistruota, atnaujinta Ūkininkų ūkio duomenų registre – 269 vnt., apklausta 22 seniūnijos grūdinių augalų augintojų ūkiai, kuriuose grūdinių ar aliejinių augalų pasėlių plotas sudaro daugiau 50 ha.

Seniūnijoje priimta prašymų dėl socialinės pašalpos skyrimo – 263, prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos gavimo – 255, prašymų dėl tikslinės kompensacijos (IPTIK) – 6, prašymų dėl tikslinės pašalpos – 6, prašymų dėl vienkartinės pašalpos – 20, prašymų dėl vienkartinės išmokos gavimo gimus šeimoje vaikui – 2, prašymų dėl išmokos vaikui ir ( ar )papildomos išmokos vaikui pinigų gavimo – 29, prašymų dėl piniginės socialinės paramos mokiniams gavimo – 43, surašyta BTA (dėl piniginės socialinės paramos gavimo, gyvenimo sąlygų patikrinimo) – 80, surašyta BTA dėl vienkartinių pašalpų gavimo – 20, priimta prašymų dėl paslaugų gavimo: pagalba į namus, asmens higiena, ilgalaikė globa įstaigoje, transporto išlaidų kompensacija, vaikų dienos centre teikiamų paslaugų gavimo – 21, sutartys su asmenimis dėl VNV atlikimo – 117.

2025 metais atlikta 11 notarinių veiksmų: patvirtinta kopijų – 11, gyventojams išduota 95 įvairios pažymos, gauta 19 gyventojų pasiūlymų ir prašymų, į kuriuos parengti atsakymai, gauta ir registruota 487 dokumentai, išsiųsta 198 informaciniai dokumentai, išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 49, priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų – 70 įstaigoje ir 43 internetu, priimta gyvenamosios vietos išvykimo deklaracijų – 4 įstaigoje ir 2 internetu, priimta 16 sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar naikinimo, priimta 48 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduota 1 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduota 203 pažymos gyvenamosios patalpos savininkui apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išduota 96 leidimai laidoti, 21 leidimas prekiauti, 4 leidimai atlikti kasinėjimo darbus. Atlikta 48  mažos vertės pirkimai.

NEMAITONIŲ SENIŪNIJA

Nemaitonių seniūnijoje gyvenamąją vietą 2024 m. gruodžio 31 d. deklaravo 353 gyventojai. Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Varkalių, Nemaitonių, Mičiūnų. Seniūnijos teritorijoje veikia 1 kaimo bendruomenė.

Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, vyresnysis specialistas, specialistė žemės ūkio veiklai 0.75 etato, specialistė socialiniam darbui 0.5 etato, vairuotojas 0.5 etato ir valytoja 0.5 etato.

Vykdant pagrindines seniūnijos funkcijas, 2025 metais gauta ir išnagrinėta prašymų ir skundų – 10, išduota pažymų apie asmens gyvenamąją vietą – 14, išduota leidimų laidoti – 15, išduota leidimų renginiui organizuoti – 0, išduota pažymų patalpų savininkui – 50, išduota pažymų apie įtraukimą į GVNA apskaitą – 0, įtraukti į GVNA apskaitą gyventojai – 2, gyvenamąją vietą deklaravo 15 asmenų ir išvykimą – 0.

Vykdydama žemės ūkio funkcijas, žemės ūkio specialistė priėmė ir į programą suvedė 150 paraiškų paramai už žemės ūkio naudmenas ir gyvulius gauti. Atnaujinta, įregistruota duomenų kompiuterinėje bazėje – 225 valdos. Atnaujinta ūkininkų ūkių kompiuterinėje bazėje – 138 ūkiai. Sutikrinta, parengta ir išduota 61 pažyma apie nuomojamą žemę iš valstybės. Žemdirbiai buvo skatinami žemės ūkio gamyboje diegti naujas technologijas, dalyvauti įvairiose programose ir teikti paraiškas ES paramai gauti, gilinti savo žinias dalyvaujant įvairiuose mokymuose bei seminaruose, raginami naikinti savo žemėse piktžoles, tausoti gamtą.

Seniūnijoje dirbanti specialistė socialiniam darbui išdavė 45 visuomenės naudingos veiklos siuntimus, patikrintos 52 gyventojų buities sąlygos, priimti 6 prašymai socialinėms paslaugoms, 120 prašymų socialinėms išmokoms gauti. Specialistė rūpinasi gyventojais, konsultuoja juos įvairiais socialiniais klausimais, suteikia informaciją apie socialines išmokas, vienkartines pašalpas, siunčia asmenis, gaunančius socialines pašalpas, atlikti visuomenei naudingą veiklą, teikia ataskaitas Socialinės paramos skyriui. Tikrina gyventojų buitį, surašo buities tyrimo aktus, priima prašymus maisto produktams bei būtinojo vartojimo prekėms gauti, socialinei paramai, vaiko pinigams, kompensacijoms.

Seniūnijai iš savivaldybės biudžeto 2025 m. seniūnijų veiklos programoms vykdyti su patikslinimais skirta 178266,00 Eur asignavimų.

Savivaldybės valdymo programos priemonės „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“ 2025 metų asignavimų planą sudarė 16066,00 Eur, faktinės išlaidos – 13603,76 Eur (biudžetas įvykdytas 84,67 proc.). Lėšos panaudotos seniūnijos ir seniūno funkcijoms vykdyti, seniūnijos pastatui, transportui išlaikyti – prižiūrėti, kanceliarinėms prekėms, ryšio paslaugoms, personalo kvalifikacijai kelti, reprezentacinėms išlaidoms padengti, visuomenei naudingos veiklos organizavimui reikalingoms priemonėms įsigyti, seniūnaičių išlaidoms apmokėti.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos programos priemonės „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 22950,00 Eur, faktinės išlaidos – 17266,39 Eur (biudžetas įvykdytas 75,23 proc.). Lėšos panaudotos komunalinių, žaliųjų atliekų išvežimui, kapinių bei bendro naudojimo teritorijų tvarkymui (prižiūrimos 8 veikiančios kapinės), pakelių šienavimui, biotualetų (4 vnt.) Nemaitonių kaimų kapinėse, kelių valymui.

Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonės „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 70900,00 Eur, faktinės išlaidos – 70846,07 Eur (biudžetas įvykdytas 99,92 proc.). Lėšos panaudotos seniūnijos vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelių remontui. Atliktas kelio nr. N2 (Švenčiaus g.) Sepijoniškės–Vaitkūnai–Pašventys–Žydiškės ruožo nuo 0,00 km iki 1,17 km, esančio Butkiškių k., ir ruožo nuo 2,4 km. iki 2,8 km, esančio Vaitkūnų k.; kelio ženklų lentelėms įsigyti ir pastatyti, papildomam kelių greideriavimui, žvyravimui, parengtas paprastojo kelio remonto aprašas keliui Nr. N6 Ringailiai–Nemaitonys (Ringailių g. Girelės g.).

Priemonės „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 27725,00 Eur, faktinės išlaidos – 27283,13 Eur (biudžetas įvykdytas 98,41 proc.). Lėšos panaudotos elektros priežiūros paslaugai apmokėti, atsiskaitymui už elektros energiją, sunaudotą gatvių apšvietimui, gatvių apšvietimo tinklams prižiūrėti. Ringailių g. įrengta nauja 635 metrų apšvietimo linija, iš viso 15 vnt. šviestuvų (19500,00 Eur), parengtas techninis darbo projektas apšvietimo linijai Varkalių k.

Priemonės „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 15625,00 Eur, faktinės išlaidos – 15514,82 Eur (biudžetas įvykdytas 99,29 proc.). Lėšos panaudotos Varkalių k. esančio tvenkinio valymui; naujų sūpynių pastatymui; skelbimų lentos Klėriškių k. pakeitimui; Butkiškių kapinių tvoros pakeitimui.

Priemonės „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 25000,00 Eur, faktinės išlaidos – 24447,16 Eur (biudžetas įvykdytas 97,79 proc.). Lėšos panaudotos naujai apšvietimo linijai Vaitkūnų k. įrengti.

Iš Kelių direkcijos fondo panaudota 34492,10 Eur. Už šias lėšas 3 kartus greideriuoti ir žvyruoti (915,57 kub. m.) 63 kilometrai seniūnijos kelių. Atliktas vietinės reikšmės kelio (Vaitkūnų g.), Nemaitonys–Vaitkūnai (Nr. n3) paprastasis remontas (106 221,93 Eur).

PALOMENĖS SENIŪNIJA

Palomenės seniūnijos plotas – 20000 ha. Seniūnijai priklauso 41 kaimas, kur 2025-12-31 gyveno 1756  gyventojai. Seniūnijoje įregistruotos bendruomenės: Beloniškių kaimo bendruomenė, Neprėkštos kaimo bendruomenė, Rusių kaimo. Seniūnija suskirstyta į seniūnaitijas: Palomenės, Beloniškių, Neprėkštos, Zūbiškių, Tauckūnų, Pašulių. Seniūnijoje veikia Palomenės pagrindinė mokykla, Kaišiadorių Jono Aisčio viešosios bibliotekos Palomenės, Neprėkštos, Tauckūnų filialai. Visuose filialuose veikia viešieji interneto prieigos taškai. Veikia Palomenės kultūros centras. Seniūnijoje veikia  Palomenės girininkija, Palomenės ir Gegužinės katalikų parapijos. Seniūnijoje yra 15 veikiančių kapinių. Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis yra 89,81 km, gatvių – 12,84 km. Gatvių apšvietimo tinklo ilgis yra 17,9 km. Veikia 8 kaimo turizmo sodybos, 6 maisto prekių parduotuvės.

Patvirtintas 2025 metų biudžeto planas  su patikslinimais buvo 332693 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta 329377,32 Eur. Panaudota 99,00 proc. skirtų biudžeto asignavimų.

Palomenės seniūnijos veiklai vykdyti patvirtinta keturios programos: Savivaldybės valdymo programa, Sveikatos ir socialinės apsaugos programa, Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programa ir Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programa.

Iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų atlikti darbai

Seniūnijos žvyrkelių greideriavimas 3 kartus 273 km ir žvyro, skaldos paskleidimas ant jų 900 m3. Asfalto duobių užtaisymas 308,83 m2, dalies Žiedo gatvės Tauckūnų kaime asfalto atnaujinimas.

Iš savivaldybės biudžeto atlikta:

Pakeista Šilonių kapinių tvora ir varteliai. Pakeisti supuvę šulinių dangčiai su volais Lomenių ir Eitekonių  kapinėse. Pastatyti kelio ženklai (nuorodos) į Miežonių, Smilgių, Šilonių kapines. Įrengtas žemagrindis pontoninis lieptas Tauckūnų kaime prie Bevardžio ežero. Greideriuoti prasčiausios būklės seniūnijos žvyrkeliai 2 kartus po 21,42 km. Prie seniūnijos administracinio pastato įrengta trinkelių aikštelė, remontuoti pagrindinio įėjimo į seniūniją laiptai, pastatytas suoliukas. Perstatytas seniūnijos kuro sandėlis. Pakeisti gatvių apšvietimo šviestuvai į LED Zūbiškių ir Lomenių kaimuose. Atnaujintas (kabeliuota linija ir statomos metalinės cinkuotos atramos) gatvių apšvietimas  Beloniškių kaime Medinų gatvėje, Zūbiškių kaime Žaslių, Mokyklos, Neries gatvėse, Tauckūnų kaime Kaišiadorių gatvėje ir dalyje Žiedo gatvės, Palomenės kaime Miško ir Klūsų gatvėse. Parengtas gatvių apšvietimo atnaujinimo  projektas Mokyklos gatvei Tauckūnų kaime. Sumontuoti papildomi šviestuvai Lomenių kaime Elektrėnų gatvėje, Beloniškių kaime Ramybės gatvėje, Palomenės kaime Lomenos gatvėje. Tauckūnų kaime pakeistas gatvių apšvietimo AVS (automatinis valdymo skydas). Pašalintas gedimas Žaslių gatvės apšvietimo linijoje Zūbiškių kaime. Išvežtos medžių šakos iš Palomenės, Neprėkštos, Zūbiškių, Beloniškių, Rusių kaimų ESO nupjovus medžių šakas po elektros linijomis. Pašalinti savaiminiai želdiniai iš sklypo, įsigyto Lomenių kapinių plėtrai. Nuo kelių pl 10, pl 22, pl 25 sankasų pašalinti menkaverčiai krūmai. Remontuoti seniūnijos keliai pl 10, pl 36, pl 49, pl 25, pl 44, pl 27,  pl 29, dalis Šaltinio gatvės Palomenės kaime. Juos  remontuojant atvežta ir paskleista ant šių kelių daugiau kaip 600 m3 žvyro ir žvyro-skaldos mišinio. Po vasaros liūčių remontuoti seniūnijos keliai pl 17, pl 18, pl 58 ant jų vežant žvyro ir žvyro-skaldos mišinį. Kelių pl 23 ir pl 37 sankryžoje įdėta vandens pralaida. Neprėkštos kaime dalyje Liepų gatvės sudėtos vandens pralaidos ir iškastas pakelės griovys.  Rusių kaime Kalno gatvėje atvežta smėlio-druskos mišinio žiemos laikotarpiui. Du kartus šienautos seniūnijos kelių pakelės iš viso 46 ha. Administraciniame pastate pakeistas vidaus apšvietimas ir remontuotos patalpos 2-1, 2-4, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12. Išvalyti lietaus latakai administraciniame pastate. Iš gyventojų skatinimo lėšų suorganizuota kelionė į Tulpių šventę Burbiškėse. Papuošta Palomenės kaimo Kalėdų eglė.

PAPARČIŲ SENIŪNIJA

Paparčių seniūnijos plotas – 6000 ha. Seniūnijoje yra 33 kaimai, kuriuose 2025 m. gyveno apie 615 gyventojų. Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Kaugonių, Paparčių, Dainavos. Seniūnijos teritorijoje veikia 4 kaimų bendruomenės, VšĮ  Paparčių šv. Juozapo bendruomeniniai šeimos namai, 4 parduotuvės (3 Paparčiuose, 1 Dainavoje), Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno moterų vienuolynas, Paparčių šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, 2 bibliotekos su viešojo interneto prieigomis (Paparčiuose ir Dainavoje), Rumšiškių paukštyno filialas, D. Kmelnicko IĮ, IĮ „Baumista“.

Seniūnijai iš savivaldybės biudžeto 2025 m. Seniūnijų veiklos programai vykdyti su patikslinimais buvo skirta 124367,00 Eur asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauti  asignavimai ir panaudota  – 116340,90 Eur. Planas įvykdytas 93,55 proc.

Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, vyresnysis specialistas, specialistė žemės ūkio veiklai, specialistas socialiniam darbui, ūkvedys, 0,5 etato, ir valytoja, 0,5 etato.

Seniūnija, spręsdama įvairias problemas pagal savo kompetenciją, vykdo susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais, išduoda įvairias pažymas gyventojams. Priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja pagal savo kompetenciją, leidžia įsakymus veiklos, personalo klausimais, atlieka Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus, teikia paraiškas viešiesiems pirkimams bei vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, dalyvauja organizuojant civilinę saugą, organizuoja seniūnaičių sueigas, gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, kitų savivaldybės įstaigų atstovais.

Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2025 metais išleista 12 įsakymų, atlikta 15 notarinių veiksmų, gauta ir išnagrinėta prašymų ir skundų – 220, išduota pažymų – 116, charakteristikų – 4, leidimų laidoti – 19, gauta ir užregistruota dokumentų – 638, užregistruota informacinių siunčiamųjų dokumentų – 51, priimtos gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos – 16, išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą –11, išduotos pažymos patalpų savininkams – 40, įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 7 gyventojų,  priimti sprendimai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo – 11.

Seniūnijos specialistas socialiniam darbui rūpinasi gyventojais, juos konsultuoja įvairiais socialiniais klausimais, suteikia informaciją apie galimas socialines išmokas, vienkartines pašalpas, įvertina socialinės paramos poreikius, renka duomenis apie šeimas, kuriose vaikai galimai patiria grėsmę, neįgaliuosius vaikus ir suaugusius, vienišus asmenis, organizuoja Socialinės komisijos darbą, siunčia asmenis, gaunančius socialines pašalpas, atlikti visuomenei naudingą veiklą, teikia ataskaitas Socialinės paramos skyriui. Tikrina gyventojų buitį, surašo buities tyrimo aktus, priima prašymus produktams iš intervencinių atsargų, socialinei paramai, vaiko pinigams, tikslinėms kompensacijoms, kompensacinei technikai gauti.

2025 metais seniūnijoje buvo 8 socialinių paslaugų gavėjai, kuriems buvo nustatytas socialinių paslaugų poreikis, įvertinta atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos ir Savivaldybės administracijai pateikti 7 siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų, 99 asmenys gavo produktus iš materialinio nepritekliaus mažinimo programos, priimti 7 prašymai išmokoms vaikams gauti, 205 prašymai socialinei paramai gauti ir būsto šildymo kompensacijai, surengti 6 socialinės komisijos posėdžiai ir surašyti protokolai, išrašyta 100 siuntimų visuomenei naudingai veiklai atlikti, priimta 10 prašymų nemokamam mokinių maitinimui ir paramai mokiniams skirti.

Žemės ūkio specialistė konsultuoja gyventojus įvairiais žemės ūkio klausimais, deklaruoja pasėlius, deklaruojamus laukus įbraižo elektroniniu būdu.

Vykdydama žemės ūkio funkcijas, 2025 m. seniūnija priėmė ir į programą suvedė 105 paraiškas tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti, priėmė ir į duomenų bazę įvedė 154 prašymus dėl Žemės ūkio ir kaimo verslo centre įregistruotų valdų duomenų patikslinimo, ūkininko ūkio duomenų patikslinimo arba naujų valdų įregistravimo, priimti 83 prašymai atnaujinti ūkininko ūkio duomenis. Nustatytais terminais buvo renkami ir pateikiami statistiniai duomenys iš 13 seniūnijos ūkininkų apie grūdų pardavimą, jų laikymą ūkininkų sandėliuose ir javapjūtės eigą (GS-5).

Savivaldybės valdymo programos priemonės „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“  2025 metų asignavimų planą sudarė 18166,00 Eur, faktinės išlaidos – 16592,62 Eur (biudžetas įvykdytas 91,34 proc.). Lėšos panaudotos seniūnijos ir seniūno funkcijoms vykdyti, seniūnijos pastatui, transportui išlaikyti, kanceliarinėms prekėms įsigyti, kompiuterio pirkimui, ryšio paslaugoms, personalo kvalifikacijai kelti,  reprezentacinėms išlaidoms padengti, visuomenei naudingai veiklai organizuoti, įrankiams įsigyti.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos programos priemonės „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 28101,00 Eur, faktinės išlaidos – 24280,29 Eur (biudžetas įvykdytas 86,40 proc.). Lėšos panaudotos sniego valymui nuo seniūnijos viešųjų kelių ir gatvių, gatvių, gyvenviečių nuorodų lentelėms įsigyti ir pastatyti (532,40 Eur), komunalinių, žaliųjų atliekų išvežimui, kapinių bei bendro naudojimo teritorijų tvarkymui (prižiūrimos 3 veikiančios, 4 neveikiančios kapinės, kurių plotas – 3,29 ha, prižiūrimas bendro naudojimo teritorijų plotas – 1,85 ha), pakelių šienavimui (1263,12 Eur), biotualetų Paparčių kaimo kapinėse, prie Paparčių poilsiavietės bei prie Paparčių sporto aikštelės nuomai ir aptarnavimui,  smėlio-druskos mišinio kelių barstymui pirkimui (1494,35 Eur). Nupirkta 10 dėžių smėlio-druskos mišiniui laikyti (1095,00 Eur), nupirkta žoliapjovė, motošluota, lapų pūtikas (1937,00 Eur).

Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonės „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių,  gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 34700,00 Eur, faktinės išlaidos – 34699,40 Eur (biudžetas įvykdytas 100 proc.). Lėšos panaudotos seniūnijos vietinės reikšmės bendrojo naudojimo kelių remontui – 22899,40 Eur, kelio atitvaro įrengimui kelyje Paparčiai–Paneriai – 11800 Eur.

Priemonės „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 32700,00 Eur, faktinės išlaidos – 30068,63 Eur (biudžetas įvykdytas 91,95 proc.). Lėšos panaudotos elektros priežiūros paslaugai apmokėti, atsiskaitymui už elektros energiją, sunaudotą gatvių apšvietimui, gatvių apšvietimo tinklams remontuoti ir prižiūrėti, Paparčių, Dominikonų, gatvių senų šviestuvų pakeitimui LED šviestuvais (2400,00 Eur), Kaugonių k. Šilų gatvės LED apšvietimo įrengimui (19299,50 Eur).

Priemonės „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“  2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 300,00 Eur, faktinės išlaidos – 299,96 Eur (biudžetas įvykdytas 99,99 proc.). Nupirkta medienos ir suremontuoti 6 lauko suoleliai, esantys prie Paparčių kaime esančios krepšinio aikštelės.

Priemonės „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įdėjų finansavimas“ 2025 metų metinį asignavimų planą sudarė 10400,00 Eur, faktinės išlaidos – 10400,00 Eur (biudžetas įvykdytas 100 proc.). Lėšos panaudotos priešgaisrinio tvenkinio, esančio Paparčių kaime pakrančių sutvarkymui ir tvenkinio valymui, įsigyta įrangos paplūdimio tinklinio aikštelei įrengti.

Iš Kelių direkcijos fondo skirta ir panaudota 29370,14 Eur. Už šias lėšas 3 kartus greideriuoti ir pažvyruoti (600 kub. m) 52,5 kilometro seniūnijos kelių (23701,95 Eur), užtaisyta 120 kv. m asfalto duobių (5668,19 Eur).

PRAVIENIŠKIŲ SENIŪNIJA

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Pravieniškių seniūnija (toliau – Pravieniškių seniūnija, Seniūnija) įkurta 2000 m. lapkričio 21 d. Bendras teritorijos plotas – 4215 hektarų. Seniūnijos teritorijoje yra Pravieniškių, Aleksandruvkos, Piktavyžio, Jurgiškių, ir Karčiupio kaimai. 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, seniūnijos teritorijoje savo gyvenamąją vietą yra deklaravę 1209 gyventojai.

Pravieniškių seniūnijos personalą sudaro 5 etatai: seniūnas, vyresnysis specialistas, specialistas socialiniam darbui, valytojas ir ūkvedys.

Seniūnija, spręsdama įvairias problemas pagal savo kompetenciją, vykdė susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais (171 siunčiamas, 76 gauti raštai ir 243 DVS sistemoje); išdavė gyventojams 14 pažymų, patvirtinančių faktinę padėtį; priėmė ir išnagrinėjo 28 prašymus, skundus įvairiais klausimais; išdavė 3 leidimus kasinėjimo darbams atlikti; išleido 7 įsakymus veiklos organizavimo klausimais, 4 įsakymus  atostogų ir komandiruočių klausimais, 1 įsakymą personalo valdymo klausimais; atliko 43 Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus; vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijas (61 atvykimo deklaracija, iš jų 18 el. būdu; 8 išvykimo deklaracijos, iš jų 7 el. būdu; priimta 50 prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduota 171 pažyma patalpų savininkams ir 43 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 3 sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo ir naikinimo); priėmė 29 prašymus socialinei paramai mokiniams gauti, 274 prašymus piniginei socialinei paramai gauti, 34 prašymus išmokai gauti, 71 prašymą  paramai gauti, surašė 235 buities tyrimo aktus; vykdė deleguotas personalo valdymo funkcijas; inicijavo ir vykdė viešuosius pirkimus, kontroliavo rangovų, prekių ir paslaugų tiekėjų prievolių vykdymą; vykdė priemones, numatytas Kaišiadorių r. sav. ekstremalių situacijų prevencijos plane, informavo gyventojus CS klausimais; organizavo seniūnaičių sueigas, gyventojų susirinkimus.

Per ataskaitinį laikotarpį iš biudžeto gauta 170248,45 Eur, iš to skaičiaus susigrąžintos biudžeto lėšos – 2180,58 Eur, kasinės išlaidos sudarė 170248,45 Eur.

Atlikti šie darbai:

1. Administracinio pastato Pravieniškių g. 33 remonto darbai (elektros instaliacijos remonto darbai antrame aukšte, įrengti 4 nauji LED šviestuvai, 4 nauji kištukiniai lizdai,  vienas naujas jungiklis, stogo remonto darbai virš kultūros centro, miškininkų patalpų – pakeista 100 m2 dangos, sutvarkyti parapetai, suremontuota įlaja, atlikta ventiliacinių kaminų profilaktinė apžiūra, atlikti vandentiekio įvado remonto darbai – 2 m surūdijusio vamzdžio pakeista nauju plastikiniu vamzdžiu, sustabdant avarinį vandens nuotekį).

2. Mokyklos pastato Rumšiškių g. 25 remonto darbai (pakeisti du sugedę buitinių nuotekų siurbliai į naujus, atlikti stogo remonto darbai – pakeista prilydoma stogo danga virš katilinės ir atlikti visų šlaitinių stogų šiferio lapų tvirtinimo darbai, taip pat stogo kraigo skardos tvirtinimo darbai, užsikimšusių vidaus ir lauko kanalizacijos vamzdžių valymo darbai).

3. Atlikti socialinio būsto Pravieniškių g. 29-202 rekonstrukcijos darbai (įrengta dušo kabina,  praustuvė, unitazas).

4. Atliktas visiškas socialinio būsto Pravieniškių g. 23-22 remontas.

5. Atlikti  šešių socialinių būstų senų radiatorių keitimo į naujus darbai (Pravieniškių g. 29-101, Pravieniškių g. 29-106, Pravieniškių g. 29-109, Pravieniškių g. 29-219, Pravieniškių g. 29-309,  Pravieniškių g. 29-318.

6. Įrengtas šilumos siurblys oras–oras ir elektrinis gyvatukas socialiniame būste Pravieniškių g. 61-4.

7. Atlikti nuotekų sistemos prijungimo prie Pravieniškių nuotekų tinklų darbai socialiniame būste Pravieniškių g. 61-4.

8. Atlikti kelių bei gatvių barstymo darbai smėlio ir druskos mišiniu (2 kartai).

9. Atlikti viešųjų seniūnijos erdvių šienavimo darbai – 7 kartai, seniūnijos gatvių pakelių šienavimo darbai – 2 kartus.

10. Atlikti šakų ir krūmų genėjimo ir išvežimo darbai – miško teritorijoje prie vaikų darželio ir miško teritorijoje prie ligoninės.

11. Atlikti avarinių ir invazinių medžių šalinimo darbai viešose erdvėse (5 vnt.).

12. Išvežta susikaupusios žemės iš Pravieniškių g. pakraščių šalia važiuojamos dalies bortų (5 kartai).

13. Išvežta nugenėtos medžių šakos ir krūmai iš seniūnijos viešųjų erdvių – 100 m3.

14. Surinkti ir išvežti nukritę lapai iš seniūnijos viešųjų erdvių – 130 didmaišių.

15. Atlikti seniūnijos kelių ir gatvių greideriavimo darbai (5 kartai).

16. Atlikti seniūnijos kelių ir gatvių žvyravimo darbai – išpilta 400 m3 žvyro, 100 m3 skaldos.

17. Liepos mėn. atlikti kelio pr1 Pravieniškės–Pamieris remonto darbai (4 km ruože dvylikoje labiausiai pažeistų vietų užpiltas išlyginamasis sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio 220 m3).

18. Lapkričio mėn. atlikti kelio pr1 Pravieniškės–Pamieris remonto darbai (4 km ruože aštuoniuose  labiausiai pažeistose vietose užpiltas išlyginamasis sluoksnis iš smėlio ir žvyro mišinio 220 m3).

19. Atlikti žvyravimo darbai Saulėtekio g., Pravieniškių g. atšakoje įvažiavime į mokyklą, Pravieniškių g. atšakoje į vaikų darželį – iš viso 160 m3.

20.  Atlikti kelio pralaidų remonto darbai – Saulėtekio g. (1 vnt.), Miško g. (1), Pušyno g. (2 vnt.).

21. Įrengti nauji kelio ženklai:  128 „Pėstieji“ (2 vnt.)  ties Danielių parku, 329 „Ribotas greitis 30“  (2 vnt.) ties Danielių parku, 332 „Sustoti draudžiama“ (2 vnt.) ties Danielių parku, 806 „Galiojimo zona į priekį“ (4 vnt.) ties Danielių parku,  333 „Stovėti draudžiama“ (3 vnt.) prie bendro naudojimo atliekų konteinerių, 807 „Galiojimo zona į priekį ir atgal“  (3 vnt.) prie bendro naudojimo atliekų konteinerių, 826 „Galiojimo laikas“  (3 vnt.)  prie bendro naudojimo atliekų konteinerių.

22. Atlikti automobilių stovėjimo aikštelės prie vaikų darželio praplatinimo darbai – išrauti kelmai, išlygintos žemės, užpiltas žvyro skaldos mišinys.

23. Atlikti seniūnijos kelių ir gatvių asfalto duobių taisymo darbai (80 m2).

24. Pakeisti gatvės apšvietimo šviestuvai į naujus LED šviestuvus (iš viso 4 vnt.):  Geležinkelio g.  (2 vnt.), Sodų g. (1 vnt.), Stoties g. (1 vnt.).

25. Įrengtos apšvietimo atramos su LED šviestuvais Pravieniškių g. 11 prie  vaikų darželio automobilių stovėjimo aikštelės 1 vnt. ir Stoties g. gale prie krepšinio aikštelės 1 vnt.

26. Įrengta Rumšiškių g. pradžios apšvietimo linija (150 m atkarpa).

27.  Įrengta Sodų g. pradžios apšvietimo linija (100 m atkarpa), atstatyta jungtis tarp Sodų ir Stoties g. apšvietimo linijų.

28. Atlikti žaidimų aikštelės prie Pravieniškių g. 51 tvoros paaukštinimo darbai krepšinio ir futbolo zonose, įrengti papildomi vartai krepšinio zonoje.

29. Atlikti žaidimų aikštelių prie Pravieniškių g. 51 ir prie Pravieniškių g. 23 tvorų remonto darbai.

30. Įrengti papildomi vaikų žaidimų įrenginiai aikštelėje Pravieniškių g. daugiabučių namų kieme – balansinės sūpynės (1 vnt.) ir spyruoklinės sūpynės (1 vnt.).

31. Atlikta vaikų žaidimų aikštelių įrenginių patikra.

32. Įrengta nauji suoliukai (3 vnt.) ir stalo su suoliukais komplektas (1 vnt.)  Pravieniškių g. daugiabučių namų kiemuose.

33. Pastatytos naujos betoninės šiukšliadėžės (3 vnt.) Pravieniškių g. daugiabučių namų kiemuose.

34. Pastatyta nauja betoninė šiukšliadėžė prie tvenkinio šalia pavėsinės, adresu: Rumšiškių g. 2A.

35. Išvežta bešeimininkių gyvūnų (28 vnt.).

36. Surinktos ir išvežtos bešeimininkės padangos iš seniūnijos teritorijos (90 vnt.).

37.	Surinktos pakelės šiukšlės kelyje Pravieniškės–Pamieris  (5 m3).

38. Išvežtos bešeimininkės atliekos iš  teritorijos prie Pravieniškių g. garažų (10  m3).

39. Išvežtos bešeimininkės atliekos iš bunkerių, esančių šalia kelio Pravieniškės–Neveronys (5 m3).

RUMŠIŠKIŲ SENIŪNIJA

Rumšiškių seniūnijos plotas – 12218 ha. Seniūnija yra pati didžiausia pagal gyventojų skaičių iš kaimiškųjų seniūnijų Kaišiadorių rajone. Deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius yra 4197. Seniūnijoje yra 35 kaimai. Seniūnijos centras yra Rumšiškių miestelis.

Seniūnijoje yra įregistruota dešimt kaimo bendruomenių: Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė, Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras, Juodiškių kaimo bendruomenė, asociacija Karčiupio bendruomenė, Rumšiškių bendruomenės veiklos centras „Kokalnis“, Kaišiadorių rajono Dovainonių bendruomenė „Šilas“, Kaišiadorių rajono Dovainonių bendruomenė, Jakštonių kaimo bendruomenė, asociacija „Marių krantas“ Karčiupio kaime ir Dovainonių bendruomenė. Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas, kuriose išrinkti seniūnaičiai: Antakalnio seniūnaitijoje – seniūnaitis Ramūnas Ramaška, Dovainonių seniūnaitijoje – seniūnaitė Loreta Keblienė, Rumšiškių seniūnaitijoje – seniūnaitis Laimis Gerulaitis.

Administravimas ir gyventojų aptarnavimas.

Seniūnijoje dirba 6 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė, specialistė (ž. ū.), specialistė soc. darbui, valytoja ir ūkvedys.

Seniūnija, spręsdama įvairias problemas pagal savo kompetenciją, vykdo susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais, išduoda įvairias pažymas gyventojams. Priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja pagal savo kompetenciją, leidžia įsakymus veiklos, atostogų ir personalo klausimais, atlieka Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus, teikia paraiškas viešiesiems pirkimams bei vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, dalyvauja organizuojant civilinę saugą, organizuoja seniūnaičių sueigas, gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, kitų savivaldybės įstaigų atstovais.

Rumšiškių seniūnijoje per 2025 metus gyventojams išduota 1241 įvairi pažyma, išduota įvairių leidimų – 97, atlikta 892 veiksmai, susiję su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu.

Atlikti šie veiksmai: išduota leidimų laidoti – 79; gauta gyventojų prašymų ir išduota pažymų dėl pastatų teisinės registracijos – 3; priimta gyventojų prašymų išduoti pažymas, kitus dokumentus (apie šeimos sudėtį, gyvenamosios vietos patvirtinimą, charakteristikas ir kt.) – 20; gauta ir registruota dokumentų – 193; informacinių siunčiamų dokumentų – 165; gauta gyventojų pasiūlymų, prašymų, skundų – 17, išduotos pažymos apie nuomojamą iš valstybės žemę – 152; atvykusių asmenų deklaruoti gyvenamąją vietą skaičius – 267; išvykusių iš LR gyventojų deklaracijų – 13; išduotos pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 78; įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 31; prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo  – 27; sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo – 27; išduotos pažymos apie gyventojų paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą – 2; pažymos, išduotos gyvenamosios patalpos savininkams – 274; išduota leidimų prekiauti viešosiose vietose – 1; išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 17; sudarytų visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių – 154.

Seniūno per 2025 metus išleisti įsakymai: veiklos klausimais – 20; atostogų klausimais – 4; personalo klausimais – 2.

Seniūnijoje per 2025 metus atlikta 58 notariniai veiksmai, iš jų: patvirtinta įgaliojimų – 3; paliudyta dokumentų nuorašų tikrumas – 50; paliudyta parašo tikrumas – 5.

Seniūnijoje dirbančios specialistės (socialiniam darbui) 2025  m. atlikta: įvertintų atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir pateiktų Savivaldybės administracijai siūlymų dėl socialinės paramos būdų skaičius – 321; socialinių paslaugų gavėjų skaičius, kuriems buvo įvertintas socialinių paslaugų poreikis – 29; vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimo prevencijos gerinimo priemonių, kuriose dalyvauta rengiant ir įgyvendinant, skaičius – aplankyta 7 šeimos, kuriose auga 12 vaikų, galimai patiriančių grėsmę saugumui, ir joms surašyti buities tyrimo aktai; priimti prašymai gauti produktus iš intervencinių atsargų – 100 šeimų, kuriose 232 asmenys; priimta prašymų gauti išmokas už vaikus – 57; priimta prašymų gauti tikslines kompensacijas – 27; priimta prašymų gauti socialinę paramą ir šildymo kompensaciją – 463; priimta prašymų dėl neįgaliųjų aprūpinimo kompensacine technika – 5; socialinės paramos komisijos apsvarstyta ir surašyta 86 buities tyrimo aktai dėl socialinės paramos skyrimo; surengta 6 Socialinės paramos komisijos posėdžiai ir surašyti protokolai; išrašyta 147 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti; priimta 56 prašymai gauti paramą mokiniams; asmenų, pasitelktų visuomenei naudingai veiklai atlikti, skaičius – 58.

Žemės ūkio specialistė 2025 metais:

1. Priėmė ir į kompiuterinę programą suvedė  220  paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti už žemės ūkio  naudmenas ir kitus  plotus bei  gyvulius.

2. Per metus priėmė ir į kompiuterinę duomenų bazę įvedė 211 prašymų dėl žemės ūkio duomenų centre įregistruotų valdų duomenų patikslinimo  (iki rugpjūčio 1 d. – 97 proc.), naujų valdų įregistravimo, valdų perdavimo, arba jų išregistravimo.

3. Nustatytais terminais: 01-15, 07-15, nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 15 d. kiekvieną penktadienį  buvo renkami duomenys ir pateikiami statistikos departamentui, rajono žemės ūkio  skyriui apie seniūnijos ūkininkų nuimtą derlių   ir sandėliuose laikomų grūdų  kiekį   (forma GS-5).

4. Paruošė  bei  išdavė  gyventojams (iki spalio 7 d.)  152  pažymas apie jų nuomojamą iš valstybės žemę.

5. Atnaujino  118  ūkininkų ūkių duomenis.

Žemdirbiai buvo skatinami taikyti beariminę žemdirbystę, žemės ūkio gamyboje taikyti naujas technologijas, laikytis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, aktyviau dalyvauti įvairiose programose ir teikti paraiškas ES paramai gauti, gilinti savo žinias, dalyvaujant  mokymuose bei seminaruose (nuotoliniu būdu), raginami naikinti savo žemėse piktžoles, tausoti gamtą ir dirvožemį,  naudojant mažiau trąšų,  didžiausią dėmesį skirti žaliajam kursui.

Seniūnijos darbuotojai dalyvauja savivaldybės organizuojamuose CS mokymuose pasitarimuose, seminaruose.

Biudžeto lėšų panaudojimas.

Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, tam seniūnijai skiriami reikiami asignavimai. Seniūnija rengia kasmetinius planus bei juos įgyvendina. Rumšiškių seniūnijos patvirtintas 2025 metų biudžeto planas su patikslinimais sudarė  389 364,00 Eur, panaudota 386814,15 Eur.

Rumšiškių seniūnijos veiklai vykdyti patvirtinta trys programos: Savivaldybės valdymo programa, Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programa ir Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programa.

1. Savivaldybės valdymo programai įgyvendinti yra patvirtinta viena priemonė – „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 19786,00 Eur, įvykdyta 18465,53 Eur, įvykdyta 93,33  proc.

Lėšos panaudotos: seniūnijos pastato išlaikymui (šiluma, vanduo, elektra), autotransporto išlaikymui, kanceliarinių prekių  pirkimui, ryšių paslaugoms, kompiuterių priežiūrai, spaudiniams, prekėms, pilstomo geriamo vandens tiekimo paslaugai, personalo kvalifikacijos kėlimui, inventoriui, reprezentacinėms išlaidoms, kalėdinės eglės papuošimui ir nupuošimui ir visuomenei naudingos veiklos organizavimo vykdymui.

Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programai įgyvendinti yra patvirtinta viena priemonė – „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 78 536,00 Eur, įvykdyta 78518,14  Eur, įvykdyta 99,98 proc.

Lėšos panaudotos: teritorijų priežiūros paslaugai, kapinių priežiūros paslaugai, žaliųjų atliekų rūšiavimui ir išvežimui,  atliekų išvežimui iš kapinių, biotualetų nuomai ir priežiūrai, pakelių šienavimui, gėlynų priežiūrai – 76713,80 Eur. Vykdant bendro naudojimo teritorijų priežiūrą, paslaugos teikėjas prižiūri žaliuosius plotus, parkus, skverus, maudyklas, kapines, pakeles, juos šienauja, valo šaligatvius, gatves, renka šiukšles, valo sniegą. Vandens atvežimo į Antakalnio ir Lašinių kapines paslaugai – 283,42 Eur ir gyventojų skatinimui puoselėti gyvenamąją aplinką skirta 1000,00 Eur.

Taip pat savivaldybė iš Aplinkos priežiūros programos skirtų lėšų keturis kartus per metus nemokamai surenka stambiąsias atliekas, kerta avarinius medžius, gaudo benamius šunis.

Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programai įgyvendinti yra patvirtintos trys priemonės:

1 priemonė – „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 109549,00 Eur, įvykdyta 109547,28  Eur, įvykdyta 100 proc.

Lėšos panaudotos: kelio ženklų priežiūrai ir pėsčiųjų perėjoms atnaujinti, kelių ir gatvių paprastajam remontui atlikti (žvyrkelių atkarpų paprastieji remontai ir kt.), naujų kelio ženklų pastatymui, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui.

2 priemonė – „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 97 211,00 Eur, įvykdyta 97 197,61  Eur, įvykdyta 99,99 proc.

Lėšos panaudotos: gatvių apšvietimui už sunaudotą elektros energiją apmokėti – 25352,47 Eur,  už elektros tinklų priežiūros paslaugą – 13794,00 Eur,  už elektros apšvietimo remonto darbus sumokėta 31162,62 Eur (atlikti gatvių apšvietimo nutrūkusių kabelių remonto darbai bei pakeisti seni šviestuvai į LED Rumšiškių mstl., Antakalnio, Karčiupio k.). Atlikti elektros linijos projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai už 35286,69 Eur su PVM Antakalnio k., Antakalnio g. atkarpos (apie 450 m) ir Rumšiškių mst., Vajakiškių g. atkarpos (apie 400 m) apšvietimas.

3 priemonė „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“. Programos asignavimų planas šiai priemonei įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui sudarė 84 282,00 Eur, įvykdyta 83085,59  Eur, įvykdyta 98,58 proc.

Lėšos panaudotos: lauko krepšinio aikštelės įrengimui ir kamuolių gaudyklei aplink krepšinio aikštelę įrengimui Vytauto g., Dovainonių k.– 66218,19 Eur, ir 8 vaizdo stebėjimo kamerų paslaugai apmokėti – 16867,40 Eur.

Kelių fondo lėšos.

Seniūnijai 2025 metais iš kelių fondo (centralizuotai) skirta lėšų ir panaudota 241698,46 Eur. Šios lėšos panaudotos: atlikta Rumšiškių mstl. Vajakiškių g. (Nr. rg84) kapitalinis remontas (kapitalinio remonto darbai, techn. darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra, statybos techn. priežiūra) už 231869,46 Eur ir vietinės reikšmės kelio (Uolės g.) VRK Nr. 188 Dovainonys–Gamybinis centras–VRK Nr. 1816 (Nr. r26) (asfaltbetonio danga) paprastasis remontas (atliktas paprastojo remonto aprašas) už 9830,00 Eur.

Taip pat savivaldybė skiria biudžeto lėšas kelių  greideriavimui (greideriuojama 75 km kelių tris kartus per metus), išpilama žvyruotuose keliuose ir gatvėse 800 kub. m žvyro ir 200 kub. m skaldos problemiškiausiuose ruožuose ir duobių taisymui asfaltinėje dangoje (užtaisyta  1000 kv. m duobių gatvių asfaltinėje dangoje).

Seniūnijos metinė ataskaita pristatyta seniūnijos seniūnaičiams.

ŽASLIŲ SENIŪNIJA

Bendras Žaslių seniūnijos teritorijos plotas – 10900 ha. Seniūnijos centras – Žaslių miestelis. Seniūniją sudaro 59 kaimai, kuriuose savo gyvenamąją vietą, 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, yra deklaravę 1840 gyventojų, t. y. 48 gyventojais mažiau nei 2024 m.

Seniūnijoje veikia šešios bendruomenės: Stabintiškių bendruomenė, Mikalaučiškių bendruomenė, Žaslių krašto jaunimo bendruomenė, Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė, asociacijos „Aplink Žaslius“ ir „Neries kaimynija“. Žaslių seniūnijos teritorija suskirstyta į Senųjų Žaslių, Guobos, Guronių, Karsakų, Stabintiškių, Mikalaučiškių seniūnaitijas.

Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2025 metais buvo parengta ir išleista 37 seniūno įsakymai, atlikta 16 notarinių veiksmų, gauta ir išnagrinėta prašymų ir skundų – 4, išduota pažymų juridiniams faktams patvirtinti – 17, leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje, esančiose kapinėse (devyniose) – 51, leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose – 26, leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 6, gauta ir užregistruota dokumentų – 291, išsiųsta ir užregistruota informacinių siunčiamųjų dokumentų – 198, priimta gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijų – 86 (iš jų 44 elektroniniu būdu pateikė),  išvykimo iš LR deklaracijų – 14 (iš jų 7 elektroniniu būdu pateikė), išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 31 ir pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 8, priimta prašymų įtraukti į asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos, apskaitą – 32, priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo – 12, išduotos pažymos gyvenamojo būsto savininkams (bendraturčiams) apie patalpoje ar pastate gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 201, sudarytos 62 sutartys atlikti visuomenei naudingą veiklą.

Per 2025 m. dėl būsto šildymo išlaidų ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos kreipėsi 229  asmenys, dėl socialinės pašalpos – 126, dėl išmokos vaikams – 25, dėl socialinės paramos mokiniams – 30, dėl materialinio nepritekliaus – 213, dėl socialinių paslaugų – 20, dėl vienkartinių išmokų – 26, dėl tikslinių išmokų – 23, surašyti 75 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Išduoti siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti –79.

Bendras 2025 m. seniūnijai skirtas biudžetas – 287900,00 Eur su patikslinimais – 364811,00 Eur, įvykdytas biudžeto planas 354099,75 Eur, t. y. 97 %.

Priemonei „Seniūnijos kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, apšvietimas, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 67900,00  Eur, patirtos išlaidos – 58879,39 Eur (įvykdyta 86,7 proc.). Buvo prižiūrimos ir puoselėjamos bendrojo naudojimo teritorijos, tvarkomos kapinės (8419,35 Eur) ir gatvės, šiltuoju metų sezonu Žaslių miestelis buvo apželdintas vienmetėmis gėlėmis. Buvo tvarkomi valstybinės žemės plotai: bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrai (10782,33 Eur), pakelių šienavimui (2460,17 Eur), pušyne šalia Statkūniškės ežero buvo sutvarkyti krituoliai medžiai. Įsigyti paplūdimio gultai, suolai, pikniko stalai ir šiukšlių dėžės (19951,68 Eur). Taip pat šalia Statkūniškės ežero įrengta badmintono aikštelė, pakabinti hamakai. Šie asignavimai taip pat panaudoti komunalinių  atliekų (11275,61 Eur) iš seniūnijos kapinių ir bendro naudojimo vietų išvežimui, žaliųjų atliekų rūšiavimui ir išvežimui (595,47 Eur), per metus 4 kartus nemokamai surinktos gyventojų stambiosios atliekos.

Priemonei „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 81800,00  Eur, patirtos išlaidos – 81794,93 Eur (įvykdyta 100 proc.).  Pakeista 30 LED šviestuvų (7050,00 Eur), naujai įrengtos Bažnyčios g. Žasliai (17781,00 Eur), Stoties g., Guronių k. (30073,00 Eur), Šilo g., Guronių k. (14513,00 Eur) apšvietimo linijos, sutvarkytas gatvės apšvietimo stulpas po autoįvykio. Iš šios priemonės apmokėtos apšvietimo linijų priežiūros ir eksploatavimo paslaugos (11838 Eur) už 2025 metus.

Priemonei „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 34700,00  Eur, patirtos išlaidos – 34452,65 Eur (įvykdyta 99,3 proc.), įsigytas naujas informacinis stendas šalia Budelių piliakalnio (1409,65 Eur), naujai pastatytas viešasis tualetas ( 14543,00 Eur). Pakeista Mančiūnų senųjų kapinių tvora (16400,00).

Priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“ įgyvendinti 2025 m. skirta 91400,00 Eur, patirtos išlaidos – 90451,58 Eur (įvykdyta 99 proc.). Už šias lėšas atlikti kelių ir gatvių remonto darbai (75540,30 Eur). Taip pat buvo diegiamos eismo saugumo priemonės (naujų ženklų įrengimas ir priežiūra), sumokėta projektuotojams už projektų parengimą ir kt. (14911,28 Eur).

Priemonei „Seniūnijos  teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ 2025 metais įgyvendinti metinių lėšų  planas, įskaitant patikslinimus,  buvo 33511,00  Eur, patirtos išlaidos – 33510,86 Eur (įvykdyta 100 proc.) Atlikti socialinių būstų, esančių Vilniaus  g. 108, Žasliuose,  centralizuoto šildymo sistemos įrengimo (18053,20 Eur) bei tvoros su vartais įrengimo darbai (7925,50 Eur), Uvėdos g. 11 Stabintiškių k., šildymo katilo ir radiatorių keitimo darbai (7718,59 Eur).

Priemonei „Seniūnijų ir seniūnų funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“ 2025 metais įgyvendinti metinių lėšų  planas, įskaitant patikslinimus,  buvo  55500,00  Eur, patirtos išlaidos – 55010,34 Eur (įvykdyta 99,1 proc.). Stabintiškių kultūros namų remontas (16500,00 Eur), biologinių buitinių nuotekų valymo įrengimų ir vandentiekio tinklų projetavimo ir įrengimo darbai (17424,00 Eur).

ŽIEŽMARIŲ SENIŪNIJA

2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Žiežmarių seniūnijoje (toliau – Seniūnija), kurios plotas – 518,85  ha, gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3030 gyventojų, lyginant su 2024 metais – 42 gyventojais mažiau. Seniūnijoje veikia dvi bendruomenės: Žiežmarių bendruomenė ir Žiežmarių miesto bendruomenė. Miesto teritorija suskirstyta į Centro, Melioratorių, Sodų, Tulpių ir Žiedo seniūnaitijas.

Seniūnijos 2025 m. biudžeto planą su patikslinimais sudarė 549608,00 Eur. Išlaidos sudarė 519692,12 Eur. Seniūnas, kaip asignavimų valdytojas, veiklą vykdė pagal patvirtintą Seniūnijos metinį veiklos planą, kuriam buvo patvirtintos keturios programos: Savivaldybės valdymo programa, Sveikatos ir socialinės apsaugos programa, Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programa ir Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programa.

Savivaldybės valdymo programos priemonei „Seniūnijos ir seniūno funkcijų vykdymas bei visuomenei naudingos veiklos organizavimas“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, buvo skirta 22807,00 Eur. Faktinės išlaidos – 22015,73 Eur (įvykdyta 96,53 proc.). Lėšos panaudotos atsiskaityti už komunalines paslaugas, transportui išlaikyti, kanceliarinėms prekėms, ūkinėms prekėms, ryšio paslaugoms, priemonėms, skiriamoms visuomenei naudingai veiklai atlikti, prekėms, reikalingoms seniūnijos patalpų priežiūrai, įsigyti bei buvo atlikti daliniai Seniūnijos patalpų bei Seniūnijai priklausančio garažo stogo remonto darbai.

Seniūnijoje dirba 4 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė, soc. darbo specialistė ir vairuotojas, kuris seniūnui padeda organizuoti ir vykdyti visuomenei naudingą veiklą. Seniūnija pagal kompetenciją vykdo susirašinėjimą su kitomis įstaigomis bei gyventojais, išduoda įvairias pažymas, priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja pagal savo kompetenciją, leidžia įsakymus veiklos, personalo klausimais, atlieka LR notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse numatytus notarinius veiksmus, teikia paraiškas viešiesiems pirkimams bei vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, dalyvauja organizuojant civilinę saugą, organizuoja seniūnaičių sueigas, gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, kitų savivaldybės įstaigų atstovais. Vykdant seniūnijos pagrindines funkcijas, 2025 metais buvo parengta ir išleista 18 seniūno įsakymų, atlikti 28 notariniai veiksmai,  išduota 119 leidimų prekiauti, 17 leidimų kasinėti, 43 leidimai laidoti, gauta ir išnagrinėta 12 gyventojų prašymų ir skundų, išduota 309 pažymos, parengtos 9 charakteristikos, gauta ir užregistruota 183 dokumentai, parengta ir užregistruota 255 informaciniai siunčiami dokumentai, priimta 153 gyventojų atvykimo ir išvykimo deklaracijos, išduotos 62 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, 51 gyventojas įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, priimta 13 sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimo ar keitimo, gyvenamųjų patalpų savininkams išduota 308 pažymos, atlikti 587 veiksmai, susiję su gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimu. Seniūnijos socialinio darbo specialistas gyventojus konsultuoja įvairiais socialiniais klausimais, suteikia informaciją apie galimas socialines išmokas, vienkartines pašalpas, įvertina socialinės paramos poreikius, renka duomenis apie šeimas, kuriose vaikai galimai patiria grėsmę, neįgaliuosius vaikus ir suaugusius, vienišus asmenis, organizuoja Socialinės komisijos darbą, siunčia asmenis, gaunančius socialines pašalpas, atlikti visuomenei naudingą veiklą, teikia ataskaitas Socialinės paramos skyriui, tikrina gyventojų buitį, surašo buities tyrimo aktus, priima prašymus vaiko pinigams ir tikslinėms kompensacijoms gauti. Per 2025 m. dėl būsto šildymo išlaidų ir geriamo vandens išlaidų kompensacijos kreipėsi 367 asmenys, buvo suorganizuoti 5 piniginės socialinės paramos teikimo posėdžiai, kuriuose svarstyta 55 asmenų prašymai, surašyta 126 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai, priimta 9 prašymai dėl išmokų vaikams, 7 prašymai tikslinei pašalpai gimus vaikui, 34 dėl socialinės paramos mokiniams, 22 prašymai socialinėms paslaugoms gauti. Per ataskaitinį laikotarpį informacinėje sistemoje „Parama“ užregistruota 1072 asmenų prašymai ir jų dokumentai. Ataskaitiniu laikotarpiu visuomenei naudingą veiklą atliko 31 asmuo.

Žemės ūkio ir aplinkos apsaugos programos priemonei „Seniūnijos kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 64526,00  Eur, išleista 57568,42 Eur (įvykdyta 89,22 proc.). Buvo prižiūrimos ir puoselėjamos bendrojo naudojimo teritorijos, tvarkomos kapinės ir gatvės. 2025 metais šie asignavimai taip pat panaudoti komunalinių  atliekų iš seniūnijos kapinių ir bendro naudojimo vietų išvežimui, žaliųjų atliekų rūšiavimui ir išvežimui, per metus 12 kartų nemokamai surinktos gyventojų stambių gabaritų atliekos.

Investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programos priemonei „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“ įgyvendinti 2025 m., įskaitant patikslinimus, skirta 173700,00 Eur, įvykdyta 164063,66 Eur (įvykdyta 94,45 proc.). Už šias lėšas atlikta Vytauto g. 120 metrų, Žaslių g. 205 metrų šaligatvių remonto darbai, naujos automobilių stovėjimo aikštelės prie Žaslių g. 68 namo statybos darbai, parengtas Žaslių gatvės neporinės pusės šaligatvio remonto aprašas, buvo vykdomas eismo saugumo priemonių įgyvendinimas (naujų kelio ženklų įrengimas, išblukusių ženklų keitimas, autobusų sustojimo paviljonų stiklų keitimas), sumokėta projektuotojams už projektų parengimą ir techninę priežiūrą.

Iš valstybės Kelių priežiūros ir plėtros programos gaunamas lėšas administruoja Savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir statybos skyrius. Už šias lėšas buvo vykdomi Žiežmarių seniūnijos kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo,  gatvių su žvyro danga taisymo darbai, Vasario 16-osios g. kapitalinio remonto darbai.

Priemonei „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“ įgyvendinti 2025 m., įskaitant patikslinimus, skirta 127155,00 Eur, panaudota 122956,57 Eur (įvykdyta 96,70 proc.). Už šias lėšas dalyje Žaslių, Vytauto gatvių, Gėlių ir Trumpojoje gatvėse įrengta nauja gatvių apšvietimo linija, įrengtas apšvietimas prie krepšinio aikštelės ir naujai įrengtos vaikų žaidimų aikštelės Sodų g., pakeista 26 vnt. LED šviestuvų Dvaro, Gėlių, Paupio ir Žalgirio gatvėse, suremontuotas gatvės apšvietimo kabelis Vytauto g., parengtas Beržų, Taikos, Tulpių, Šilo gatvių apšvietimo linijos projektas. Iš sutaupytų lėšų papildomai pakeista 31 LED šviestuvas Pastrėvio ir Šiaurės gatvėse, įrengtas statulos ir tako apšvietimas prie Seniūnijos pastato.

Priemonei „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta 79585,00 Eur, panaudota 75589,70 Eur (įvykdyta 94,98 proc.). Už šias lėšas įrengta vaikų žaidimų aikštelė Sodų g., pakeista 130 m civilinių kapinių tvoros, įrengta vandens kolonėlė Nepriklausomybės a., nupirkti 6  nauji suolai.

Priemonei „Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų finansavimas“ įgyvendinti skirta 25000,00 Eur, panaudota 24800,00 Eur (įvykdyta 99,20 proc.). Lėšos panaudotos polinio vandens liepto Žalvarnių tvenkinyje projektavimui ir įrengimo darbams.

Sveikatos ir socialinės apsaugos programos priemonei „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“ įgyvendinti, įskaitant patikslinimus, skirta  56835,00  Eur,  panaudota 52698,54 Eur (įvykdyta 92,72 proc.). Už šias lėšas baigti socialinio būsto, esančio Sodininkų g. 9, remonto darbai, suremontuoti socialiniai būstai, esantys Melioratorių g. 10-6 ir Žaslių g. 62A-4, atlikti smulkūs santechnikos darbai Žaslių g. 58-4 esančiame socialiniame būste, apmokėtos sąskaitos už renovacijos paskolos administravimą.

ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA.

Žiežmarių seniūnijos plotas – 18889 ha. Seniūnijai priklauso 66 kaimai, juose, 2025-12-31 duomenimis, gyveno 2749 gyventojai.

Seniūnijoje įregistruotos  9 bendruomenės: Pakertų, Stasiūnų, Vladikiškių, Liutonių , Bačkonių, Strošiūnų, Muro Strėvininkų, Muro Strėvininkų sentikių ir Stoniavos bendruomenės.

Seniūnija suskirstyta į seniūnaitijas: Pakertų, Stasiūnų, Vladikiškių, Liutonių, Medinių Strėvininkų ir  Mūro Strėvininkų.

Seniūnijoje veikia Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ Stasiūnų skyrius, Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Pakertų skyrius.

Knygų skaitytojų patogumui veikia Kaišiadorių Jono Aisčio viešosios bibliotekos Stasiūnų ir Pakertų filialai, kuriuose yra įrengti viešieji interneto prieigos taškai. Pakertų k. veikia Žiežmarių kultūros centro Pakertų padalinys. Seniūnijoje veikia Strėvininkų socialinės globos namai.

Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis yra 162,03 km (15,67 km gatvių),  apšviestų gatvių ilgis – 27,5 km, šviestuvų skaičius – 429 vnt. Seniūnija prižiūri 31 kapines, iš kurių 23 veikiančios.

Seniūnas per metus atliko 35 notarinius veiksmus: patvirtinti 8 įgaliojimai; paliudyta 2 parašų tikrumas dokumente; patvirtinta 25 dokumentų kopijos. Taip pat išduoti 56 leidimai laidoti, 2 leidimai atlikti kasinėjimo darbus, 4 leidimai organizuoti renginius viešojo naudojimo teritorijoje. Gauti 25 prašymai dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo/ tikslinimo/ naikinimo.  Pagal gautus prašymus priimti 25 sprendimai dėl duomenų tikslinimo. Pagal priimtus sprendimus patikslinti ir pakeisti 50 asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys. Pateikta prašymų įtraukti į GVNA apskaitą – 33. Išduota 276 pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) apie jam  priklausančioje patalpoje deklaravusius gyvenamąją vietą asmenis. 138 asmenys deklaravo gyvenamąją vietą seniūnijoje, 9 asmenys deklaravo išvykimą, išduota 68 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.  Gyventojams išduotos 28 pažymos apie šeimos sudėtį (charakteristikos). Atlikta 226 susirašinėjimo veiksmai su Savivaldybės administracijos skyriais, įstaigomis ir organizacijomis.

Gauta 18 gyventojų prašymų (skundų), iš kurių 8 dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimo.

Įvyko 2 seniūnaičių sueigos.

Pagal projektą „Materialinio nepritekliaus programa“ seniūnijoje paramą gavo 102 šeimos, 192 šeimos nariai.  Seniūnijos specialistė priėmė prašymus socialinei paramai mokiniams gauti, pateikti 42 prašymai, 79  vaikams paskirtas nemokamas maitinimas ir aprūpinti mokinio reikmėmis. Seniūnijoje stebimos 9 socialinės rizikos šeimos, su šeimomis dirba socialinės darbuotojos. Patikrintos 92 šeimos, apsilankymo metu surašyti buities tyrimo aktai. Dėl vienkartinės socialinės išmokos kreipėsi 12 asmenų. Dėl būsto šildymo išlaidų kompensavimo kreipėsi 283 asmenys. Atlikti visuomenei naudingą veiklą per metus pasitelkti 62 asmenys.

Įvyko 6 Žiežmarių apylinkės seniūnijos socialinės paramos komisijos posėdžiai, svarstyta 13 atvejų, visiems surašytos teigiamos rekomendacijos.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros programos priemonių vykdymas 2025 metais:

1. Paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti – 206 vnt.

2. Atnaujintų ir naujai įregistruotų ūkininkų valdų – 334 vnt.

3. Prašymai pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos duomenis  – 11 vnt.

4. Atnaujinta ūkininkų  ūkių  – 229 vnt.

5. Prašymų priėmimas ir pažymų išdavimas apie valstybinė žemės nuomą – 322 vnt.

6. Ketvirtinės ataskaitos GS-5 formos pateikimas (ūkininkų) – 5.

Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų:

Seniūnijos vietinės reikšmės žvyrkelių greideriavimas 3 kartus (420 km), išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro-skaldos mišinio  1200 m3, asfalto duobių užtaisymas – 225 m2.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų atlikti darbai (priemonė: „Savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių, takų tiesimas, taisymas (remontas) ir priežiūra“):

1. Kelių-gatvių Zm 2, Zm 18, Zm 6, Zm30, Zm40, Zm50, Zmg 32, Zmg 2 paprastasis remontas. Atliekant rangos darbus, ant šių kelių supilta daugiau kaip 1226 m3 žvyro ir žvyro-skaldos mišinio.

2. Asfaltbetonio duobių užtaisymas – 376 m2.

3. Greideriuoti blogiausios būklės seniūnijos keliai – 67 km.

4. Įrengti nauji įspėjamieji, draudžiamieji, nurodomieji su papildomomis lentelėmis kelio ženklai – 14 vnt.

Atlikti darbai (priemonė „Seniūnijų kelių valymas, bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, priežiūra, atliekų tvarkymas, gyventojų skatinimas puoselėti aplinką“):

1. Šienauta ir prižiūrėta žaliųjų plotų –9,59 ha.

2. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra – 2460 m2.

3. Tvarkomos-šienaujamos 31 kapinės – 6,60 ha.

4. Žaliosios atliekos rūšiuotos prie 15 kapinių.

5. Žiemos metu barstytos gavės smėlio-druskos mišiniu – 9,10 km.

6. Valytas sniegas nuo seniūnijos kelių – 216 val.

7. Į vandens cisternas prie kapinių vasaros laikotarpiu vežtas vanduo.

8. Įrengti 2 želdynai žiedinių sankryžų prieigose prie įvažiavimo į magistralinį kelią A1.

9. Atlikti žemės sklypo-rekreacinės teritorijos – 0,66 ha – Juknonių k., prie Bulotų tvenkinio, tvarkymo darbai, pakrantės paruošimas paplūdimiui įrengti.

10. Tvarkytos pakelės, iškirsti menkaverčiai želdiniai – 8 km.

11. Šienautos pakelės – 36 ha,  2 kartus.

Atlikti darbai (priemonė „Apšvietimo sistemų tvarkymas ir plėtra“):

1. Įrengtas gatvių apšvietimas  Pakertų k., Ateities g. dalyje (II –etapas). Apšvietimo tinklų ilgis – 0,286 km, 7 vnt. atramų, 7 šviestuvai.

2. Įrengtas  naujas gatvių apšvietimas  Kiemelių k., Serbentų  g. dalyje. Apšvietimo tinklų ilgis – 1,04 km, 14 vnt. atramų, 14 vnt. šviestuvų.

Atlikti darbai (priemonė „Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros plėtros ir priežiūros finansavimas“):

1. Įrengtas šulinys prie Dalinonių kapinių.

2. Atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė, įsigyti nauji įrenginiai ir sumontuoti Stasiūnų k.

3. Viešosiose erdvėse prie Kiemelių ežero, Bulotų tvenkinio pastatyti suoliukai ir kitas skirtas poilsiui inventorius.

Atlikti darbai (priemonė  „Seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybės ir socialinių būstų remontas, priežiūra“) – socialiniame būste Ateities g. 10-7 atlikti remonto darbai.

______________