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Palomenė
Posėdis įvyko 2026 m. rugsėjo 23 d. 17.15 val. 
DALYVAUJA: Beloniškių seniūnaitė, Palomenės seniūnaitis, Tauckūnų seniūnaitė, Zūbiškių seniūnaitis, Pašulių seniūnatis, Neprėkštos seniūnaitė, bendruomenės „Rusių pakrantė“ narė,  Palomenės seniūnas.
Posėdžio pirmininkas- Beloniškių seniūnaitė.
Posėdžio sekretorė-seniūnijos vyr. specialistė. 

DARBOTVARKĖ: 
1. 2026 metais atliktų darbų aptarimas.
2. Planuojamų atlikti darbų 2027 metais Palomenės seniūnijoje aptarimas.
3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiškos 2027-2029 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti aptarimas.
4. Kiti einamieji klausimai.
SVARSTYTA.
1. 2026 metais Palomenės seniūnijoje atlikti darbai.
[bookmark: _Hlk498353459]Pranešėjas Palomenės seniūnas supažindino su 2026 metais Palomenės seniūnijoje atliktais darbais:
 2 kartus (po 25 km) greideriuoti keliai, suremontuota pralaida Pašulių k (kelias PL30), atliktas kelio PL54 paprastasis remontas Vilionių k., įdėta pralaida Miežonių k. Senolių g., pastatyti kelio ženklai Beloniškių ir Tauckūnų k. (16 vnt), įrengta automobilių stovėjimo aikštelė prie Lomenių kapinių, projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė Zūbiškių k. prie parduotuvės savivaldybės sklype, Tauckūnų k. Mokyklos g. ir Žiedo g. įrengta apšvietimo linija, pratęstas gatvių apšvietimas Beloniškių k. Beloniškių g. ir Ramybės g., atliktas Zūbiškių k. Gamyklos ir Kaštonų g. apšvietimo linijos įrengimas, išvalytas šulinys Gegužinės k. kapinėse, aptvertos naujai Lomenių ir Klampinių Krušonių kapinės, dalyvaujamame biudžete rengiamas projektas.	 
        Sueigoje dėl Palomenės seniūnijos atliktų darbų klausimų iškelta nebuvo.
NUTARTA. „už“-7 (vienbalsiai pritarta).
BALSAVO. „už“-7 (vienbalsiai).

 SVARSTYTA.
2 .  Dėl planuojamų darbų 2027 metams.
	Pranešėjas seniūnas supažindino, kad gerinant gatvių apšvietimo sistemų tvarkymą ir priežiūrą numatyta pratęsti apšvietimo linijas Palomenės kaime Miško g. (3 šviestuvai) ir Medinų g. (7 šviestuvai),  parengti apšvietimo linijų techninių darbų projektus  ir atlikti rangos darbus Miežonių kaimo Senolių gatvėje (23 šviestuvai), Neprėkštos kaime Ežero gatvėje (18 šviestuvų), Tauckūnų kaime Pievų gatvėje (10 šviestuvų),  įsigyti  2 vnt šviestuvų su saulės baterijomis ir juos pastatyti Rusių k.
	 
	Numatytas pralaidos keitimas ir naujos pralaidos įrengimas kelyje Pašuliai-Jurgiškės, ir atlikti krūmų nuo kelių sankasų kirtimą
	Žvyrkelių  remontui, jų pagerinimui bei atnaujinimui atvežti smėlio bei žvyro mišinio (200 m3), atlikti 25 km kelių greideriavimą  2 kartus per metus,  pakeisti asfalto dangą Neprėkštos k. Liepų gatvės dalyje, pagal pateiktus gyventojų prašymus įrengti kalnelį Tauckūnų k. Mokyklos g., atlikti kelio Zūbiškės-Rusiai (Neries g. Kelto g.) remontą, autobusų sustojimo vietose įrengti paviljoną Tauckūnų k. (link Kaišiadorių) ir automobilių stovėjimo aikštelę Zūbiškių kaime bei trinkelių aikštelės įrengimas prie seniūnijos kuro sandėlio ir garažų, automobilių stovėjimo aikštelės projektavimas Palomenės k., dėl pėsčiųjų takų sutvarkymo derinimo Palomenės ir Neprėkštos kaimuose kreiptis į Ūkio plėtros ir statybos skyrių.

NUTARTA. „už“-7 (vienbalsiai). 
BALSAVO. „už“-7 (vienbalsiai).

SVARSTYTA. 
3. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiška 2027-2029 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti.
	Pranešėjas seniūnas priminė, kad pagal patvirtintą kelių priežiūros ir plėtros lėšų programos lėšų paraišką 2026-2027-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti 2026 m. bus atliktas paprastas asfaltuotos dangos remontas Miežonių k. Senolių g.
2027-2028 metais planuojami darbai:
1. Neprėkštos k. Medžiotojų g. asfalto dangos remontą (yra projektas).
2. Palomenės k. Miško gatvės asfalto paprastasis remontas.
3. Palomenės k. Bijūnų gatvės asfalto kapitalinis remontas.
NUTARTA. „už“-7 (vienbalsiai pritarta siūlomai teikti kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiškai 2027-2028 metams).
BALSAVO. „už“-7 (vienbalsiai).
 

4. Kitų einamų klausimų nebuvo.


	


Posėdžio pirmininkas                    	Beloniškių seniūnaitė                                  

Posėdžio sekretorė                                  Vyr. specialistė                        
