KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NEMAITONIŲ SENIŪNIJOS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS

2025-09-23 Nr. 2

Sueiga įvyko 2025 m. rugsėjo 23 d., 17.15 val., seniūnijos administraciniame pastate, adresu Gėlyno g. 1, Varkalių k., Nemaitonių sen..

Sueigos pirmininkė [duomenys nuasmeninti] – Mičiūnų krašto seniūnaitijos seniūnaitė.

Sueigos sekretorė [duomenys nuasmeninti] – Nemaitonių seniūnijos specialistė.

DALYVAUJA: 4 (keturi) nariai, kvorumas yra.

Seniūnaitės: Nemaitonių krašto seniūnaitijos seniūnaitė [duomenys nuasmeninti], Mičiūnų krašto seniūnaitijos seniūnaitė [duomenys nuasmeninti], Varkalių krašto seniūnaitijos seniūnaitė [duomenys nuasmeninti], Nemaitonių seniūnijos bendruomenės pirmininkė [duomenys nuasmeninti].

DARBOTVARKĖ:

1) Dėl seniūnijos metinio 2026 m. veiklos plano projekto aptarimo;

2) Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiškos 2026–2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti;

3) Dėl seniūnijos 2025 metų veiklos plano ataskaitos (01– 08 mėn.) aptarimo;

4) Kiti klausimai.

SVARSTYTA:

- Dėl seniūnijos metinio 2026 m. veiklos plano projekto aptarimo.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] pristatė 2026 m. veiklos plano projektą, aptarė savivaldybės valdymo, sveikatos ir socialinės apsaugos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos, investicijų, ūkio ir teritorijų planavimo programas. Seniūnė [duomenys nuasmeninti] pristatė didesnius planuojamus darbus 2026 m.: naujos elektros linijos tiesimą Varkalių k., paprastojo kelio remonto darbus Ringailių g. – Girelės g., šulinių atnaujinimo darbus Žydiškių ir Klėriškių kapinėse, naujų skelbimo lentų pastatymą Nemaitonių ir Varkalių kaimuose.

Dalyvavusieji klausimų nekėlė, siūlymų neteikė, pritarė vienbalsiai.

NUTARTA: pritarti 2026 m. Nemaitonių seniūnijos veiklos plano projektui.

Balsavo „už“ – 4, „prieš“ – 0

- Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiškos 2026–2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti;

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] supažindino su taisytinų kelių ir gatvių sąrašu bei šių kelių įvertinimu balais ir priminė, kad seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai sueigoje gali pareikšti savo nuomonę dėliojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraišką 2026-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti. Seniūnė [duomenys nuasmeninti] priminė, kad iš 2024 – 2026 m. sąrašo, šiais metais buvo atliktas Vaitkūnų gatvės paprastasis kelio remontas. Iš sąrašo 2025-2027 m. projektuojamas (Naujoji g., Jaurų g.) Kalno g. – Žostautai (Nr. n21) paprastasis kelio remontas. Kadangi ne visi keliai iš 2025-2027 m. paraiškos yra suremontuoti, seniūnė [duomenys nuasmeninti] pažymėjo, kad tikslinga nekeisti sudėliotos eilės ir palikti viską pagal eiliškumą kaip buvo 2025-2026 metų paraiškoje, įtraukiant vieną naują kelią. Seniūnaičiai, siūlymui nekeisti jau esančios sekos, pritarė. Seniūnė [duomenys nuasmeninti] paklausė dalyvaujančiųjų, kokį kelią būtų tikslinga įtraukti į 2026-2028 m. prioritetų sąrašą. Bendruomenės pirmininkė [duomenys nuasmeninti] pasiūlė prioritetinei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraiškai 2026-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti įtraukti kelio Nr. n17 (Alsyčios g.) VRK Nr. 1812 – Žydiškės – Žydiškių raistas –Vrk Nr. 4716 atkarpą apie 1,8 km., kadangi kelias jau nudulkėjęs, likęs gruntas. Nemaitonių krašto seniūnaitijos seniūnaitė pritarė, kad šio kelio dangą būtų tikslinga atnaujinti, kad minėtu kelio ruožu pakankamai intensyviai važiuoja automobiliai.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] priminė gyventojo [duomenys nuasmeninti] prašymą sutvarkyti kelią - įrengti pralaidą Ringailių k., Tvenkinio g., Nr. N8. Nemaitonių krašto seniūnaitijos seniūnaitė  sakė, kad kelias naudojamas tik ūkininkų ir negali būti prioritetinis. Varkalių krašto seniūnaitijos seniūnaitė pritarė, kad seniūnijoje yra svarbesnės reikšmės kelių, kurie turėtų būti tvarkomi. Nemaitonių seniūnijos bendruomenės pirmininkė [duomenys nuasmeninti] pasakė, kad ji nėra girdėjusi nusiskundimų dėl minėto kelio, tai vienintelis prašymas. Taip pat minėjo, kad toje atkarpoje nėra aptarnaujamų namų ūkių, kelias vadovaujantis aprašu nesurinks balų, kadangi kelyje nėra ir kitų svarbių objektų. Varkalių krašto seniūnaitijos seniūnaitė [duomenys nuasmeninti]  paminėjo,  kad toje dalyje sunkiau pravažiuoti tik iškritus didesniam kiekiui kritulių. Seniūnaitės ir pirmininkė nepritarė gyventojo prašymui kelią įtraukti į prioritetinį sąrašą. Pasiūlymui neįtraukti kelio n8 į prioritetinį sąrašą vienbalsiai pritarė visi dalyvavusieji.

Daugiau pasiūlymų, dėl galimų kelių įtraukimo į KPP programos lėšų paraišką 2026-2028 m., dalyvavusieji nepateikė.

Pasiūlymui į prioritetinę Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraišką 2026-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti įtraukti kelio Nr. n17 (Alsyčios g.) VRK Nr. 1812 – Žydiškės – Žydiškių raistas –Vrk Nr. 4716 atkarpą apie 1,8 km., pritarta vienbalsiai.

Balsavo „už“ – 4, „prieš“ – 0

Pasiūlymui į prioritetinę, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraišką 2026-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti, įtraukti gyventojo siūlomą kelią Ringailių k., Tvenkinio g., Nr. N8, vienbalsiai nepritarta.

Balsavo „už“ – 0, „prieš“ – 4

NUTARTA: Teikti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paraišką 2026-2028 m. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti bei prižiūrėti šiuos kelius/gatves:

- (Naujoji g., Jaurų g.) Kalno g. – Žostautai(Nr. n21) dalies kelio, paprastasis kelio remontas.

- VRK Nr. 4716 – Tvenkinių gatvė (Nr. n16) paprastasis kelio remontas.

- (Alsyčios g.) VRK Nr. 1812 – Žydiškės – Žydiškių raistas –Vrk Nr. 4716, (1,8 km.) paprastasis kelio remontas.

Balsavo „už“ – 4, „prieš“ – 0

- Dėl seniūnijos 2025 metų veiklos plano ataskaitos (01– 08 mėn.) aptarimo.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] supažindino su 2025 metų veiklos plano ataskaita, pristatė kokie nuveikti darbai, kiek lėšų įsisavinta. Pažymėjo, kad visi 2025 m. suplanuoti darbai įvykdyti. Paminėjo, kad 2025 m. vykdant pirkimus buvo sutaupytos lėšos, todėl parašytas prašymas tarybai, dėl biudžetinių lėšų asignavimo perkėlimo, planuojama pakeisti kapinių tvorą Butkiškėse.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] priminė, kad šiais metais buvo laimėtas dalyvaujamas biudžetas,  tikimasi įvykdyti projektą, įrengti gatvės apšvietimą Vaitkūnų g..

Dalyvavusieji klausimų nekėlė.

NUTARTA: pritarti 2025 m. Nemaitonių seniūnijos veiklos plano ataskaitai už 01 – 08 mėn..

Balsavo „už“ – 4, „prieš“ – 0

- Kiti klausimai.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti]  priminė, kad seniūnaičių išlaidų čekiai už prekes ir paslaugas, jeigu apmokėti ne grynaisiais pinigais, turi būti apmokėti tik iš asmeninės seniūnaičio banko kortelės.

Nemaitonių krašto seniūnaitijos seniūnaitė [duomenys nuasmeninti] paminėjo, kad Nemaitonių k. yra nešienautas sklypas, prašė pasidomėti, ar sklypas yra privatus ar valstybinis. Buvo sutarta išsiaiškinti dėl sklypo priklausomybės.

Seniūnė [duomenys nuasmeninti] informavo, kad į seniūniją 2025-10-21 planuoja atvykti susitikti su gyventojais, Kaišiadorių r. tarybos nariai. Seniūnė kvietė aktyviai dalyvauti, pakviesti gyventojus susitikimui.

Kitų klausimų dalyvavusiems nekilo, pasiūlymų neteikė.

Posėdžio pirmininkė				[duomenys nuasmeninti]

Posėdžio sekretorė				[duomenys nuasmeninti]