KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PRAVIENIŠKIŲ SENIŪNIJA
IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS Nr. 3
2025-05-07
Pravieniškės
Sueiga įvyko 2025 m. gegužės 7 d. 17.00 val. Pravieniškių seniūnijos administracijos patalpose.
Sueigos pirmininkas: (duomenys nuasmeninti) – Aleksandruvkos seniūnaitijos seniūnaitis.

Sueigos sekretorė: (duomenys nuasmeninti) – Pravieniškių seniūnijos vyresnioji specialistė.
Sueigoje dalyvavo: (duomenys nuasmeninti) – Pravieniškių II-osios seniūnaitijos seniūnaitė, (duomenys nuasmeninti) – Pravieniškių I-oios seniūnaitijos seniūnaitis, (duomenys nuasmeninti) – Aleksandruvkos seniūnaitijos seniūnaitis, (duomenys nuasmeninti) – Asociacijos Pravieniškių II bendruomenė pirmininkė, (duomenys nuasmeninti) – Pravieniškių seniūnas.
DARBOTVARKĖ:

1. dėl seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų 2025 metais;

2. kiti klausimai.
SVARSTYTA:

1. Dėl seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbų 2025 metais.
Sueigos pirmininkas (duomenys nuasmeninti) pakvietė seniūną (duomenys nuasmeninti) pasisakyti.  Seniūnas sakė, kad apžiūrėjo visus seniūnijos vietinės reikšmės kelius ir gatves su žvyro danga, nustatė jų būklę ir vietas, kurias reikėtų pažvyruoti. Tai Pravieniškių kaime Miško g. gale 30 kub. m. žvyro ir pradžioje 30 kub. m. žvyro, Stoties g. ties Pravienos upeliu 30 kub. m. žvyro, Saulėtekio g. gale 30 kub. m. žvyro, Geležinkelio g. gale 60 kub. m. žvyro, Aleksandruvkos kaime Pamiškės g. 15 kub. m. žvyro, kelyje Pravieniškės – Neveronys ties tvenkiniu 45 kub. m. žvyro ir upeliu 65 kub. m. žvyro. Pravieniškių I-oios seniūnaitijos seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) patikslino, kad Miško g. pažvyruoti reikėtų iki namo Nr.8, o visos kitos vietos  nustatytos tiksliai ir tikrai reikalingos pažvyruoti. Aleksandruvkos seniūnaitijos seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) sakė, kad problematiškiausios vietos yra Pamiškės g. ir kelyje Pravieniškės – Neveronys, kur seniūnas ir minėjo. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) sakė, kad  bus išpilta 300 kub. m. žvyro, 100 kub. m. žvyro pasiliks rezervui, jei dėl gamtos sąlygų ar miškovežių eismo būtų sugadinti keliai ar gatvės su žvyro danga. Taip pat sakė, kad skaldą reikėtų išpilti sekančiai: Pravieniškių k. Pravienos g. gale ties namu Nr. 38 – 15 kub. m., Pravieniškių g. atšakoje – 45 kub. m., kelyje Pravieniškės – Neveronys ties upeliu – 30 kub. m. Seniūnaičiai pritarė. Kadangi daugiau klausimų ir pastebėjimų išsakyta nebuvo (duomenys nuasmeninti) pasiūlė balsuoti.
NUTARTA:

1.       Pritarti seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbams 2025 metais.
BALSAVO: „už“ – 4, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.
SVARSTYTA:
2. Kiti klausimai.

Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) paklausė, ar seniūnija gavo oficialų atsakymą dėl po vandentiekio ir nuotekų įvedimo darbų Pravieniškių kaime sugadintų gatvių būklės atstatymo darbų. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) atsakė, kad gavo raštą, kuriuo UAB „Kaišiadorių vandenys“ įpareigoja rangovą atstatyti gatvių būklę iki š. m. birželio 6 d. Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) pastebėjo, kad Pravieniškių kaime nėra įrengti priešgaisriniai čiaupai ir kilus gaisrui nėra kur pasisemti vandens. Siūlė įrengti bent porą čiaupų Rumšiškių g., nes joje yra planuojama atlikti kapitalinį remontą. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) žadėjo pasidomėti. Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) domėjosi, kada planuojama asfaltuoti Geležinkelio g., ar bus daromas projektas? Seniūnas (duomenys nuasmeninti) atsakė, kad Geležinkelio g. kapitalinis remontas yra įtrauktas į sąrašą, tačiau kada atsiras lėšų – neaišku. Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) pastebėjo, kad nedega Geležinkelio g. apšvietimas. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) pasakė, kad rangovas yra informuotas ir vakar turėjo sutvarkyti gedimą ir pajungti naują kabelį, žadėjo pasiaiškinti situaciją. Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) domėjosi ar seniūnijos teritorijoje yra įrengtos slėptuvės pasislėpti karo atveju. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) paaiškino, kad slėptuvės yra įrengtos daugiabučių namų rūsiuose, o oficialiai įrengtos slėptuvės nėra. Seniūnaitis (duomenys nuasmeninti) klausė, kada bus pradėtos šienauti viešosios teritorijos. Seniūnas (duomenys nuasmeninti) atsakė, kad jau yra šienaujamos: nušienauta teritorija prie buvusios mokyklos (Rumšiškių g. 25), taip pat Stoties g. gale esanti aikštelė, erdvė prie seniūnijos. Daugiau  klausimų pateikta nebuvo.
Sueigos pirmininkas






    (duomenys nuasmeninti)
Sueigos sekretorė






     (duomenys nuasmeninti)
